# ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2016 г. N 111

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, НА 2016 ГОД И ПЕРИОД 2017 - 2019 ГОДОВ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 14.06.2016 N 264, от 18.07.2016 N 322, от 29.11.2016 N 432, от 29.12.2016 N 518, от 09.03.2017 N 83, от 30.06.2017 N 268, от 20.10.2017 N 431, от 11.04.2018 N 145, от 03.08.2018 N 311, от 31.08.2018 N 363, от 28.12.2018 N 541, от 26.04.2019 N 168)

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава Забайкальского края, частью 3 статьи 14 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года N 875-ЗЗК "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края", в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 590, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемый Региональный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016 год и период 2017 - 2019 годов.

Временно исполняющая обязанности

Губернатора Забайкальского края

Н.Н.ЖДАНОВА

# Утвержден

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 28 марта 2016 г. N 111

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, НА 2016 ГОД И ПЕРИОД

2017 - 2019 ГОДОВ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 26.04.2019 N 168)

## Таблица 1. Адресный перечень и характеристика

многоквартирных домов, расположенных на территории

Забайкальского края, в отношении которых в 2016 году

и на период 2017 - 2019 годов планируется проведение

капитального ремонта общего имущества

| N п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановый год завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | ### 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Итого по Забайкальскому краю |  |  | X | X | X | X | X | 228 332,49 | 169 605,14 | 122 062,04 | 6 555 | 81 669 449,68 | 9 295 749,88 | 0,00 | 6 630 720,50 | 65 742 979,30 | 0,00 | X | X | X |
| #### Итого по городскому округу "Город Петровск-Забайкальский": |  |  | X | X | X | X | X | 4 546,40 | 4 139,60 | 3 925,21 | 190 | 2 143 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 767,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 996,00 | 3 645,00 | 3 552,91 | 164 | 2 050 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 729,00 | 0,00 | 562,61 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 550,40 | 494,60 | 372,30 | 26 | 93 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 038,00 | 0,00 | 188,11 | 2 545,69 | 12.2016 |
| #### Итого по городскому округу "Город Чита": |  |  | X | X | X | X | X | 123 750,90 | 97 331,67 | 56 090,19 | 3 355 | 55 471 729,00 | 8 509 860,00 | 0,00 | 6 070 140,00 | 40 891 729,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Чита, мкр. Северный, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1985 |  | Панельные | 5 | 5 | 7 035,10 | 5 226,00 | 0,00 | 215 | 4 113 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 215,00 | 0,00 | 787,07 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 2 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 278,70 | 258,50 | 0,00 | 11 | 70 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 127,00 | 0,00 | 271,28 | 1 578,45 | 12.2016 |
| 3 | г. Чита, ул. Александро-Заводская, д. 24 а | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Смешанные | 1 | 2 | 170,60 | 144,55 | 144,50 | 11 | 53 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 356,00 | 0,00 | 369,12 | 472,23 | 12.2016 |
| 4 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 82 | общий счет регионального оператора | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 5 829,50 | 3 945,50 | 0,00 | 67 | 999 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 848,00 | 0,00 | 253,41 | 1 144,00 | 12.2016 |
| 5 | г. Чита, ул. Балябина, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 9 | 4 236,60 | 3 723,60 | 0,00 | 161 | 4 986 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 558,00 | 0,00 | 1 339,18 | 1 386,70 | 12.2016 |
| 6 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 10 537,66 | 7 300,70 | 6 028,70 | 240 | 297 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 622,00 | 0,00 | 40,77 | 2 823,87 | 12.2016 |
| 7 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 47 | общий счет регионального оператора | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 701,90 | 2 751,80 | 2 590,30 | 89 | 1 347 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 460,00 | 0,00 | 489,66 | 1 144,00 | 12.2016 |
| 8 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 61 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 896,70 | 1 371,90 | 1 275,40 | 43 | 1 046 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 768,00 | 0,00 | 763,01 | 1 144,00 | 12.2016 |
| 9 | г. Чита, ул. Кирова, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 650,67 | 1 485,60 | 1 309,00 | 61 | 1 953 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 761,00 | 0,00 | 1 315,13 | 3 606,45 | 12.2016 |
| 10 | г. Чита, ул. Ленина, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 860,40 | 2 574,40 | 0,00 | 76 | 1 678 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 566,00 | 0,00 | 652,02 | 1 144,00 | 12.2016 |
| 11 | г. Чита, ул. Ленина, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5 494,90 | 4 377,90 | 4 229,50 | 41 | 1 854 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 141,00 | 0,00 | 423,52 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 12 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 47 а | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 912,94 | 2 088,80 | 1 467,50 | 73 | 771 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 108,00 | 0,00 | 369,16 | 1 144,00 | 12.2016 |
| 13 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 56 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 498,40 | 3 309,80 | 0,00 | 115 | 3 231 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 308,00 | 0,00 | 976,28 | 1 144,00 | 12.2016 |
| 14 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 5 103,20 | 4 002,60 | 0,00 | 113 | 922 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 686,00 | 0,00 | 230,52 | 1 144,00 | 12.2016 |
| 15 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 78 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 277,30 | 2 035,80 | 1 863,10 | 66 | 1 674 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 820,00 | 0,00 | 822,68 | 1 144,00 | 12.2016 |
| 16 | г. Чита, ул. Лермонтова, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1 713,36 | 1 295,60 | 0,00 | 24 | 960 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 790,00 | 0,00 | 741,58 | 916,45 | 12.2016 |
| 17 | г. Чита, ул. Матвеева, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 257,00 | 257,00 | 225,00 | 15 | 405 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 093,00 | 0,00 | 1 576,24 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 18 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 937,60 | 519,20 | 458,40 | 22 | 688 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 751,00 | 0,00 | 1 326,56 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 19 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 959,90 | 532,70 | 532,70 | 20 | 704 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 115,00 | 0,00 | 1 321,79 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 20 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 582,60 | 539,40 | 0,00 | 21 | 699 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 406,00 | 0,00 | 1 296,64 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 21 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 646,80 | 626,90 | 313,70 | 21 | 1 190 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 551,00 | 0,00 | 1 899,11 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 22 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 а | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Панельные | 2 | 2 | 676,00 | 628,60 | 628,60 | 69 | 616 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 310,00 | 0,00 | 980,45 | 1 731,15 | 12.2016 |
| 23 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 373,90 | 1 266,25 | 0,00 | 41 | 800 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 040,00 | 0,00 | 631,82 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 24 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5-4 | 4 | 4 095,50 | 3 074,20 | 0,00 | 67 | 1 767 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 842,00 | 0,00 | 575,06 | 3 466,65 | 12.2016 |
| 25 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 129 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 605,80 | 1 933,10 | 1 697,10 | 69 | 1 240 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 741,00 | 0,00 | 641,84 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 26 | г. Чита, ул. Петровская, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1936 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 007,10 | 894,20 | 0,00 | 38 | 292 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 251,00 | 0,00 | 326,83 | 1 144,00 | 12.2016 |
| 27 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 49 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3 172,80 | 2 788,90 | 2 516,50 | 87 | 335 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 882,00 | 0,00 | 120,44 | 3 834,00 | 12.2016 |
| 28 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 51 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Смешанные | 4 | 3 | 3 169,60 | 2 852,60 | 2 581,80 | 148 | 315 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 183,00 | 0,00 | 110,49 | 3 834,00 | 12.2016 |
| 29 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 27б | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 553,30 | 277,20 | 0,00 | 15 | 390 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 665,00 | 0,00 | 1 409,33 | 1 578,45 | 12.2016 |
| 30 | г. Чита, ул. Угданская, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 17 | 18 787,00 | 15 562,50 | 11 605,50 | 484 | 241 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 731,00 | 0,00 | 15,53 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 31 | г. Чита, ул. Чайковского, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 652,52 | 1 166,18 | 0,00 | 36 | 1 335 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 209,00 | 0,00 | 1 144,94 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 32 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 143 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 273,48 | 1 224,20 | 1 191,60 | 44 | 1 169 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 512,00 | 0,00 | 955,33 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 33 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 145 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 4 229,08 | 1 179,80 | 989,40 | 37 | 1 116 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 313,00 | 0,00 | 946,19 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 34 | г. Чита, мкр. Северный, д. 37 | специальный счет управляющей организации | 1987 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 472,30 | 3 496,20 | 3 289,30 | 154 | 3 600 000,00 | 1 891 080,00 | 0,00 | 1 348 920,00 | 360 000,00 | 0,00 | 1 029,69 | 2 246 121,00 | 12.2016 |
| 35 | г. Чита, мкр. Северный, д. 38 | специальный счет управляющей организации | 1988 |  | Панельные | 9 | 2 | 3 496,50 | 3 477,90 | 3 040,50 | 160 | 3 600 000,00 | 1 891 080,00 | 0,00 | 1 348 920,00 | 360 000,00 | 0,00 | 1 035,11 | 2 246 121,00 | 12.2016 |
| 36 | г. Чита, мкр. Северный, д. 39 | специальный счет управляющей организации | 1989 |  | Панельные | 10 | 2 | 4 329,49 | 3 889,49 | 3 122,29 | 169 | 3 600 000,00 | 1 891 080,00 | 0,00 | 1 348 920,00 | 360 000,00 | 0,00 | 925,57 | 2 246 121,00 | 12.2016 |
| 37 | г. Чита, ул. Шилова, д. 93 | специальный счет управляющей организации | 1989 |  | Панельные | 9 | 3 | 5 274,70 | 5 252,10 | 4 989,80 | 232 | 5 400 000,00 | 2 836 620,00 | 0,00 | 2 023 380,00 | 540 000,00 | 0,00 | 1 028,16 | 2 246 121,00 | 12.2016 |
| #### Итого по муниципальному району "Балейский район": |  |  | X | X | X | X | X | 1 768,72 | 1 630,16 | 1 405,71 | 30 | 1 452 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 878,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Город Балей": |  |  | X | X | X | X | X | 1 768,72 | 1 630,16 | 1 405,71 | 30 | 1 452 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 878,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 882,34 | 794,11 | 648,66 | 12 | 490 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 944,00 | 0,00 | 618,23 | 1 276,29 | 12.2016 |
| 2 | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 886,38 | 836,05 | 757,05 | 18 | 961 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 934,00 | 0,00 | 1 150,57 | 1 341,09 | 12.2016 |
| #### Итого по муниципальному району "Борзинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 2 643,60 | 2 461,30 | 2 385,41 | 75 | 2 275 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 678,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Борзинское": |  |  | X | X | X | X | X | 2 252,20 | 2 094,00 | 2 018,11 | 59 | 1 897 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 811,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 472,20 | 443,00 | 443,00 | 13 | 127 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 215,00 | 0,00 | 287,17 | 3 683,00 | 12.2016 |
| 2 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 893,90 | 828,50 | 752,61 | 21 | 638 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 050,00 | 0,00 | 770,13 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 3 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 886,10 | 822,50 | 822,50 | 25 | 1 132 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 546,00 | 0,00 | 1 376,96 | 3 021,00 | 12.2016 |
| в том числе по городскому поселению "Шерловогорское": |  |  | X | X | X | X | X | 391,40 | 367,30 | 367,30 | 16 | 377 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 867,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 391,40 | 367,30 | 367,30 | 16 | 377 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 867,00 | 0,00 | 1 028,77 | 3 683,00 | 12.2016 |
| #### Итого по муниципальному району "Карымский район": |  |  | X | X | X | X | X | 538,00 | 498,02 | 460,44 | 27 | 885 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 153,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Карымское": |  |  | X | X | X | X | X | 538,00 | 498,02 | 460,44 | 27 | 885 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 153,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 538,00 | 498,02 | 460,44 | 27 | 885 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 153,00 | 0,00 | 1 777,34 | 2 690,00 | 12.2016 |
| #### Итого по муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район": |  |  | X | X | X | X | X | 76 792,05 | 47 892,61 | 44 511,08 | 2 195 | 8 583 539,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 583 539,48 | 0,00 | X | X | X |
| #### Итого по городскому поселению "Город Краснокаменск": |  |  | X | X | X | X | X | 76 792,05 | 47 892,61 | 44 511,08 | 2 195 | 8 583 539,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 583 539,48 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Краснокаменск, д. 114 | специальный счет управляющей организации | 1972 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 3124,88 | 2117,97 | 1 711,77 | 102 | 380 057,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 057,94 | 0,00 | 179,44 | 2 823,87 | 12.2016 |
| 2 | г. Краснокаменск, д. 303 | специальный счет управляющей организации | 1973 |  | Панельные | 5 | 5 | 7017,14 | 4446,24 | 4 044,04 | 212 | 1 212 611,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 611,66 | 0,00 | 272,73 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 3 | г. Краснокаменск, д. 304 | специальный счет управляющей организации | 1972 |  | Панельные | 5 | 5 | 7015,59 | 4568,21 | 4 304,08 | 212 | 1 131 562,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 562,18 | 0,00 | 247,70 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 4 | г. Краснокаменск, д. 305 | специальный счет управляющей организации | 1973 |  | Панельные | 5 | 5 | 7013,37 | 4565,99 | 4 268,79 | 244 | 1 289 610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 610,20 | 0,00 | 282,44 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 5 | г. Краснокаменск, д. 313 | специальный счет управляющей организации | 1975 |  | Панельные | 5 | 3 | 6424,44 | 3715,04 | 3 631,50 | 145 | 590 198,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 198,83 | 0,00 | 158,87 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 6 | г. Краснокаменск, д. 314 | специальный счет управляющей организации | 1975 |  | Панельные | 5 | 4 | 5059,47 | 3025,47 | 2 975,03 | 119 | 590 198,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 198,83 | 0,00 | 195,08 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 7 | г. Краснокаменск, д. 514 | специальный счет управляющей организации | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 6034,62 | 3833,15 | 3 756,02 | 173 | 1 028 788,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 788,90 | 0,00 | 268,39 | 2 690,00 | 12.2016 |
| 8 | г. Краснокаменск, д. 701 | специальный счет управляющей организации | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 5950,57 | 3631,77 | 3384,46 | 156 | 422 127,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 127,30 | 0,00 | 116,23 | 2 823,87 | 12.2016 |
| 9 | г. Краснокаменск, д. 711 | специальный счет управляющей организации | 1992 |  | Панельные | 5 | 17 | 29151,97 | 17988,77 | 16435,39 | 832 | 1 938 383,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 383,64 | 0,00 | 107,76 | 2 690,00 | 12.2016 |
| #### Итого по муниципальному району "Кыринский район": |  |  | X | X | X | X | X | 1 245,50 | 694,00 | 694,00 | 35 | 222 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 912,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Кыринское": |  |  | X | X | X | X | X | 1 245,50 | 694,00 | 694,00 | 35 | 222 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 912,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 245,50 | 694,00 | 694,00 | 35 | 222 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 912,00 | 0,00 | 321,20 | 2 545,69 | 2016 |
| #### Итого по муниципальному району "Нерчинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 4 355,94 | 3 442,44 | 2 952,14 | 146 | 2 486 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 151,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Нерчинское": |  |  | X | X | X | X | X | 4 355,94 | 3 442,44 | 2 952,14 | 146 | 2 486 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 151,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 78 | общий счет регионального оператора | 1968 |  | Панельные | 4 | 4 | 3 962,99 | 3 072,99 | 2 582,69 | 130 | 2 181 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 392,00 | 0,00 | 709,86 | 2 690,00 | 2016 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Строительная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 392,95 | 369,45 | 369,45 | 16 | 304 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 759,00 | 0,00 | 824,90 | 2 545,69 | 2016 |
| #### Итого по муниципальному району "Приаргунский район": |  |  | X | X | X | X | X | 497,64 | 478,84 | 478,84 | 17 | 254 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 582,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Приаргунское": |  |  | X | X | X | X | X | 497,64 | 478,84 | 478,84 | 17 | 254 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 582,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 9 а | общий счет регионального оператора | 1954 |  | Блочные | 1 | 1 | 497,64 | 478,84 | 478,84 | 17 | 254 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 582,00 | 0,00 | 531,66 | 3 328,00 | 2016 |
| #### Итого по муниципальному району "Сретенский район": |  |  | X | X | X | X | X | 3 972,70 | 3 533,22 | 3 477,00 | 145 | 2 119 661,20 | 785 889,88 | 0,00 | 560 580,50 | 773 190,82 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Кокуйское" |  |  | X | X | X | X | X | 3 972,70 | 3 533,22 | 3 477,00 | 145 | 2 119 661,20 | 785 889,88 | 0,00 | 560 580,50 | 773 190,82 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Кокуй, ул. 2-я Набережная, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1948 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 615,40 | 507,40 | 463,10 | 22 | 623 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 583,00 | 0,00 | 1 228,98 | 2 690,00 | 2016 |
| 2 | пгт. Кокуй, ул. 2-я Набережная, д. 11 | специальный счет регионального оператора | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 357,30 | 3 025,82 | 3 013,90 | 123 | 1 496 078,20 | 785 889,88 | 0,00 | 560 580,50 | 149 607,82 | 0,00 | 494,44 | 2 690,00 | 2016 |
| #### Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": |  |  | X | X | X | X | X | 4 088,64 | 3 872,28 | 3 080,22 | 187 | 1 086 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 527,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Вершино-Дарасунское": |  |  | X | X | X | X | X | 4 088,64 | 3 872,28 | 3 080,22 | 187 | 1 086 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 527,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 437,00 | 413,00 | 0,00 | 28 | 137 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 495,00 | 0,00 | 332,92 | 2 545,69 | 2016 |
| 2 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 454,40 | 432,00 | 432,00 | 34 | 137 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 846,00 | 0,00 | 319,09 | 2 545,69 | 2016 |
| 3 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 567,90 | 534,50 | 439,70 | 25 | 137 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 503,00 | 0,00 | 257,26 | 2 545,69 | 2016 |
| 4 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 556,40 | 525,50 | 525,50 | 25 | 400 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 170,00 | 0,00 | 761,50 | 2 545,69 | 2016 |
| 5 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 а | специальный счет регионального оператора | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2 072,94 | 1 967,28 | 1 683,02 | 75 | 273 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 513,00 | 0,00 | 139,03 | 3 466,65 | 2016 |
| #### Итого по муниципальному району "Хилокский район": |  |  | X | X | X | X | X | 1 630,70 | 1 453,00 | 480,90 | 58 | 1 353 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 475,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Хилокское": |  |  | X | X | X | X | X | 1 630,70 | 1 453,00 | 480,90 | 58 | 1 353 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 475,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 513,50 | 478,00 | 0,00 | 16 | 661 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 305,00 | 0,00 | 1 383,48 | 2 690,00 | 2016 |
| 2 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 49 | общий счет регионального оператора | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 576,00 | 532,00 | 350,70 | 25 | 613 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 501,00 | 0,00 | 1 153,20 | 2 752,52 | 2016 |
| 3 | г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 541,20 | 443,00 | 130,20 | 17 | 78 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 669,00 | 0,00 | 177,58 | 2 752,52 | 2016 |
| #### Итого по муниципальному району "Шилкинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 2 501,70 | 2 178,00 | 2 120,90 | 95 | 3 333 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 397,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Шилкинское": |  |  | X | X | X | X | X | 2 501,70 | 2 178,00 | 2 120,90 | 95 | 3 333 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 397,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 118 | общий счет регионального оператора | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 517,10 | 466,80 | 409,70 | 23 | 646 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 346,00 | 0,00 | 1 384,63 | 1 988,15 | 2016 |
| 2 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 123 | общий счет регионального оператора | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 762,80 | 561,40 | 561,40 | 21 | 958 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 248,00 | 0,00 | 1 706,89 | 2 379,29 | 2016 |
| 3 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 601,10 | 565,10 | 565,10 | 28 | 788 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 964,00 | 0,00 | 1 396,15 | 2 074,50 | 2016 |
| 4 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 620,70 | 584,70 | 584,70 | 23 | 939 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 839,00 | 0,00 | 1 607,39 | 1 856,16 | 2016 |
|  | ### 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Итого по Забайкальскому краю |  |  | X | X | X | X | X | 541 450,59 | 913 224,33 | 804 446,76 | 15 849 | 156 205 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 205 866,22 | 0,00 | X | X | X |
| #### Итого по городскому округу "Город Петровск-Забайкальский": |  | X | X | X | X | X | X | 6 688,56 | 16 131,32 | 14 520,84 | 201 | 7 614 248,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 614 248,46 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 498,00 | 274,10 | 243,60 | 17 | 88 377,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 377,42 | 0,00 | 2 545,69 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 055,20 | 655,60 | 615,00 | 20 | 1 100 745,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 745,22 | 0,00 | 2 545,69 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 3 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 772,30 | 733,70 | 717,30 | 38 | 968 995,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 995,94 | 0,00 | 2 545,69 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 4 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 826,85 | 782,85 | 733,35 | 21 | 856 503,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 503,90 | 0,00 | 2 545,69 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 5 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 186,01 | 1 062,51 | 1 062,51 | 27 | 1 588 366,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 366,20 | 0,00 | 2 545,69 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 6 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1946 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 593,10 | 552,30 | 552,30 | 20 | 972 628,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 628,05 | 0,00 | 2 549,69 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 7 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | общий счет регионального оператора | 1947 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 527,60 | 517,10 | 517,10 | 20 | 976 224,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 224,04 | 0,00 | 2 549,69 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 8 | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1947 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 229,50 | 642,00 | 642,00 | 38 | 1 062 407,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 407,69 | 0,00 | 2 545,69 | 2 545,69 | 12.2017 |
| #### Итого по городскому округу "Город Чита": |  |  | X | X | X | X | X | 147 507,46 | 508 452,76 | 436 015,91 | 4 536 | 82 884 895,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 884 895,44 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Чита, ул. Каларская, д. 25а | общий счет регионального оператора | 1952 |  | Деревянные | 2 | 1 | 438,60 | 402,90 | 91,20 | 27 | 558 943,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 943,58 | 0,00 | 1 440,34 | 2 280,29 | 12.2017 |
| 2 | г. Чита, п. Антипиха, ДОС, д. 265 | общий счет регионального оператора | 1952 |  | Деревянные | 2 | 1 | 427,30 | 390,80 | 195,40 | 32 | 568 580,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 580,64 | 0,00 | 1 460,86 | 2 280,29 | 12.2017 |
| 3 | г. Чита, п. Антипиха, ДОС, д. 273 | общий счет регионального оператора | 1952 |  | Деревянные | 2 | 1 | 433,30 | 398,60 | 209,00 | 14 | 540 827,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 827,11 | 0,00 | 1 459,45 | 2 280,29 | 12.2017 |
| 4 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 24 | специальный счет управляющей организации | 1987 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 993,70 | 2 993,70 | 2 924,40 | 121 | 597 543,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 543,76 | 0,00 | 290,61 | 2 690,00 | 12.2017 |
| 5 | г. Чита, мкр. Жилой Городок, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 704,40 | 634,00 | 0,00 | 22 | 578 057,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 057,22 | 0,00 | 935,88 | 2 690,00 | 12.2017 |
| 6 | г. Чита, ул. 1-я Московская, д. 41 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 369,70 | 249,80 | 191,30 | 27 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 2 175,93 | 2 690,00 | 12.2017 |
| 7 | г. Чита, ул. 1-я Московская, д. 43 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 369,70 | 249,80 | 67,20 | 24 | 117 137,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 137,32 | 0,00 | 478,96 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 8 | г. Чита, ул. 9 Января, д. 20 | специальный счет управляющей организации | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 779,00 | 3 557,90 | 3 282,50 | 131 | 491 554,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 554,62 | 0,00 | 138,16 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 9 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 111 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 291,40 | 1 291,40 | 1 291,40 | 45 | 1 280 871,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 871,14 | 0,00 | 1 013,14 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 10 | г. Чита, ул. Баранского, д. 83 | общий счет регионального оператора | 1934 |  | Деревянные | 2 | 2 | 452,90 | 452,90 | 452,90 | 8 | 142 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 256,00 | 0,00 | 314,10 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 11 | г. Чита, ул. Баргузинская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 377,90 | 3 502,32 | 3 432,12 | 109 | 1 861 285,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 285,98 | 0,00 | 1 910,69 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 12 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 005,40 | 2 126,40 | 2 126,40 | 149 | 733 362,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 362,59 | 0,00 | 2 502,61 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 13 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 49 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 153,10 | 3 336,90 | 3 336,90 | 232 | 1 540 150,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 150,57 | 0,00 | 2 987,11 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 14 | г. Чита, ул. Бутина, д. 59 | общий счет регионального оператора | 1949 | 2015 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 801,10 | 801,10 | 640,88 | 30 | 696 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 188,00 | 0,00 | 901,07 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 15 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 10 537,66 | 7 300,70 | 6 028,70 | 240 | 5 372 058,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 372 058,14 | 0,00 | 736,68 | 2 823,87 | 12.2017 |
| 16 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 47 | общий счет регионального оператора | 1968 | 2016 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 701,90 | 2 751,80 | 2 590,30 | 89 | 1 853 116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 116,70 | 0,00 | 890,16 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 17 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 61 | общий счет регионального оператора | 1960 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 896,70 | 1 371,90 | 1 339,00 | 43 | 1 390 656,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 656,57 | 0,00 | 1 155,74 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 18 | г. Чита, ул. Звездная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 901,10 | 710,10 | 522,60 | 15 | 149 822,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 822,24 | 0,00 | 2 078,88 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 19 | г. Чита, ул. Иркутская, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 684,50 | 684,50 | 571,80 | 38 | 677 980,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 980,76 | 0,00 | 990,48 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 20 | г. Чита, ул. Космонавтов, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 433,00 | 3 189,00 | 2 533,00 | 104 | 3 158 137,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 137,84 | 0,00 | 1 356,17 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 21 | г. Чита, ул. Краснодонская, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 548,80 | 442,40 | 0,00 | 29 | 523 228,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 228,52 | 0,00 | 1 246,16 | 2 280,29 | 12.2017 |
| 22 | г. Чита, ул. Лазо, д. 24 в | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 441,90 | 441,90 | 304,50 | 26 | 564 994,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 994,74 | 0,00 | 1 367,08 | 2 280,29 | 12.2017 |
| 23 | г. Чита, ул. Ленина, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1969 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 860,40 | 2 574,40 | 0,00 | 76 | 1 502 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 461,00 | 0,00 | 1 360,58 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 24 | г. Чита, ул. Ленина, д. 41 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 585,70 | 1 695,90 | 1 695,90 | 97 | 1 360 318,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 318,16 | 0,00 | 3 043,18 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 25 | г. Чита, ул. Ленина, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 382,50 | 3 442,50 | 3 442,50 | 84 | 552 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 744,00 | 0,00 | 1 201,94 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 26 | г. Чита, ул. Ленина, д. 122 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 509,20 | 1 688,90 | 1 688,90 | 115 | 780 415,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 415,42 | 0,00 | 1 868,47 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 27 | г. Чита, ул. Ленина, д. 125 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 573,50 | 1 653,70 | 1 653,70 | 117 | 2 257 073,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 073,32 | 0,00 | 1 344,92 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 28 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1955 | 2016 | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 5 103,20 | 4 002,60 | 4 002,60 | 113 | 1 886 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 456,00 | 0,00 | 679,31 | 6 156,65 | 12.2017 |
| 29 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 75 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 201,00 | 1 080,90 | 979,40 | 36 | 276 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 906,00 | 0,00 | 2 020,49 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 30 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 78 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 277,30 | 2 035,80 | 1 952,30 | 66 | 1 787 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 788,00 | 0,00 | 878,17 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 31 | г. Чита, ул. Майская, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436,70 | 385,20 | 327,60 | 15 | 89 746,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 746,30 | 0,00 | 1 107,94 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 32 | г. Чита, ул. Матвеева, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 262,30 | 262,30 | 163,40 | 10 | 68 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 046,00 | 0,00 | 259,42 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 33 | г. Чита, ул. Мира, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 392,40 | 340,90 | 0,00 | 28 | 94 497,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 497,11 | 0,00 | 1 439,30 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 34 | г. Чита, ул. Молодежная, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 364,70 | 364,70 | 364,70 | 11 | 93 355,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 355,84 | 0,00 | 256,48 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 35 | г. Чита, ул. Молодежная, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 291,90 | 270,50 | 233,60 | 19 | 90 408,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 408,06 | 0,00 | 341,38 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 36 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1957 | 2016 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 959,90 | 532,70 | 532,70 | 20 | 118 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 325,00 | 0,00 | 222,12 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 37 | г. Чита, ул. Набережная, д. 56 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 286,70 | 1 286,70 | 949,50 | 43 | 226 527,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 527,70 | 0,00 | 173,21 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 38 | г. Чита, ул. Набережная, д. 64 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 877,00 | 877,00 | 816,70 | 32 | 301 202,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 202,08 | 0,00 | 766,32 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 39 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 922,90 | 830,60 | 582,70 | 27 | 117 661,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 661,26 | 0,00 | 1 082,42 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 40 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 а | общий счет регионального оператора | 1960 | 2016 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676,00 | 628,60 | 628,60 | 69 | 148 336,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 336,97 | 0,00 | 235,98 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 41 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 690,90 | 629,40 | 506,70 | 37 | 153 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 319,00 | 0,00 | 1 155,94 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 42 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 357,10 | 305,90 | 261,20 | 25 | 105 959,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 959,28 | 0,00 | 1 388,75 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 43 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 2 а | общий счет регионального оператора | 1969 |  | Деревянные | 2 | 1 | 407,40 | 388,10 | 126,60 | 10 | 561 743,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 743,72 | 0,00 | 1 471,21 | 2 280,29 | 12.2017 |
| 44 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 6 а | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 418,10 | 418,10 | 210,80 | 23 | 533 417,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 417,29 | 0,00 | 1 312,93 | 2 280,29 | 12.2017 |
| 45 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4 186,40 | 4 020,80 | 3 801,60 | 164 | 2 931 484,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 484,62 | 0,00 | 1 632,00 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 46 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1959 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4 095,50 | 3 074,20 | 3 074,20 | 67 | 2 621 170,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 170,98 | 0,00 | 1 565,92 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 47 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42 а | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 660,00 | 1 028,90 | 898,80 | 60 | 1 380 778,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 778,18 | 0,00 | 1 540,73 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 48 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 123 | общий счет регионального оператора | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 902,10 | 2 112,90 | 1 772,90 | 90 | 1 116 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 388,56 | 0,00 | 1 567,29 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 49 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 129 | общий счет регионального оператора | 1961 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 605,80 | 1 933,10 | 1 697,10 | 69 | 390 126,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 126,83 | 0,00 | 208,21 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 50 | г. Чита, ул. Петровская, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1936 | 2016 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 007,10 | 894,20 | 894,20 | 38 | 139 563,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 563,32 | 0,00 | 1 207,84 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 51 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41 а | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 552,10 | 509,50 | 509,50 | 15 | 664 270,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 270,38 | 0,00 | 1 884,06 | 3 123,05 | 12.2017 |
| 52 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41 б | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 552,20 | 510,30 | 452,10 | 13 | 762 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 125,00 | 0,00 | 1 493,48 | 2 690,00 | 12.2017 |
| 53 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41 в | общий счет регионального оператора | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 350,50 | 1 215,45 | 1 147,55 | 40 | 1 230 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 415,50 | 0,00 | 1 624,70 | 6 156,65 | 12.2017 |
| 54 | г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1945 | 2015 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3 271,40 | 3 271,40 | 2 617,12 | 90 | 1 857 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 350,00 | 0,00 | 784,87 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 55 | г. Чита, ул. Пушкина, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Панельные | 5 | 2 | 2 281,70 | 1 969,00 | 554,00 | 46 | 397 551,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 551,44 | 0,00 | 1 306,67 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 56 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 49 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3 172,80 | 2 788,90 | 2 516,50 | 87 | 3 607 982,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607 982,01 | 0,00 | 2 522,89 | 6 156,65 | 12.2017 |
| 57 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 51 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Смешанные | 4 | 3 | 3 169,60 | 2 852,60 | 2 581,80 | 148 | 2 973 894,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 894,72 | 0,00 | 1 982,72 | 6 156,65 | 12.2017 |
| 58 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 073,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 120 | 1 053 082,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 082,60 | 0,00 | 1 972,08 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 59 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 23 б | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 728,10 | 873,80 | 771,70 | 35 | 942 019,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 019,96 | 0,00 | 1 008,08 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 60 | г. Чита, ул. Угданская, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 17 | 18 787,00 | 15 562,50 | 11 605,50 | 484 | 15 340 137,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 340 137,71 | 0,00 | 985,71 | 2 690,00 | 12.2017 |
| 61 | г. Чита, ул. Угольщиков, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 389,50 | 338,30 | 338,30 | 20 | 478 725,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 725,84 | 0,00 | 1 445,37 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 62 | г. Чита, ул. Чайковского, д. 37 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 140,12 | 2 954,30 | 2 582,30 | 89 | 2 995 962,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 962,18 | 0,00 | 1 951,14 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 63 | г. Чита, ул. Чайковского, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1960 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 652,52 | 1 166,18 | 1 166,18 | 36 | 1 022 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 363,00 | 0,00 | 928,19 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 64 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 143 | общий счет регионального оператора | 1960 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 273,48 | 1 224,20 | 1 191,60 | 44 | 1 451 414,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 414,16 | 0,00 | 1 185,60 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 65 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 145 | общий счет регионального оператора | 1960 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 4 229,08 | 1 179,80 | 989,40 | 37 | 911 685,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 685,70 | 0,00 | 897,44 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 66 | г. Чита, ул. Шилова, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 847,60 | 1 847,60 | 1 847,60 | 116 | 1 242 941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 941,20 | 0,00 | 1 692,17 | 3 466,65 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Агинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 4 059,00 | 8 708,36 | 7 525,29 | 172 | 4 160 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 644,79 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Новоорловск": |  |  | X | X | X | X | X | 4 059,00 | 7 071,00 | 6 019,15 | 172 | 4 160 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 644,79 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Новоорловск, ул. ДОС, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1974 | 2009 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 059,00 | 3 549,00 | 2 920,16 | 172 | 4 160 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 644,79 | 0,00 | 1 154,51 | 2 690,00 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Балейский район": |  |  | X | X | X | X | X | 886,38 | 5 532,13 | 5 199,02 | 18 | 165 645,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 645,08 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Город Балей": |  |  | X | X | X | X | X | 886,38 | 5 532,13 | 5 199,02 | 18 | 165 645,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 645,08 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2016 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 886,38 | 836,05 | 757,05 | 18 | 165 645,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 645,08 | 0,00 | 198,47 | 3 466,65 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Борзинский район": |  | X | X | X | X | X | X | 4 226,90 | 22 198,60 | 18 948,42 | 169 | 4 198 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198 414,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Шерловогорское": |  |  | X | X | X | X | X | 4 226,90 | 9 148,00 | 6 084,80 | 169 | 4 198 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198 414,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 413,00 | 385,10 | 295,90 | 17 | 243 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 050,00 | 0,00 | 631,13 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 540,10 | 491,40 | 118,80 | 30 | 568 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 139,00 | 0,00 | 1 156,16 | 2 059,28 | 12.2017 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Деревянные | 2 | 1 | 597,60 | 544,40 | 125,90 | 20 | 585 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 909,00 | 0,00 | 1 076,25 | 2 010,09 | 12.2017 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1 186,30 | 797,50 | 708,50 | 45 | 1 264 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 012,00 | 0,00 | 1 584,97 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 595,40 | 546,60 | 137,70 | 22 | 580 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 453,00 | 0,00 | 1 061,93 | 3 108,85 | 12.2017 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Деревянные | 2 | 2 | 894,50 | 618,50 | 369,00 | 35 | 956 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 851,00 | 0,00 | 1 547,05 | 1 731,88 | 12.2017 |
| #### Итог по муниципальному району "Калганский район": |  | X | X | X | X | X | X | 951,00 | 1 560,90 | 1 560,90 | 32 | 285 837,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 837,84 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Калганское": |  | X | X | X | X | X | X | 951,00 | 1 560,90 | 1 560,90 | 32 | 285 837,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 837,84 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 45 | общий счет регионального оператора | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 951,00 | 837,00 | 837,00 | 32 | 285 837,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 837,84 | 0,00 | 299,41 | 1 276,29 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Карымский район": |  | X | X | X | X | X | X | 7 846,10 | 21 120,84 | 19 170,27 | 227 | 6 196 679,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 196 679,43 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Дарасунское": |  | X | X | X | X | X | X | 7 403,60 | 14 116,13 | 13 950,00 | 207 | 5 763 401,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 401,41 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Дарасун, ул. Советская, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 566,00 | 518,33 | 518,33 | 18 | 817 975,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 975,95 | 0,00 | 1 578,24 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 2 | пгт. Дарасун, ул. Советская, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 581,00 | 535,55 | 454,62 | 20 | 825 155,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 155,75 | 0,00 | 1 540,84 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 3 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 903,00 | 613,48 | 613,48 | 14 | 1 087 993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 993,04 | 0,00 | 1 811,43 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 4 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1957 | 2009 | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 779,00 | 621,75 | 621,75 | 18 | 80 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 208,40 | 0,00 | 99,67 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 5 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 597,00 | 2 403,10 | 2 360,50 | 67 | 2 043 573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 573,80 | 0,00 | 851,01 | 3 466,65 | 12.2017 |
| 6 | пгт. Дарасун, ул. Почтовая, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1962 | 2009 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 977,60 | 1 779,31 | 1 779,31 | 70 | 908 494,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 494,47 | 0,00 | 511,01 | 3 466,65 | 12.2017 |
| в том числе по городскому поселению "Карымское": |  | X | X | X | X | X | X | 442,50 | 3 628,09 | 2 135,38 | 20 | 433 278,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 278,02 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 94 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 442,50 | 377,88 | 222,41 | 20 | 433 278,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 278,02 | 0,00 | 1 063,65 | 1 276,29 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район": |  |  | X | X | X | X | X | 315 662,87 | 195 259,16 | 181 150,79 | 8 583 | 23 607 031,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 607 031,54 | 0,00 | X | X | X |
| #### Итого по городскому поселению "Город Краснокаменск": |  |  | X | X | X | X | X | 315 662,87 | 195 259,16 | 181 150,79 | 8 583 | 23 607 031,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 607 031,54 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Краснокаменск, д. 3 ц | специальный счет управляющей организации | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5 675,76 | 3 780,56 | 3 612,26 | 156 | 455 708,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 708,70 | 0,00 | 80,29 | 120,54 | 12.2017 |
| 2 | г. Краснокаменск, д. 4 ц | специальный счет управляющей организации | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5 741,83 | 3 846,63 | 3 317,88 | 186 | 463 672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 672,78 | 0,00 | 80,75 | 120,54 | 12.2017 |
| 3 | г. Краснокаменск, д. 102 | специальный счет управляющей организации | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 8 628,75 | 5 150,58 | 4 703,49 | 228 | 1 808 673,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 673,32 | 0,00 | 209,61 | 351,16 | 12.2017 |
| 4 | г. Краснокаменск, д. 119 | специальный счет управляющей организации | 1970 |  | Панельные | 5 | 5 | 6 904,91 | 4 349,01 | 4 085,27 | 181 | 501 762,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 762,68 | 0,00 | 72,67 | 115,37 | 12.2017 |
| 5 | г. Краснокаменск, д. 201 | специальный счет управляющей организации | 1974 |  | Панельные | 5 | 10 | 12 067,48 | 7 651,48 | 7 360,90 | 298 | 708 150,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 150,75 | 0,00 | 58,68 | 92,55 | 12.2017 |
| 6 | г. Краснокаменск, д. 210 | специальный счет управляющей организации | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 6 037,53 | 3 836,13 | 3 608,64 | 157 | 442 589,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 589,66 | 0,00 | 73,31 | 115,37 | 12.2017 |
| 7 | г. Краснокаменск, д. 250 | специальный счет управляющей организации | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 11 211,98 | 6 528,38 | 5 946,44 | 265 | 753 205,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 205,31 | 0,00 | 67,18 | 115,37 | 12.2017 |
| 8 | г. Краснокаменск, д. 251 | специальный счет управляющей организации | 1984 |  | Панельные | 5 | 5 | 9 240,73 | 5 321,73 | 4 902,48 | 222 | 613 989,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 989,28 | 0,00 | 66,44 | 115,37 | 12.2017 |
| 9 | г. Краснокаменск, д. 312 | специальный счет управляющей организации | 1973 |  | Панельные | 5 | 4 | 8 414,49 | 4 994,29 | 4 737,09 | 196 | 576 211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 211,21 | 0,00 | 68,48 | 115,37 | 12.2017 |
| 10 | г. Краснокаменск, д. 322 | специальный счет управляющей организации | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 5 997,75 | 3 960,33 | 3 534,97 | 182 | 456 919,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 919,11 | 0,00 | 76,18 | 115,37 | 12.2017 |
| 11 | г. Краснокаменск, д. 323 | специальный счет управляющей организации | 1973 |  | Панельные | 5 | 4 | 6 007,10 | 3 969,68 | 3 477,28 | 185 | 457 997,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 997,86 | 0,00 | 76,24 | 115,37 | 12.2017 |
| 12 | г. Краснокаменск, д. 324 | специальный счет управляющей организации | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 5 532,99 | 3 495,57 | 3 120,09 | 188 | 403 297,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 297,89 | 0,00 | 72,89 | 115,37 | 12.2017 |
| 13 | г. Краснокаменск, д. 403 | специальный счет управляющей организации | 1976 |  | Панельные | 5 | 4 | 6 293,95 | 3 979,75 | 3 863,25 | 194 | 459 159,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 159,68 | 0,00 | 72,95 | 115,37 | 12.2017 |
| 14 | г. Краснокаменск д. 409 | специальный счет управляющей организации | 1977 |  | Панельные | 5 | 10 | 17 102,11 | 10 365,91 | 9 886,20 | 425 | 1 195 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 956,50 | 0,00 | 69,93 | 115,37 | 12.2017 |
| 15 | г. Краснокаменск, д. 433 | специальный счет управляющей организации | 1979 |  | Панельные | 5 | 10 | 17 140,93 | 10 540,53 | 9 980,39 | 433 | 1 216 103,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 103,11 | 0,00 | 70,95 | 115,37 | 12.2017 |
| 16 | г. Краснокаменск, д. 435 | специальный счет управляющей организации | 1979 |  | Панельные | 5 | 5 | 8 725,84 | 5 339,64 | 4 852,22 | 211 | 616 055,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 055,63 | 0,00 | 70,60 | 115,37 | 12.2017 |
| 17 | г. Краснокаменск, д. 436 | специальный счет управляющей организации | 1979 |  | Панельные | 5 | 5 | 8 727,28 | 5 341,08 | 4 937,27 | 221 | 616 221,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 221,73 | 0,00 | 70,61 | 115,37 | 12.2017 |
| 18 | г. Краснокаменск, д. 442 | специальный счет управляющей организации | 1981 |  | Панельные | 5 | 4 | 6 280,94 | 3 965,94 | 3 720,43 | 175 | 457 566,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 566,36 | 0,00 | 72,85 | 115,37 | 12.2017 |
| 19 | г. Краснокаменск, д. 443 | специальный счет управляющей организации | 1981 |  | Панельные | 5 | 4 | 6 278,22 | 3 963,22 | 3 712,64 | 188 | 457 252,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 252,54 | 0,00 | 72,83 | 115,37 | 12.2017 |
| 20 | г. Краснокаменск, д. 444 | специальный счет управляющей организации | 1981 |  | Панельные | 5 | 8 | 13 330,11 | 8 373,51 | 7 969,08 | 345 | 966 085,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 085,34 | 0,00 | 72,47 | 115,37 | 12.2017 |
| 21 | г. Краснокаменск, д. 513 | специальный счет управляющей организации | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 7 829,99 | 4 793,96 | 4 339,90 | 249 | 553 098,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 098,34 | 0,00 | 70,64 | 115,37 | 12.2017 |
| 22 | г. Краснокаменск, д. 607 | специальный счет управляющей организации | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 9 618,87 | 6 146,49 | 5 268,34 | 309 | 709 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 145,14 | 0,00 | 73,72 | 115,37 | 12.2017 |
| 23 | г. Краснокаменск, д. 617 | специальный счет управляющей организации | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 9 585,96 | 6 113,58 | 5 334,17 | 302 | 705 348,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 348,18 | 0,00 | 73,58 | 115,37 | 12.2017 |
| 24 | г. Краснокаменск, д. 627 | специальный счет управляющей организации | 1971 |  | Панельные | 5 | 5 | 7 012,80 | 4 456,90 | 4 171,36 | 180 | 514 210,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 210,38 | 0,00 | 73,32 | 120,54 | 12.2017 |
| 25 | г. Краснокаменск, д. 801 | специальный счет управляющей организации | 1989 |  | Панельные | 5 | 13 | 23 027,52 | 14 026,92 | 12 874,34 | 648 | 1 618 341,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 341,87 | 0,00 | 70,28 | 115,37 | 12.2017 |
| 26 | г. Краснокаменск, д. 802 | специальный счет управляющей организации | 1989 |  | Панельные | 5 | 13 | 23 033,25 | 14 032,65 | 13 216,89 | 653 | 1 619 002,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 002,96 | 0,00 | 70,29 | 115,37 | 12.2017 |
| 27 | г. Краснокаменск, д. 803 | специальный счет управляющей организации | 1988 |  | Панельные | 5 | 13 | 22 384,11 | 14 056,82 | 13 383,51 | 583 | 1 621 791,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 791,55 | 0,00 | 72,45 | 115,37 | 12.2017 |
| 28 | г. Краснокаменск, д. 804 | специальный счет управляющей организации | 1987 |  | Панельные | 5 | 21 | 37 829,69 | 22 877,89 | 21 234,01 | 1 023 | 2 639 513,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 513,68 | 0,00 | 69,77 | 115,37 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Могочинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 4 552,30 | 13 470,50 | 11 722,30 | 183 | 1 671 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 820,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Могочинское": |  |  | X | X | X | X | X | 4 552,30 | 13 470,50 | 11 722,30 | 183 | 1 671 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 820,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Могоча, ул. Майская, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Деревянные | 1 | 2 | 323,30 | 299,30 | 110,40 | 20 | 85 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 578,00 | 0,00 | 264,70 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 2 | г. Могоча, ул. Шулешко, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 229,00 | 3 419,50 | 3 075,20 | 163 | 1 586 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 242,00 | 0,00 | 463,88 | 3 466,65 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Нерчинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 4 472,58 | 7 377,12 | 6 128,02 | 200 | 4 274 242,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 242,16 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Нерчинское": |  |  | X | X | X | X | X | 4 472,58 | 7 377,12 | 6 128,02 | 200 | 4 274 242,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 242,16 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Декабристов, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 726,50 | 677,70 | 637,60 | 48 | 169 128,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 128,22 | 0,00 | 237,78 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Декабристов, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 758,80 | 709,90 | 597,90 | 31 | 1 278 967,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 967,78 | 0,00 | 1 803,46 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 3 | г. Нерчинск, ул. Сибирская, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 608,21 | 527,76 | 527,76 | 14 | 787 327,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 327,86 | 0,00 | 1 523,75 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 4 | г. Нерчинск, ул. Шилкинская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 406,75 | 363,85 | 363,85 | 18 | 148 648,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 648,14 | 0,00 | 373,27 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 5 | г. Нерчинск, ул. Шилкинская, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1962 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 410,13 | 361,13 | 361,13 | 18 | 593 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 218,00 | 0,00 | 1 677,82 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 6 | г. Нерчинск, ул. 294 Минометного полка, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 776,89 | 722,99 | 722,99 | 41 | 899 626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 626,10 | 0,00 | 1 443,49 | 2 690,00 | 12.2017 |
| 7 | г. Нерчинск, ул. 294 Минометного полка, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 785,30 | 710,28 | 710,28 | 30 | 397 326,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 326,06 | 0,00 | 571,36 | 2 545,69 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Оловяннинский район": |  | X | X | X | X | X | X | 536,60 | 11 512,74 | 10 691,44 | 32 | 665 125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 125,05 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  | X | X | X | X | X | X | 536,60 | 1 421,24 | 1 382,34 | 32 | 665 125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 125,05 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Оловянная, ул. Советская, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 536,60 | 490,60 | 490,60 | 32 | 665 125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 125,05 | 0,00 | 1 307,94 | 2 690,00 | 12.2017 |
| #### Итого муниципальному району "Приаргунский район": |  | X | X | X | X | X | X | 3 368,24 | 4 812,68 | 3 794,73 | 157 | 3 156 708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156 708,20 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Приаргунское": |  | X | X | X | X | X | X | 3 368,24 | 4 177,94 | 3 368,94 | 157 | 3 156 708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156 708,20 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Деревянные | 2 | 1 | 407,50 | 389,10 | 389,10 | 14 | 453 173,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 173,10 | 0,00 | 1 135,88 | 2 690,00 | 12.2017 |
| 2 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 9 а | общий счет регионального оператора | 1954 |  | Блочные | 1 | 1 | 497,64 | 478,84 | 478,84 | 17 | 345 145,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 145,56 | 0,00 | 691,37 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 3 | пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 415,20 | 395,80 | 395,80 | 17 | 373 411,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 411,77 | 0,00 | 898,73 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 4 | пгт. Приаргунск, ул. Первомайская, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 406,00 | 387,60 | 175,60 | 27 | 542 653,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 653,58 | 0,00 | 1 365,19 | 2 280,29 | 12.2017 |
| 5 | пгт. Приаргунск, ул. Строительная, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 412,00 | 393,50 | 347,90 | 24 | 341 297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 297,30 | 0,00 | 846,20 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 6 | пгт. Приаргунск, ул. Строительная, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 408,10 | 389,60 | 240,78 | 21 | 353 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 924,00 | 0,00 | 885,81 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 7 | пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Деревянные | 2 | 1 | 404,70 | 386,10 | 283,00 | 19 | 376 381,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 381,19 | 0,00 | 929,31 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 8 | пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 417,10 | 398,40 | 339,50 | 18 | 370 721,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 721,70 | 0,00 | 887,53 | 1 276,29 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Сретенский район": |  |  | X | X | X | X | X | 15 565,64 | 17 256,60 | 15 365,97 | 505 | 2 769 068,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 068,53 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Кокуйское" |  |  | X | X | X | X | X | 15 565,64 | 13 554,30 | 12 677,17 | 505 | 2 769 068,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 068,53 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1938 | 2010 | Деревянные | 2 | 3 | 743,80 | 643,80 | 643,80 | 36 | 503 219,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 219,23 | 0,00 | 781,64 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 2 | пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1951 |  | Деревянные | 2 | 2 | 948,16 | 886,16 | 571,40 | 21 | 961 151,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 151,30 | 0,00 | 1 108,04 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 3 | пгт. Кокуй, ул. Ленина, д. 3 | специальный счет регионального оператора | 1987 | 2012 | панельные | 5 | 4 | 4 229,30 | 2 907,30 | 2 579,20 | 100 | 301 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 372,00 | 0,00 | 103,66 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 4 | пгт. Кокуй, ул. 1-я Набережная, д. 14 | специальный счет регионального оператора | 1973 | 2008 | кирпичные | 5 | 8 | 6 287,08 | 6 057,81 | 5 868,18 | 236 | 553 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 654,00 | 0,00 | 91,40 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 5 | пгт. Кокуй, ул. 2-я Набережная, д. 11 | специальный счет регионального оператора | 1976 | 2016 | кирпичные | 5 | 4 | 3 357,30 | 3 059,23 | 3 014,59 | 112 | 449 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 672,00 | 0,00 | 146,99 | 1 276,29 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": |  |  | X | X | X | X | X | 567,90 | 1 483,60 | 671,40 | 25 | 684 287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 287,75 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Вершино-Дарасунское": |  |  | X | X | X | X | X | 567,90 | 1 483,60 | 671,40 | 25 | 684 287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 287,75 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 567,90 | 534,50 | 439,70 | 25 | 684 287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 287,75 | 0,00 | 1 254,01 | 2 545,69 | 12.2017 |
| #### Итого муниципальному району "Улетовский район": |  | X | X | X | X | X | X | 1 668,00 | 3 095,40 | 3 095,40 | 52 | 1 231 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 221,00 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Дровянинское": |  | X | X | X | X | X | X | 1 668,00 | 3 095,40 | 3 095,40 | 52 | 1 231 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 221,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 668,00 | 1 547,70 | 1 547,70 | 52 | 1 231 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 221,00 | 0,00 | 738,14 | 795,52 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Хилокский район": |  |  | X | X | X | X | X | 4 439,40 | 5 539,80 | 4 900,90 | 121 | 1 195 830,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 830,36 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Хилокское": |  |  | X | X | X | X | X | 4 439,40 | 5 539,80 | 4 900,90 | 121 | 1 195 830,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 830,36 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 576,50 | 480,70 | 426,50 | 8 | 148 945,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 945,08 | 0,00 | 310,61 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 2 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 571,00 | 527,00 | 419,70 | 15 | 117 636,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 636,56 | 0,00 | 228,00 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 3 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 45 | общий счет регионального оператора | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 486,10 | 388,90 | 388,90 | 8 | 166 051,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 051,33 | 0,00 | 428,03 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 4 | г. Хилок, ул. Первомайская, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1894 |  | Деревянные | 1 | 3 | 244,80 | 237,00 | 178,30 | 7 | 109 160,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 160,57 | 0,00 | 458,53 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 5 | г. Хилок, ул. Щербакова, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1937 | 2014 | Деревянные | 2 | 2 | 583,60 | 494,00 | 438,60 | 22 | 129 829,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 829,05 | 0,00 | 263,56 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 6 | г. Хилок, ул. Щербакова, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1896 | 2015 | Деревянные | 1 | 2 | 250,60 | 206,20 | 206,20 | 10 | 139 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 126,72 | 0,00 | 689,16 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 7 | г. Хилок, ул. Щербакова, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1936 | 2014 | Деревянные | 2 | 2 | 562,00 | 518,00 | 465,40 | 23 | 151 063,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 063,45 | 0,00 | 292,09 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 8 | г. Хилок, ул. Щербакова, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 594,40 | 497,60 | 444,30 | 20 | 117 008,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 008,80 | 0,00 | 264,72 | 1 343,98 | 12.2017 |
| 9 | г. Хилок, ул. Щербакова, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1938 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 570,40 | 462,00 | 395,00 | 8 | 117 008,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 008,80 | 0,00 | 258,69 | 1 276,29 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Чернышевский район": |  |  | X | X | X | X | X | 2 128,86 | 8 571,80 | 8 306,10 | 85 | 2 025 113,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 113,83 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Чернышевское": |  |  | X | X | X | X | X | 2 128,86 | 8 571,80 | 8 306,10 | 85 | 2 025 113,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 113,83 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Партизанская, д. 37 | общий счет регионального оператора | 1908 |  | Деревянные | 2 | 2 | 643,26 | 487,00 | 403,60 | 32 | 663 557,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 557,16 | 0,00 | 1 402,80 | 2 690,00 | 12.2017 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Чернышевская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 680,00 | 288,90 | 195,50 | 43 | 644 038,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 038,58 | 0,00 | 2 336,94 | 2 690,00 | 12.2017 |
| 3 | пгт. Чернышевск, ул. Центральная, д. 5 а | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 805,60 | 504,30 | 415,40 | 10 | 717 518,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 518,09 | 0,00 | 1 497,92 | 2 690,00 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Читинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 4 725,90 | 13 308,66 | 12 641,36 | 118 | 2 505 276,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 276,81 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Верх-Читинское": |  |  | X | X | X | X | X | 787,60 | 1 081,26 | 980,56 | 23 | 979 895,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 895,31 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Верх-Чита, ул. Школьная, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 371,50 | 334,35 | 284,85 | 15 | 540 475,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 475,31 | 0,00 | 1 606,97 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 2 | с. Верх-Чита, ул. Школьная, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 416,10 | 374,49 | 323,29 | 8 | 439 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 420,00 | 0,00 | 1 173,38 | 2 545,69 | 12.2017 |
| в том числе по сельскому поселению "Засопкинское": |  | X | X | X | X | X | X | 614,00 | 2 059,20 | 2 059,20 | 21 | 771 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 806,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Засопка, кв-л Центральный, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 614,00 | 552,60 | 552,60 | 21 | 771 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 806,00 | 0,00 | 1 396,68 | 2 545,69 | 12.2017 |
| в том числе по сельскому поселению "Ингодинское": |  |  | X | X | X | X | X | 789,60 | 526,74 | 526,74 | 18 | 251 240,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 240,89 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | п/ст. Ингода, ул. Нагорная, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 789,60 | 526,74 | 526,74 | 18 | 251 240,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 240,89 | 0,00 | 442,89 | 1 386,70 | 12.2017 |
| в том числе по сельскому поселению "Маккавеевское": |  | X | X | X | X | X | X | 2 534,70 | 1 505,00 | 1 460,80 | 56 | 502 334,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 334,61 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Маккавеево, ул. Бутина, д. 57 | общий счет регионального оператора | 1973 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 165,90 | 727,80 | 727,80 | 31 | 201 567,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 567,68 | 0,00 | 277,96 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 2 | с. Маккавеево, ул. Бутина, д. 61 | общий счет регионального оператора | 1972 | 2012 | Панельные | 2 | 3 | 1 368,80 | 777,20 | 733,00 | 25 | 300 766,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 766,93 | 0,00 | 387,96 | 2 545,69 | 12.2017 |
| #### Итого по муниципальному району "Шилкинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 11 596,90 | 21 845,40 | 20 383,98 | 433 | 6 913 775,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 913 775,95 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Первомайское": |  | X | X | X | X | X | X | 9 066,20 | 15 955,00 | 15 593,40 | 322 | 5 458 342,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458 342,66 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Первомайский, ул. Белинского, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 562,90 | 517,90 | 517,90 | 23 | 87 248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 248,02 | 0,00 | 1 951,00 | 2 120,52 | 12.2017 |
| 2 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 663,40 | 613,40 | 584,00 | 21 | 189 520,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 520,18 | 0,00 | 1 871,78 | 2 024,36 | 12.2017 |
| 3 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 670,00 | 620,00 | 620,00 | 26 | 1 170 424,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 424,66 | 0,00 | 1 656,86 | 1 790,47 | 12.2017 |
| 4 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 572,00 | 527,00 | 466,90 | 25 | 557 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 513,00 | 0,00 | 979,48 | 1 063,12 | 12.2017 |
| 5 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 567,90 | 522,90 | 522,90 | 21 | 81 156,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 156,60 | 0,00 | 1 951,08 | 2 118,99 | 12.2017 |
| 6 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 565,90 | 520,90 | 461,00 | 18 | 670 715,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 715,55 | 0,00 | 1 184,94 | 1 287,30 | 12.2017 |
| 7 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 29 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 1 | 4 | 377,40 | 369,40 | 297,20 | 19 | 129 798,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 798,16 | 0,00 | 1 037,68 | 1 060,15 | 12.2017 |
| 8 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 565,90 | 520,90 | 520,90 | 17 | 81 783,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 783,25 | 0,00 | 1 208,93 | 1 313,37 | 12.2017 |
| 9 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 566,00 | 521,00 | 521,00 | 26 | 80 506,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 506,68 | 0,00 | 1 443,95 | 1 568,67 | 12.2017 |
| 10 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 562,00 | 517,00 | 517,00 | 17 | 603 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 266,00 | 0,00 | 1 073,43 | 1 166,86 | 12.2017 |
| 11 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 563,90 | 518,90 | 518,90 | 29 | 80 127,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 127,90 | 0,00 | 1 471,35 | 1 598,94 | 12.2017 |
| 12 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 562,60 | 517,60 | 517,60 | 14 | 774 493,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 493,14 | 0,00 | 1 376,19 | 1 495,84 | 12.2017 |
| 13 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 562,00 | 517,00 | 517,00 | 24 | 92 299,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 299,05 | 0,00 | 164,86 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 14 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 569,80 | 524,80 | 524,80 | 11 | 93 558,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 558,66 | 0,00 | 102,37 | 111,15 | 12.2017 |
| 15 | пгт. Первомайский, ул. Чернышевского, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 564,20 | 519,20 | 519,20 | 11 | 58 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 333,00 | 0,00 | 103,39 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 16 | пгт. Первомайский, ул. Чернышевского, д. 23 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 570,30 | 525,30 | 525,30 | 20 | 707 598,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 598,81 | 0,00 | 1 240,41 | 1 346,67 | 12.2017 |
| в том числе по городскому поселению "Холбонское": |  | X | X | X | X | X | X | 1 222,50 | 1 127,70 | 301,58 | 60 | 336 288,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 288,25 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Холбон, ул. Просвещенская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1938 | 1970 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 222,50 | 1 127,70 | 301,58 | 60 | 336 288,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 288,25 | 0,00 | 294,46 | 5 235,69 | 12.2017 |
| в том числе по городскому поселению "Шилкинское": |  | X | X | X | X | X | X | 1 308,20 | 4 567,30 | 4 348,80 | 51 | 1 119 145,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 145,04 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 52 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 1 | 1 | 287,50 | 269,50 | 238,70 | 8 | 318 821,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 821,84 | 0,00 | 1 132,75 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 2 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 118 | общий счет регионального оператора | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 517,10 | 466,80 | 409,70 | 23 | 116 299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 299,62 | 0,00 | 229,72 | 1 276,29 | 12.2017 |
| 3 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 120 | общий счет регионального оператора | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 503,60 | 455,60 | 455,60 | 20 | 684 023,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 023,58 | 0,00 | 1 446,59 | 2 280,29 | 12.2017 |
|  | ### 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| #### Итого по Забайкальскому краю |  |  | X | X | X | X | X | 906 115,31 | 700 166,29 | 635 305,38 | 28 020 | 347 193 410,35 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 347 193 410,35 | 0,00 | X | X | X |
| #### Итого по городскому округу "Город Петровск-Забайкальский": |  | X | X | X | X | X | X | 17 374,77 | 13 558,64 | 12 115,66 | 502 | 8 682 046,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 682 046,90 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 888,33 | 3 390,62 | 2 562,64 | 120 | 1 879 659,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 659,76 | 0,00 | 554,37 | 709,97 | 12.2018 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1935 | 2016 | Деревянные | 2 | 2 | 550,40 | 494,60 | 372,30 | 26 | 581 152,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 152,36 | 0,00 | 1 174,99 | 986,00 | 12.2018 |
| 3 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 055,20 | 595,50 | 554,90 | 19 | 157 832,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 832,62 | 0,00 | 265,04 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 4 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | общий счет регионального оператора | 1967 | 2014 | Деревянные | 2 | 2 | 640,90 | 617,20 | 571,60 | 30 | 654 739,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 739,52 | 0,00 | 1 060,82 | 986,00 | 12.2018 |
| 5 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | общий счет регионального оператора | 1947 |  | Деревянные | 2 | 2 | 572,00 | 488,90 | 415,20 | 28 | 781 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 678,71 | 0,00 | 1 598,85 | 986,00 | 12.2018 |
| 6 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 996,70 | 702,30 | 627,60 | 31 | 1 007 583,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 583,35 | 0,00 | 1 434,69 | 986,00 | 12.2018 |
| 7 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 006,70 | 786,00 | 753,30 | 30 | 736 594,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 594,84 | 0,00 | 937,14 | 986,00 | 12.2018 |
| 8 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 772,30 | 733,70 | 656,40 | 38 | 125 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 267,81 | 0,00 | 170,73 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 9 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 172,70 | 1 131,30 | 1 048,20 | 44 | 933 533,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 533,79 | 0,00 | 825,19 | 986,00 | 12.2018 |
| 10 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 715,70 | 677,70 | 612,70 | 22 | 411 083,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 083,68 | 0,00 | 606,59 | 986,00 | 12.2018 |
| 11 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 716,80 | 678,20 | 678,20 | 23 | 540 500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 500,18 | 0,00 | 796,96 | 986,00 | 12.2018 |
| 12 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 357,74 | 341,04 | 341,04 | 18 | 326 560,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 560,28 | 0,00 | 957,54 | 986,00 | 12.2018 |
| 13 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58 а | специальный счет регионального оператора | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 929,30 | 2 921,58 | 2 921,58 | 73 | 545 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 860,00 | 0,00 | 186,84 | 986,00 | 12.2018 |
| #### Итого по городскому округу "Город Чита": |  |  | X | X | X | X | X | 455 758,13 | 386 651,54 | 336 151,59 | 14 509 | 223 987 191,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 987 191,33 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Чита, ул. Ундугунская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 544,50 | 498,90 | 62,10 | 29 | 157 115,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 115,82 | 0,00 | 314,92 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 2 | г. Чита, ул. Каларская, д. 35 | общий счет регионального оператора | 1911 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 907,90 | 844,00 | 334,10 | 30 | 198 761,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 761,56 | 0,00 | 235,50 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 3 | г. Чита, п. Каштак, мкр. Геофизический, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 687,30 | 687,30 | 639,00 | 30 | 1 135 696,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 696,05 | 0,00 | 1 652,40 | 2 791,00 | 12.2018 |
| 4 | г. Чита, мкр. Гвардейский, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 246,20 | 3 305,00 | 2 436,40 | 161 | 3 131 143,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 143,28 | 0,00 | 947,40 | 980,80 | 12.2018 |
| 5 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1990 |  | Панельные | 5 | 5 | 5 140,70 | 3 802,60 | 3 751,80 | 199 | 3 542 195,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 195,64 | 0,00 | 931,52 | 980,80 | 12.2018 |
| 6 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1988 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 172,50 | 2 913,90 | 2 846,00 | 114 | 2 774 641,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 774 641,18 | 0,00 | 952,21 | 980,80 | 12.2018 |
| 7 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1987 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 993,70 | 2 993,70 | 2 924,40 | 121 | 2 831 370,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 370,58 | 0,00 | 945,78 | 980,80 | 12.2018 |
| 8 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1988 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 007,70 | 3 007,70 | 2 938,90 | 117 | 2 853 746,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 746,30 | 0,00 | 948,81 | 980,80 | 12.2018 |
| 9 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 35 | общий счет регионального оператора | 1990 |  | Панельные | 5 | 2 | 2 864,00 | 2 864,00 | 828,60 | 149 | 199 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 927,00 | 0,00 | 69,81 | 980,80 | 12.2018 |
| 10 | г. Чита, мкр. 5-й, д. 28 | специальный счет регионального оператора | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 448,70 | 4 412,80 | 4 412,80 | 148 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 271,94 |  | 12.2018 |
| 11 | г. Чита, мкр. 9-й, д. 2 | специальный счет регионального оператора | 1985 |  | Панельные | 9 | 4 | 8 872,70 | 6 856,50 | 6 583,70 | 108 | 279 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 342,00 | 0,00 | 40,74 |  | 12.2018 |
| 12 | г. Чита, мкр. Северный, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1985 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 7 035,10 | 5 226,00 | 0,00 | 215 | 1 364 436,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 436,36 | 0,00 | 261,09 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 13 | г. Чита, мкр. Северный, д. 60 | общий счет регионального оператора | 1994 |  | Панельные | 10 | 6 | 18 644,40 | 18 644,40 | 18 644,40 | 605 | 45 135,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 135,81 | 0,00 | 2,42 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 14 | г. Чита, мкр. Северный, д. 71 | общий счет регионального оператора | 1972 |  | Панельные | 9 | 1 | 3 518,40 | 3 518,40 | 3 518,40 | 83 | 22 567,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 567,95 | 0,00 | 6,41 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 15 | г. Чита, пер. 1-й Некрасовский, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 370,80 | 333,70 | 41,30 | 12 | 83 531,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 531,12 | 0,00 | 250,32 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 16 | г. Чита, пер. Броневой, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 479,10 | 435,30 | 55,10 | 28 | 121 315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 315,80 | 0,00 | 278,69 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 17 | г. Чита, пер. Парковый, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 283,00 | 254,70 | 188,40 | 13 | 84 722,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 722,82 | 0,00 | 332,64 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 18 | г. Чита, пер. Промышленный, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 410,78 | 359,30 | 359,30 | 18 | 75 791,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 791,53 | 0,00 | 210,94 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 19 | г. Чита, пр-кт Советов, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3 335,40 | 3 335,40 | 3 107,00 | 121 | 307 905,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 905,62 | 0,00 | 92,31 | 980,80 | 12.2018 |
| 20 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1989 |  | Панельные | 9 | 5 | 9 814,60 | 9 117,60 | 8 347,00 | 414 | 10 929 525,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 525,70 | 0,00 | 1 198,73 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 21 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 37 | общий счет регионального оператора | 1991 |  | Панельные | 10 | 2 | 6 393,20 | 4 938,60 | 4 938,60 | 195 | 45 135,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 135,81 | 0,00 | 9,14 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 22 | г. Чита, ул. 1-я Московская, д. 33 | общий счет регионального оператора | 1936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 562,90 | 506,61 | 218,41 | 10 | 128 041,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 041,80 | 0,00 | 252,74 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 23 | г. Чита, ул. 1-я Московская, д. 43 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 369,70 | 249,80 | 67,20 | 24 | 231 422,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 422,17 | 0,00 | 926,43 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 24 | г. Чита, ул. 1-я Первомайская, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 670,80 | 630,10 | 472,20 | 46 | 738 226,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 226,75 | 0,00 | 1 171,60 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 25 | г. Чита, ул. 2-я Верхневокзальная, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 512,10 | 447,30 | 394,20 | 15 | 680 421,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 421,18 | 0,00 | 1 521,17 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 26 | г. Чита, ул. 2-я Шубзаводская, д. 33 | общий счет регионального оператора | 1994 |  | Панельные | 7 | 2 | 5 762,90 | 4 557,40 | 4 113,30 | 201 | 4 018 613,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 613,47 | 0,00 | 881,78 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 27 | г. Чита, ул. 9 Января, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 779,00 | 3 557,90 | 3 282,50 | 131 | 5 950 467,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 467,42 | 0,00 | 1 672,47 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 28 | г. Чита, ул. 40 лет Октября, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 682,00 | 620,50 | 591,70 | 22 | 154 712,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 712,16 | 0,00 | 249,33 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 29 | г. Чита, ул. Александро-Заводская, д. 24а | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Смешанные | 2 | 2 | 182,20 | 182,20 | 182,20 | 11 | 266 250,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 250,95 | 0,00 | 1 461,31 | 986,00 | 12.2018 |
| 30 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 48а | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 920,60 | 610,70 | 610,70 | 36 | 980 353,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 353,44 | 0,00 | 1 605,29 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 31 | г. Чита, ул. Ангарская, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2 551,58 | 1 714,20 | 1 600,20 | 63 | 1 104 681,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 681,78 | 0,00 | 644,43 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 32 | г. Чита, ул. Ангарская, д. 46 | специальный счет регионального оператора | 1996 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4 353,60 | 3 592,50 | 3 592,50 | 75 | 312 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 684,00 | 0,00 | 87,04 |  | 12.2018 |
| 33 | г. Чита, ул. Анохина, д. 43 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 679,40 | 1 511,46 | 1 203,86 | 51 | 1 443 198,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 198,78 | 0,00 | 954,84 | 1 660,31 | 12.2018 |
| 34 | г. Чита, ул. Анохина, д. 94 | общий счет регионального оператора | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 506,90 | 4 026,10 | 2 892,50 | 123 | 3 899 508,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 899 508,12 | 0,00 | 968,56 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 35 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 272,00 | 1 144,80 | 1 144,80 | 47 | 1 773 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 977,78 | 0,00 | 1 549,60 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 36 | г. Чита, ул. Баргузинская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 377,90 | 3 502,32 | 3 432,12 | 109 | 3 605 438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 438,08 | 0,00 | 1 029,44 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 37 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 904,30 | 813,90 | 813,90 | 26 | 1 296 331,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 331,36 | 0,00 | 1 592,74 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 38 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 341,40 | 341,40 | 133,20 | 38 | 79 762,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 762,10 | 0,00 | 233,63 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 39 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 48 | общий счет регионального оператора | 1979 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 656,00 | 4 626,60 | 3 639,10 | 205 | 4 338 240,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 338 240,26 | 0,00 | 937,67 | 980,80 | 12.2018 |
| 40 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 829,06 | 1 280,20 | 977,00 | 42 | 1 177 491,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 491,32 | 0,00 | 919,77 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 41 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 005,40 | 2 126,40 | 2 126,40 | 149 | 3 978 146,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 978 146,26 | 0,00 | 1 870,84 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 42 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 49 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 153,10 | 3 336,90 | 3 336,90 | 232 | 7 623 794,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 623 794,88 | 0,00 | 2 284,69 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 43 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1995 |  | Панельные | 10 | 3 | 10 526,52 | 7 098,80 | 6 972,40 | 171 | 5 148 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 148 140,24 | 0,00 | 725,21 | 980,80 | 12.2018 |
| 44 | г. Чита, ул. Бутина, д. 75 | общий счет регионального оператора | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 10 114,20 | 8 067,10 | 8 067,10 | 336 | 144 023,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 023,25 | 0,00 | 17,85 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 45 | г. Чита, ул. Бутина, д. 93 | специальный счет регионального оператора | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 11 667,10 | 10 286,50 | 7 934,20 | 229 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 131,24 |  | 12.2018 |
| 46 | г. Чита, ул. Горького, д. 55 | общий счет регионального оператора | 1969 | 2015 | Панельные | 5 | 4 | 4 322,60 | 3 342,50 | 3 163,10 | 135 | 265 445,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 445,72 | 0,00 | 79,42 | 980,80 | 12.2018 |
| 47 | г. Чита, ул. Горького, д. 65 | общий счет регионального оператора | 1968 |  | Панельные | 5 | 2 | 2 219,40 | 1 664,70 | 1 622,40 | 67 | 1 957 850,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 850,49 | 0,00 | 1 176,10 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 48 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1991 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 716,30 | 3 345,80 | 3 277,30 | 145 | 3 028 697,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 697,71 | 0,00 | 905,22 | 980,80 | 12.2018 |
| 49 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1992 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 306,30 | 3 306,30 | 2 866,80 | 145 | 3 068 660,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 660,66 | 0,00 | 928,13 | 980,80 | 12.2018 |
| 50 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 10 537,66 | 7 300,70 | 6 028,70 | 240 | 8 731 545,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 731 545,25 | 0,00 | 1 195,99 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 51 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 47 | общий счет регионального оператора | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 701,90 | 2 751,80 | 2 590,30 | 89 | 1 853 116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 116,70 | 0,00 | 673,42 | 709,97 | 12.2018 |
| 52 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1990 |  | Панельные | 9 | 3 | 8 379,80 | 7 397,90 | 7 397,90 | 298 | 108 017,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 017,44 | 0,00 | 14,60 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 53 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1994 |  | Панельные | 10 | 1 | 2 419,00 | 2 419,00 | 2 419,00 | 95 | 42 486,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 486,86 | 0,00 | 17,56 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 54 | г. Чита, ул. Звездная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 901,10 | 710,10 | 522,60 | 15 | 1 238 089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 089,60 | 0,00 | 1 743,54 | 986,00 | 12.2018 |
| 55 | г. Чита, ул. Звездная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5 228,20 | 5 144,20 | 3 540,80 | 230 | 243 550,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 550,13 | 0,00 | 47,34 | 980,80 | 12.2018 |
| 56 | г. Чита, ул. Ингодинская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 1 759,00 | 1 755,10 | 1 755,10 | 92 | 201 842,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 842,42 | 0,00 | 115,00 | 980,80 | 12.2018 |
| 57 | г. Чита, ул. Июньская, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 355,20 | 3 313,90 | 3 101,00 | 139 | 224 341,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 341,74 | 0,00 | 67,70 | 980,80 | 12.2018 |
| 58 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6 587,80 | 4 848,30 | 4 410,90 | 208 | 6 289 928,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 928,64 | 0,00 | 1 297,35 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 59 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 3 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 440,80 | 3 299,40 | 2 163,00 | 155 | 3 127 274,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127 274,94 | 0,00 | 947,83 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 60 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 4 | общий счет регионального оператора | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 662,10 | 3 662,10 | 3 164,10 | 127 | 1 927 096,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 096,94 | 0,00 | 526,23 | 2 921,80 | 12.2018 |
| 61 | г. Чита, ул. Кирова, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 650,67 | 1 485,60 | 1 309,00 | 61 | 362 605,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 605,74 | 0,00 | 244,08 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 62 | г. Чита, ул. Кислородная, 13 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 349,00 | 310,70 | 140,20 | 15 | 84 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 063,00 | 0,00 | 270,56 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 63 | г. Чита, ул. Космонавтов, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 701,00 | 1 497,00 | 1 006,10 | 71 | 3 765 571,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 765 571,54 | 0,00 | 2 515,41 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 64 | г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 797,00 | 4 718,00 | 4 354,70 | 236 | 4 819 216,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 819 216,28 | 0,00 | 1 021,45 | 2 967,34 | 12.2018 |
| 65 | г. Чита, ул. Лазо, д. 24б | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 480,10 | 480,10 | 271,20 | 21 | 599 711,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 711,53 | 0,00 | 1 249,14 | 2 159,00 | 12.2018 |
| 66 | г. Чита, ул. Ленина, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1969 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 860,40 | 2 574,40 | 0,00 | 76 | 2 045 420,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 420,26 | 0,00 | 794,52 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 67 | г. Чита, ул. Ленина, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 633,74 | 1 935,40 | 1 349,30 | 37 | 752 016,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 016,93 | 0,00 | 388,56 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 68 | г. Чита, ул. Ленина, д. 41 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 585,70 | 1 695,90 | 1 695,90 | 97 | 3 391 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 391 084,00 | 0,00 | 1 999,58 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 69 | г. Чита, ул. Ленина, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1961 | 2016 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5 494,90 | 4 377,90 | 4 229,50 | 41 | 115 079,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 079,96 | 0,00 | 26,29 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 70 | г. Чита, ул. Ленина, д. 43 | специальный счет регионального оператора | 2010 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 2 | 7 551,40 | 6 532,80 | 6 532,80 | 95 | 387 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 188,00 | 0,00 | 59,27 |  | 12.2018 |
| 71 | г. Чита, ул. Ленина, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 382,50 | 3 442,50 | 3 442,50 | 84 | 3 259 023,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 023,12 | 0,00 | 946,70 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 72 | г. Чита, ул. Ленина, д. 105 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 220,60 | 2 624,00 | 1 855,60 | 121 | 2 401 885,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401 885,28 | 0,00 | 915,35 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 73 | г. Чита, ул. Ленина, д. 110 | общий счет регионального оператора | 1949 | 2015 | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 5 437,90 | 5 023,80 | 2 768,40 | 65 | 153 903,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 903,47 | 0,00 | 30,63 | 950,34 | 12.2018 |
| 74 | г. Чита, ул. Ленина, д. 122 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 509,20 | 1 688,90 | 1 688,90 | 115 | 2 159 316,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 316,22 | 0,00 | 1 278,53 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 75 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 56 | общий счет регионального оператора | 1959 | 2016 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 498,40 | 3 309,80 | 3 309,80 | 115 | 2 608 438,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 438,38 | 0,00 | 788,10 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 76 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1955 | 2016 | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 5 103,20 | 4 002,60 | 4 002,60 | 113 | 922 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 686,00 | 0,00 | 230,52 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 77 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 75 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 201,00 | 1 080,90 | 979,40 | 36 | 73 339,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 339,14 | 0,00 | 67,85 | 2 218,04 | 12.2018 |
| 78 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 76 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 3 007,06 | 2 003,10 | 0,00 | 36 | 2 727 041,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 041,36 | 0,00 | 1 361,41 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 79 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 98 | общий счет регионального оператора | 1963 | 2013 | Панельные | 5 | 4 | 3 586,00 | 3 340,80 | 2 545,40 | 137 | 747 350,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 350,64 | 0,00 | 223,70 | 2 811,00 | 12.2018 |
| 80 | г. Чита, ул. Майская, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 684,10 | 632,90 | 591,60 | 29 | 842 096,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 096,38 | 0,00 | 1 330,54 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 81 | г. Чита, ул. Матвеева, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 262,30 | 262,30 | 163,40 | 10 | 250 492,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 492,02 | 0,00 | 954,98 | 986,00 | 12.2018 |
| 82 | г. Чита, ул. Мира, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 392,40 | 340,90 | 0,00 | 28 | 360 000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,30 | 0,00 | 1 056,03 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 83 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 937,60 | 519,20 | 490,20 | 22 | 327 162,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 162,08 | 0,00 | 630,13 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 84 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1957 | 2016 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 582,60 | 539,40 | 539,40 | 21 | 432 895,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 895,98 | 0,00 | 802,55 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 85 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2016 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 646,80 | 626,90 | 626,90 | 21 | 711 786,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 786,62 | 0,00 | 1 135,41 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 86 | г. Чита, ул. Мысовская, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 534,00 | 3 233,50 | 3 201,20 | 163 | 2 945 190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 190,40 | 0,00 | 910,84 | 1 026,34 | 12.2018 |
| 87 | г. Чита, ул. Набережная, д. 46 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 605,80 | 558,20 | 374,30 | 35 | 886 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 003,00 | 0,00 | 1 587,25 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 88 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 922,90 | 830,60 | 582,70 | 27 | 705 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 418,00 | 0,00 | 849,29 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 89 | г. Чита, ул. Нагорная, д. 19а | общий счет регионального оператора | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 402,00 | 402,00 | 169,30 | 20 | 118 283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 283,20 | 0,00 | 294,24 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 90 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 690,90 | 629,40 | 506,70 | 37 | 519 043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 043,06 | 0,00 | 824,66 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 91 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 33 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 544,70 | 430,40 | 430,40 | 17 | 90 690,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 690,08 | 0,00 | 210,71 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 92 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1957 | 2016 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 373,90 | 1 266,25 | 0,00 | 41 | 98 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 524,00 | 0,00 | 77,81 | 1 412,54 | 12.2018 |
| 93 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 857,10 | 792,10 | 447,10 | 35 | 392 606,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 606,06 | 0,00 | 495,65 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 94 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4 225,10 | 3 035,70 | 0,00 | 86 | 1 321 667,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 667,26 | 0,00 | 435,37 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 95 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4 186,40 | 4 020,80 | 3 801,60 | 164 | 3 630 462,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 462,34 | 0,00 | 902,92 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 96 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2 536,00 | 1 934,50 | 1 808,10 | 79 | 4 711 909,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711 909,92 | 0,00 | 2 435,72 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 97 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 90 | общий счет регионального оператора | 1991 |  | Панельные | 10 | 3 | 7 546,50 | 7 546,50 | 7 230,30 | 283 | 108 017,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 017,44 | 0,00 | 14,31 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 98 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 123 | общий счет регионального оператора | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 902,10 | 2 112,90 | 1 772,90 | 90 | 1 979 080,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 080,57 | 0,00 | 936,67 | 1 561,00 | 12.2018 |
| 99 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 131 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3 787,64 | 2 886,40 | 2 732,80 | 144 | 4 396 090,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 090,59 | 0,00 | 1 523,04 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 100 | г. Чита, ул. Петровская, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1936 | 2016 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 007,10 | 894,20 | 894,20 | 38 | 645 056,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 056,44 | 0,00 | 721,38 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 101 | г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д. 50 | специальный счет регионального оператора | 1988 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 799,00 | 4 103,20 | 4 055,10 | 167 | 748 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 798,00 | 0,00 | 182,49 |  | 12.2018 |
| 102 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1991 |  | Панельные | 10 | 4 | 10 545,06 | 8 316,35 | 7 604,45 | 335 | 8 707 566,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 707 566,61 | 0,00 | 1 047,04 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 103 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41в | общий счет регионального оператора | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 350,50 | 1 215,45 | 1 147,55 | 40 | 652 729,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 729,98 | 0,00 | 537,03 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 104 | г. Чита, ул. Промышленная, д. 56 | специальный счет регионального оператора | 1992 |  | Панельные | 10 | 6 | 12 999,00 | 12 999,00 | 10 968,50 | 471 | 902 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 104,00 | 0,00 | 69,40 |  | 12.2018 |
| 105 | г. Чита, ул. Промышленная, д. 57 | специальный счет регионального оператора | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 7 567,00 | 7 539,10 | 6 992,50 | 311 | 923 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 416,00 | 0,00 | 122,48 |  | 12.2018 |
| 106 | г. Чита, ул. Пушкина, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Панельные | 5 | 2 | 2 281,70 | 1 969,00 | 554,00 | 46 | 1 205 305,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 305,10 | 0,00 | 612,14 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 107 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 96 | общий счет регионального оператора | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 608,10 | 3 382,30 | 3 293,20 | 141 | 3 201 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201 719,00 | 0,00 | 946,61 | 980,80 | 12.2018 |
| 108 | г. Чита, ул. Столярова, д. 65 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 515,20 | 2 497,20 | 2 236,90 | 95 | 3 301 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 153,84 | 0,00 | 1 321,94 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 109 | г. Чита, ул. Текстильщиков, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1987 |  | Панельные | 9 | 8 | 14 116,10 | 14 116,10 | 14 116,10 | 633 | 180 543,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 543,27 | 0,00 | 12,79 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 110 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 073,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 120 | 1 468 316,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 316,48 | 0,00 | 1 085,23 | 1 561,00 | 12.2018 |
| 111 | г. Чита, ул. Угданская, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1993 |  | Панельные | 9 | 3 | 8 292,70 | 7 032,50 | 6 675,50 | 245 | 6 563 619,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 563 619,73 | 0,00 | 933,33 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 112 | г. Чита, ул. Угданская, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 433,90 | 3 337,80 | 3 191,10 | 107 | 4 097 052,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 052,05 | 0,00 | 1 227,47 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 113 | г. Чита, ул. Угданская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1988 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 599,14 | 5 261,00 | 5 039,40 | 174 | 6 558 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 558 729,60 | 0,00 | 1 246,67 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 114 | г. Чита, ул. Угданская, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 975,20 | 3 558,50 | 3 473,00 | 139 | 3 336 325,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 336 325,98 | 0,00 | 937,57 | 980,80 | 12.2018 |
| 115 | г. Чита, ул. Угданская, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 465,70 | 3 360,80 | 3 124,40 | 136 | 3 163 494,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 494,52 | 0,00 | 941,29 | 980,80 | 12.2018 |
| 116 | г. Чита, ул. Чайковского, д. 37 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 140,12 | 2 954,30 | 2 582,30 | 89 | 2 642 324,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 324,44 | 0,00 | 894,40 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 117 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 144 | специальный счет регионального оператора | 1999 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 2 | 4 427,80 | 3 270,00 | 3 110,00 | 23 | 387 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 188,00 | 0,00 | 118,41 |  | 12.2018 |
| 118 | г. Чита, ул. Шахтерская, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 851,00 | 779,70 | 328,70 | 48 | 747 545,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 545,95 | 0,00 | 958,76 | 986,00 | 12.2018 |
| 119 | г. Чита, ул. Шилова, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 847,60 | 1 847,60 | 1 847,60 | 116 | 1 712 288,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 288,56 | 0,00 | 926,76 | 1 941,00 | 12.2018 |
| 120 | г. Чита, ул. Шилова, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 990,00 | 2 298,70 | 1 999,40 | 92 | 2 182 497,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 497,85 | 0,00 | 949,45 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 121 | г. Чита, ул. Шилова, д. 91 | общий счет регионального оператора | 1988 |  | Панельные | 9 | 3 | 7 342,60 | 5 201,60 | 5 201,60 | 220 | 108 017,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 017,44 | 0,00 | 20,77 | 2 166 830,00 | 12.2018 |
| 122 | г. Чита, ул. Ярославского, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 9 | 7 771,50 | 7 195,80 | 6 634,00 | 317 | 233 157,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 157,62 | 0,00 | 32,40 | 980,80 | 12.2018 |
| #### Итого по городскому округу "Поселок Агинское": |  | X |  | X | X | X | X | 6 872,50 | 6 182,72 | 5 967,69 | 257 | 2 893 225,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 225,42 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 61 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 613,20 | 520,63 | 520,63 | 18 | 43 529,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 529,02 | 0,00 | 83,61 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 2 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 69 | общий счет регионального оператора | 1973 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 778,27 | 713,87 | 713,87 | 27 | 138 307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 307,80 | 0,00 | 193,74 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 71 | общий счет регионального оператора | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 778,27 | 712,48 | 671,38 | 24 | 507 733,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 733,58 | 0,00 | 712,63 | 2 468,00 | 12.2018 |
| 4 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 73 | общий счет регионального оператора | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 778,27 | 704,53 | 673,45 | 28 | 111 906,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 906,78 | 0,00 | 158,84 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 5 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 131 | общий счет регионального оператора | 1959 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 638,98 | 624,98 | 584,53 | 27 | 165 633,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 633,06 | 0,00 | 265,02 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 6 | пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1964 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 613,20 | 518,89 | 493,49 | 25 | 140 690,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 690,22 | 0,00 | 271,14 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 7 | пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1972 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 770,44 | 710,00 | 710,00 | 28 | 741 078,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 078,94 | 0,00 | 1 043,77 | 3 100,00 | 12.2018 |
| 8 | пгт. Агинское, ул. Партизанская, д. 55 | общий счет регионального оператора | 1966 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 531,30 | 463,12 | 463,12 | 16 | 132 877,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 877,44 | 0,00 | 286,92 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 9 | пгт. Агинское, ул. Ранжурова, д. 34 | общий счет регионального оператора | 1972 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592,30 | 566,60 | 489,60 | 36 | 158 758,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 758,38 | 0,00 | 280,19 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 10 | пгт. Агинское, ул. Ранжурова, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1972 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 778,27 | 647,62 | 647,62 | 28 | 752 710,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 710,20 | 0,00 | 1 162,27 | 2 468,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Агинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 5 773,21 | 5 159,36 | 4 605,13 | 258 | 2 714 648,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714 648,52 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Амитхаша": |  | X | X | X | X | X | X | 1 714,21 | 1 637,36 | 1 506,14 | 95 | 902 126,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 126,52 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 725,75 | 697,35 | 610,31 | 48 | 426 951,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 951,14 | 0,00 | 612,25 | 1 295,00 | 12.2018 |
| 2 | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 988,46 | 940,01 | 895,83 | 47 | 475 175,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 175,38 | 0,00 | 505,50 | 1 295,00 | 12.2018 |
| в том числе по городскому поселению "Новоорловск": |  |  | X | X | X | X | X | 4 059,00 | 3 522,00 | 3 098,99 | 163 | 1 812 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 522,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Новоорловск, ул. ДОС, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 059,00 | 3 522,00 | 3 098,99 | 163 | 1 812 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 522,00 | 0,00 | 514,63 | 1 941,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Балейский район": |  |  | X | X | X | X | X | 5 013,28 | 4 696,08 | 4 441,97 | 149 | 4 890 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 841,60 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Город Балей": |  |  | X | X | X | X | X | 5 013,28 | 4 696,08 | 4 441,97 | 149 | 4 890 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 841,60 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1954 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 479,52 | 467,70 | 467,70 | 13 | 486 588,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 588,31 | 0,00 | 1 040,39 | 986,00 | 12.2018 |
| 2 | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 405,11 | 362,96 | 362,96 | 19 | 579 000,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 000,09 | 0,00 | 1 595,22 | 986,00 | 12.2018 |
| 3 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1981 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 764,88 | 718,18 | 609,52 | 42 | 722 802,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 802,14 | 0,00 | 1 006,44 | 986,00 | 12.2018 |
| 4 | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | общий счет регионального оператора | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 003,97 | 903,57 | 903,57 | 32 | 1 040 947,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 947,22 | 0,00 | 1 152,04 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 5 | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 498,46 | 470,56 | 470,56 | 11 | 299 598,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 598,78 | 0,00 | 636,69 | 1 922,54 | 12.2018 |
| 6 | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | общий счет регионального оператора | 1957 | 2016 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 882,34 | 794,11 | 648,66 | 12 | 881 665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 665,17 | 0,00 | 1 110,26 | 986,00 | 12.2018 |
| 7 | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1975 |  | Панельные | 3 | 2 | 979,00 | 979,00 | 979,00 | 20 | 880 239,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 239,89 | 0,00 | 899,12 | 986,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Борзинский район": |  | X | X | X | X | X | X | 14 652,70 | 13 741,60 | 12 408,40 | 547 | 12 251 161,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 251 161,18 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Борзинское": |  | X | X | X | X | X | X | 9 401,20 | 8 874,10 | 8 758,70 | 331 | 7 175 563,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 175 563,24 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 670,20 | 631,00 | 631,00 | 18 | 143 517,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 517,99 | 0,00 | 227,45 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 2 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 757,20 | 723,00 | 723,00 | 35 | 886 962,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 962,30 | 0,00 | 1 226,78 | 986,00 | 12.2018 |
| 3 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 952,40 | 951,80 | 836,40 | 41 | 858 637,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 637,79 | 0,00 | 902,12 | 986,00 | 12.2018 |
| 4 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 838,10 | 820,60 | 820,60 | 28 | 92 537,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 537,32 | 0,00 | 112,77 | 1 922,54 | 12.2018 |
| 5 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 896,00 | 831,70 | 831,70 | 25 | 282 070,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 070,27 | 0,00 | 339,15 | 1 922,54 | 12.2018 |
| 6 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 886,10 | 822,50 | 822,50 | 25 | 793 759,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 759,55 | 0,00 | 965,06 | 986,00 | 12.2018 |
| 7 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | общий счет регионального оператора | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 437,60 | 395,00 | 395,00 | 17 | 638 976,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 976,22 | 0,00 | 1 617,66 | 9 896,00 | 12.2018 |
| 8 | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | общий счет регионального оператора | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 940,60 | 846,50 | 846,50 | 23 | 1 131 696,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 696,68 | 0,00 | 1 336,91 | 986,00 | 12.2018 |
| 9 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 733,80 | 696,60 | 696,60 | 22 | 277 355,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 355,46 | 0,00 | 398,16 | 1 295,00 | 12.2018 |
| 10 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 705,00 | 668,20 | 668,20 | 26 | 589 609,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 609,42 | 0,00 | 882,38 | 3 100,00 | 12.2018 |
| 11 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 317,40 | 297,20 | 297,20 | 12 | 356 888,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 888,64 | 0,00 | 1 200,84 | 1 295,00 | 12.2018 |
| 12 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1961 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 315,70 | 297,30 | 297,30 | 15 | 76 572,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 572,56 | 0,00 | 257,56 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 13 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 319,90 | 301,30 | 301,30 | 17 | 358 380,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 380,22 | 0,00 | 1 189,45 | 1 295,00 | 12.2018 |
| 14 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 314,10 | 294,50 | 294,50 | 10 | 335 630,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 630,94 | 0,00 | 1 139,66 | 1 295,00 | 12.2018 |
| 15 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | общий счет регионального оператора | 1961 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 317,10 | 296,90 | 296,90 | 17 | 352 967,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 967,88 | 0,00 | 1 188,84 | 1 295,00 | 12.2018 |
| в том числе по городскому поселению "Шерловогорское": |  |  | X | X | X | X | X | 5 251,50 | 4 867,50 | 3 649,70 | 216 | 5 075 597,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 597,94 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 657,10 | 613,00 | 584,30 | 27 | 147 338,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 338,68 | 0,00 | 240,36 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 299,60 | 286,40 | 39,70 | 23 | 424 645,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 645,38 | 0,00 | 1 482,70 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | общий счет регионального оператора | 1959 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 521,10 | 465,10 | 465,10 | 18 | 459 429,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 429,17 | 0,00 | 987,81 | 1 295,00 | 12.2018 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1959 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 519,20 | 462,80 | 396,40 | 8 | 69 034,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 034,92 | 0,00 | 149,17 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | общий счет регионального оператора | 1967 |  | Деревянные | 2 | 1 | 571,00 | 539,60 | 332,40 | 22 | 260 022,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 022,54 | 0,00 | 481,88 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680,60 | 630,70 | 339,70 | 22 | 992 411,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 411,95 | 0,00 | 1 573,51 | 986,00 | 12.2018 |
| 7 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 655,20 | 618,00 | 534,00 | 27 | 860 927,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 927,74 | 0,00 | 1 393,09 | 986,00 | 12.2018 |
| 8 | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678,80 | 631,40 | 506,20 | 33 | 929 629,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 629,54 | 0,00 | 1 472,33 | 986,00 | 12.2018 |
| 9 | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 668,90 | 620,50 | 451,90 | 36 | 932 158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 158,02 | 0,00 | 1 502,27 | 986,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  | X | X | X | X | X | X | 3 302,20 | 3 010,87 | 1 749,05 | 151 | 1 672 681,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 681,24 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | X | X | X | X | X | X | 3 302,20 | 3 010,87 | 1 749,05 | 151 | 1 672 681,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 681,24 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1948 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 519,20 | 466,40 | 345,80 | 17 | 423 512,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 512,08 | 0,00 | 908,04 | 986,00 | 12.2018 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 573,00 | 526,00 | 116,78 | 31 | 85 132,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 132,26 | 0,00 | 161,85 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 468,00 | 440,63 | 378,63 | 18 | 338 139,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 139,61 | 0,00 | 767,40 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 455,00 | 428,84 | 379,94 | 17 | 96 385,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 385,49 | 0,00 | 224,76 | 642 634,54 | 12.2018 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | общий счет регионального оператора | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 431,00 | 387,00 | 194,30 | 21 | 532 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 728,11 | 0,00 | 1 376,56 | 986,00 | 12.2018 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428,00 | 381,00 | 166,80 | 22 | 99 117,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 117,45 | 0,00 | 260,15 | 502 885,54 | 12.2018 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428,00 | 381,00 | 166,80 | 25 | 97 666,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 666,24 | 0,00 | 256,34 | 2 866,70 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Каларский район": |  | X | X | X | X | X | X | 6 099,00 | 4 489,00 | 4 163,50 | 120 | 5 629 304,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 304,46 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Новочарское": |  | X | X | X | X | X | X | 6 099,00 | 4 489,00 | 4 163,50 | 120 | 5 629 304,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 304,46 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 6 099,00 | 4 489,00 | 4 163,50 | 120 | 5 629 304,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 304,46 | 0,00 | 1 254,02 | 900,46 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Калганский район": |  | X | X | X | X | X | X | 1 189,00 | 723,90 | 723,90 | 42 | 164 330,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 330,32 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Калганское": |  | X | X | X | X | X | X | 1 189,00 | 723,90 | 723,90 | 42 | 164 330,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 330,32 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 47 | общий счет регионального оператора | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 189,00 | 723,90 | 723,90 | 42 | 164 330,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 330,32 | 0,00 | 227,01 | 1 805,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Карымский район": |  | X | X | X | X | X | X | 17 151,11 | 14 271,44 | 12 599,87 | 544 | 9 818 536,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 818 536,60 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Дарасунское": |  | X | X | X | X | X | X | 8 830,59 | 7 644,61 | 7 602,01 | 252 | 4 681 376,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 376,45 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 597,00 | 2 403,10 | 2 360,50 | 67 | 1 515 206,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 206,87 | 0,00 | 630,52 | 709,97 | 12.2018 |
| 2 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 785,69 | 2 421,34 | 2 421,34 | 84 | 1 572 173,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 173,10 | 0,00 | 649,30 | 709,97 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 447,90 | 2 820,17 | 2 820,17 | 101 | 1 593 996,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 996,48 | 0,00 | 565,21 | 709,97 | 12.2018 |
| в том числе по городскому поселению "Карымское": |  | X | X | X | X | X | X | 3 693,32 | 3 250,21 | 1 912,97 | 153 | 3 581 525,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 525,77 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 43 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 503,30 | 461,60 | 290,20 | 24 | 578 469,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 469,40 | 0,00 | 1 253,18 | 2 159,00 | 12.2018 |
| 2 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 45 | общий счет регионального оператора | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 502,38 | 454,00 | 339,40 | 25 | 479 276,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 276,64 | 0,00 | 1 055,68 | 2 159,00 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 120 | общий счет регионального оператора | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 497,70 | 459,00 | 343,80 | 30 | 442 946,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 946,04 | 0,00 | 965,02 | 2 159,00 | 12.2018 |
| 4 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 122 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 513,34 | 464,30 | 236,90 | 28 | 451 875,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 875,10 | 0,00 | 973,24 | 2 159,00 | 12.2018 |
| 5 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 138 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 679,80 | 557,01 | 114,60 | 34 | 593 154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 154,72 | 0,00 | 1 064,89 | 986,00 | 12.2018 |
| 6 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 93, корп. А | общий счет регионального оператора | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 996,80 | 854,30 | 588,07 | 12 | 1 035 803,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 803,87 | 0,00 | 1 212,46 | 2 159,00 | 12.2018 |
| в том числе по городскому поселению "Курорт-Дарасунское": |  | X | X | X | X | X | X | 3 744,20 | 2 790,20 | 2 550,20 | 106 | 811 321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 321,98 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Курорт-Дарасун, ул. Верхняя, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 744,20 | 2 790,20 | 2 550,20 | 106 | 811 321,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 321,98 | 0,00 | 290,78 | 1 941,00 | 12.2018 |
| в том числе по сельскому поселению "Урульгинское": |  | X | X | X | X | X | X | 883,00 | 586,42 | 534,69 | 33 | 744 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 312,40 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Урульга, ул. Нагорная, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1984 |  | Панельные | 2 | 2 | 883,00 | 586,42 | 534,69 | 33 | 744 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 312,40 | 0,00 | 1 269,25 | 986,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район": |  | X | X | X | X | X | X | 303 738,67 | 189 513,03 | 188 916,72 | 8 598 | 32 989 844,10 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 32 989 844,10 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Город Краснокаменск": |  | X | X | X | X | X | X | 303 738,67 | 189 513,03 | 188 916,72 | 8 598 | 32 989 844,10 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 32 989 844,10 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Краснокаменск, д. 5 В | специальный счет управляющей организации | 1989 |  | Блочные | 5 | 2 | 1 882,99 | 1 419,09 | 1 419,09 | 72 | 305 498,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 498,40 | 0,00 | 158,20 | 158,20 | 12.2018 |
| 2 | г. Краснокаменск, д. 203 | специальный счет управляющей организации | 1974 |  | Панельные | 5 | 9 | 11 607,94 | 7 235,24 | 7 074,34 | 271 | 1 362 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 552,00 | 0,00 | 117,38 | 117,38 | 12.2018 |
| 3 | г. Краснокаменск, д. 204 | специальный счет управляющей организации | 1974 |  | Панельные | 5 | 9 | 11 760,76 | 7 388,86 | 7 388,86 | 292 | 1 076 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 877,60 | 0,00 | 91,57 | 91,57 | 12.2018 |
| 4 | г. Краснокаменск, д. 239 | специальный счет управляющей организации | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 6 007,81 | 3 860,41 | 3 860,41 | 139 | 941 889,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 889,60 | 0,00 | 156,77 | 156,77 | 12.2018 |
| 5 | г. Краснокаменск, д. 254 п. 1 - 5 | специальный счет управляющей организации | 1984 |  | Панельные | 5 | 9 | 17 410,91 | 9 885,51 | 9 885,51 | 408 | 1 439 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 274,00 | 0,00 | 82,66 | 82,66 | 12.2018 |
| 6 | г. Краснокаменск, д. 402 п. 1 - 8 | специальный счет управляющей организации | 1977 |  | Панельные | 5 | 9 | 14 221,00 | 8 248,30 | 8 248,30 | 324 | 1 592 287,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 287,28 | 0,00 | 111,97 | 111,97 | 12.2018 |
| 7 | г. Краснокаменск, д. 406 | специальный счет управляющей организации | 1977 |  | Панельные | 5 | 14 | 24 601,93 | 15 076,33 | 14 954,73 | 623 | 3 886 790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886 790,40 | 0,00 | 157,98 | 157,98 | 12.2018 |
| 8 | г. Краснокаменск, д. 407 п. 1 - 5 | специальный счет управляющей организации | 1977 |  | Панельные | 5 | 5 | 7 984,34 | 5 049,94 | 5 049,94 | 212 | 1 067 615,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 615,62 | 0,00 | 133,71 | 133,71 | 12.2018 |
| 9 | г. Краснокаменск, д. 410 | специальный счет управляющей организации | 1977 |  | Панельные | 5 | 11 | 19 498,90 | 11 964,10 | 11 964,10 | 541 | 1 364 936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 936,40 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 12.2018 |
| 10 | г. Краснокаменск, д. 473 | специальный счет управляющей организации | 1982 |  | Панельные | 5 | 10 | 16 890,16 | 10 544,16 | 10 544,16 | 470 | 2 428 730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 730,40 | 0,00 | 143,70 | 143,70 | 12.2018 |
| 11 | г. Краснокаменск, д. 476 | специальный счет управляющей организации | 1982 |  | Панельные | 5 | 12 | 19 592,98 | 12 771,58 | 12 771,58 | 571 | 2 484 194,40 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 2 484 194,40 | 0,00 | 126,79 | 126,79 | 12.2018 |
| 12 | г. Краснокаменск, д. 437 п. 8-п. 10 | специальный счет управляющей организации | 1980 |  | Панельные | 5 | 10 | 16 952,93 | 10 624,33 | 10 624,33 | 623 | 816 778,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 778,80 | 0,00 | 229,26 | 229,26 | 12.2018 |
| 13 | г. Краснокаменск, д. 445 | специальный счет управляющей организации | 1980 |  | Панельные | 5 | 9 | 14 953,35 | 9 441,85 | 9 441,85 | 475 | 2 043 997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 997,20 | 0,00 | 54,62 | 54,62 | 12.2018 |
| 14 | г. Краснокаменск, д. 517 | специальный счет управляющей организации | 1975 |  | Панельные | 5 | 5 | 5 991,97 | 3 842,57 | 3 842,57 | 162 | 948 394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 394,80 | 0,00 | 158,20 | 158,20 | 12.2018 |
| 15 | г. Краснокаменск, д. 606 | специальный счет управляющей организации | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 5 530,75 | 3 518,13 | 3 518,13 | 184 | 1 201 034,40 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 201 034,40 | 0,00 | 217,15 | 217,15 | 12.2018 |
| 16 | г. Краснокаменск, д. 625 | специальный счет управляющей организации | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 5 987,66 | 3 797,68 | 3 797,68 | 183 | 1 209 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 253,20 | 0,00 | 201,95 | 201,95 | 12.2018 |
| 17 | г. Краснокаменск, д. 630 | специальный счет управляющей организации | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 5 476,88 | 3 464,66 | 3 464,66 | 175 | 1 222 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 034,40 | 0,00 | 223,12 | 223,12 | 12.2018 |
| 18 | г. Краснокаменск, д. 632 | специальный счет управляющей организации | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 5 524,69 | 3 512,97 | 3 512,97 | 187 | 1 211 544,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 211 544,00 | 0,00 | 219,30 | 219,30 | 12.2018 |
| 19 | г. Краснокаменск, д. 704 | специальный счет управляющей организации | 1981 |  | Панельные | 5 | 17 | 28 865,79 | 17 885,19 | 17 791,85 | 804 | 4 372 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 968,00 | 0,00 | 151,49 | 151,49 | 12.2018 |
| 20 | г. Краснокаменск, д. 805 | специальный счет управляющей организации | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 8 138,22 | 4 871,22 | 4 871,22 | 240 | 999 772,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 772,80 | 0,00 | 122,84 | 122,84 | 12.2018 |
| 21 | г. Краснокаменск, д. 808 п. 20-23 | специальный счет управляющей организации | 1985 |  | Панельные | 5 | 33 | 54 856,71 | 35 110,91 | 34 890,44 | 1 642 | 1 013 420,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 420,40 | 0,00 | 18,47 | 18,47 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Красночикойский район": |  | X | X | X | X | X | X | 899,23 | 860,23 | 733,33 | 18 | 1 076 590,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 590,84 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Красночикойское": |  | X | X | X | X | X | X | 899,23 | 860,23 | 733,33 | 18 | 1 076 590,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 590,84 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | общий счет регионального оператора | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 485,40 | 485,40 | 485,40 | 10 | 527 019,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 019,80 | 0,00 | 1 085,74 | 1 412,54 | 12.2018 |
| 2 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | общий счет регионального оператора | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 413,83 | 374,83 | 247,93 | 8 | 549 571,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 571,04 | 0,00 | 1 466,19 | 1 412,54 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Кыринский район": |  |  | X | X | X | X | X | 5 534,40 | 3 588,10 | 2 917,70 | 143 | 1 016 635,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 635,58 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Кыринское": |  |  | X | X | X | X | X | 5 534,40 | 3 588,10 | 2 917,70 | 143 | 1 016 635,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 635,58 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1974 | 2016 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 242,60 | 691,10 | 702,60 | 35 | 169 783,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 783,23 | 0,00 | 245,67 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 2 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 302,90 | 559,80 | 733,80 | 34 | 430 941,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 941,15 | 0,00 | 769,81 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 3 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 307,20 | 739,30 | 550,00 | 31 | 186 224,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 224,80 | 0,00 | 251,89 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 4 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1984 | - | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1681,7 | 1597,9 | 931,30 | 43 | 229 686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 686,40 | 0,00 | 143,74 | 2 100,50 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Могойтуйский район": |  | X | X | X | X | X | X | 939,30 | 784,15 | 744,95 | 43 | 128 458,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 458,14 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Могойтуй" |  | X | X | X | X | X | X | 939,30 | 784,15 | 744,95 | 43 | 128 458,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 458,14 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 939,30 | 784,15 | 744,95 | 43 | 128 458,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 458,14 | 0,00 | 163,82 | 1 173,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Могочинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 9 663,50 | 8 494,10 | 7 509,90 | 381 | 8 686 287,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686 287,82 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Могочинское": |  |  | X | X | X | X | X | 9 663,50 | 8 494,10 | 7 509,90 | 381 | 8 686 287,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686 287,82 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 350,70 | 1 257,60 | 1 026,80 | 58 | 2 120 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 312,50 | 0,00 | 1 686,00 | 1 561,00 | 12.2018 |
| 2 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 375,00 | 1 282,10 | 1 199,50 | 60 | 1 295 328,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 328,48 | 0,00 | 1 010,32 | 1 561,00 | 12.2018 |
| 3 | г. Могоча, ул. Садовая, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 708,80 | 2 534,90 | 2 208,40 | 100 | 2 269 777,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 777,20 | 0,00 | 895,41 | 1 561,00 | 12.2018 |
| 4 | г. Могоча, ул. Шулешко, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 229,00 | 3 419,50 | 3 075,20 | 163 | 3 000 869,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 869,64 | 0,00 | 877,58 | 1 941,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Нерчинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 3 992,91 | 3 303,51 | 2 206,51 | 146 | 1 529 282,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 282,75 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Нерчинское": |  |  | X | X | X | X | X | 3 992,91 | 3 303,51 | 2 206,51 | 146 | 1 529 282,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 282,75 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 84 | общий счет регионального оператора | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 992,91 | 3 303,51 | 2 206,51 | 146 | 1 529 282,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 282,75 | 0,00 | 462,93 | 1 561,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Оловяннинский район": |  | X | X | X | X | X | X | 8 601,60 | 6 818,14 | 6 203,84 | 303 | 4 787 793,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 793,67 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  | X | X | X | X | X | X | 286,60 | 257,94 | 219,04 | 19 | 313 760,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 760,70 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 286,60 | 257,94 | 219,04 | 19 | 313 760,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 760,70 | 0,00 | 1 216,41 | 986,00 | 12.2018 |
| в том числе по городскому поселению "Ясногорское": |  | X | X | X | X | X | X | 8 315,00 | 6 560,20 | 5 984,80 | 284 | 4 474 032,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474 032,97 | 0,00 | X | X | X |
| 2 | пгт. Ясногорск, ул. Строителей, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1989 |  | Панельные | 5 | 3 | 4 347,00 | 3 852,00 | 3 495,10 | 145 | 1 056 743,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 743,53 | 0,00 | 274,34 | 709,97 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Ясногорск, ул. Энергетиков, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1980 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 968,00 | 2 708,20 | 2 489,70 | 139 | 3 417 289,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 417 289,44 | 0,00 | 1 261,83 | 980,80 | 12.2018 |
| #### Итого муниципальному району "Приаргунский район": |  | X | X | X | X | X | X | 1 466,28 | 1 114,24 | 785,00 | 36 | 1 288 319,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 319,82 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Досатуйское": |  | X | X | X | X | X | X | 957,70 | 634,74 | 425,79 | 20 | 1 207 666,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 666,28 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | п. Досатуй, ул. Привокзальная, д. 2в | общий счет регионального оператора | 1973 |  | Панельные | 2 | 2 | 957,70 | 634,74 | 425,79 | 20 | 1 207 666,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 666,28 | 0,00 | 1 902,62 | 3 086,50 | 12.2018 |
| в том числе по городскому поселению "Приаргунское": |  | X | X | X | X | X | X | 508,58 | 479,50 | 359,21 | 16 | 80 653,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 653,54 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Приаргунск, ул. Декабристов, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 508,58 | 479,50 | 359,21 | 16 | 80 653,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 653,54 | 0,00 | 168,20 | 1 856,10 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Сретенский район": |  |  | X | X | X | X | X | 3 810,90 | 3 702,30 | 2 688,80 | 109 | 3 158 896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 896,06 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Дунаевское" |  | X | X | X | X | X | X | 780,50 | 707,00 | 356,10 | 29 | 639 870,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 870,92 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Дунаево, ул. Нагорная, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 530,50 | 472,60 | 313,40 | 17 | 414 417,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 417,66 | 0,00 | 876,89 | 986,00 | 12.2018 |
| 2 | с. Дунаево, ул. Привокзальная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1907 |  | Деревянные | 1 | 2 | 250,00 | 234,40 | 42,70 | 12 | 225 453,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 453,26 | 0,00 | 961,83 | 986,00 | 12.2018 |
| в том числе по городскому поселению "Сретенское" |  |  | X | X | X | X | X | 3 030,40 | 2 995,30 | 2 332,70 | 80 | 2 519 025,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 025,14 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Сретенск, мкр. Восточный, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 030,40 | 2 995,30 | 2 332,70 | 80 | 2 519 025,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 025,14 | 0,00 | 840,99 | 980,80 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": |  |  | X | X | X | X | X | 3 534,74 | 3 015,36 | 2 061,79 | 134 | 736 635,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 635,70 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Вершино-Дарасунское": |  |  | X | X | X | X | X | 3 534,74 | 3 015,36 | 2 061,79 | 134,00 | 736 635,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 635,70 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 461,80 | 949,10 | 231,70 | 35 | 323 960,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 960,70 | 0,00 | 341,33 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 2 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1а | специальный счет регионального оператора | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2 072,94 | 2 066,26 | 1 830,09 | 99 | 412 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 675,00 | 0,00 | 199,72 |  | 12.2018 |
| #### Итого муниципальному району "Улетовский район": |  | X | X | X | X | X | X | 1 668,00 | 1 547,70 | 1 547,70 | 52 | 1 283 543,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 543,74 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Дровянинское": |  | X | X | X | X | X | X | 1 668,00 | 1 547,70 | 1 547,70 | 52 | 1 283 543,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 543,74 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Дровянная, мкр. 1-й, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1986 | 2017 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 668,00 | 1 547,70 | 1 547,70 | 52 | 1 283 543,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 543,74 | 0,00 | 829,32 | 2 100,50 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Хилокский район": |  |  | X | X | X | X | X | 2 010,80 | 1 728,40 | 1 538,00 | 63 | 1 854 836,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 836,31 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Хилокское": |  |  | X | X | X | X | X | 2 010,80 | 1 728,40 | 1 538,00 | 63 | 1 854 836,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 836,31 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 576,50 | 480,70 | 426,50 | 8 | 457 021,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 021,01 | 0,00 | 950,74 | 986,00 | 12.2018 |
| 2 | г. Хилок, ул. Октябрьская, д. 34 | общий счет регионального оператора | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 558,30 | 494,70 | 424,00 | 18 | 539 005,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 005,12 | 0,00 | 1 089,56 | 986,00 | 12.2018 |
| 3 | г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 574,40 | 469,10 | 403,60 | 24 | 589 329,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 329,76 | 0,00 | 1 256,30 | 986,00 | 12.2018 |
| 4 | г. Хилок, ул. Пушкина, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1914 |  | Деревянные | 1 | 5 | 301,60 | 283,90 | 283,90 | 13 | 269 480,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 480,42 | 0,00 | 949,21 | 986,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Чернышевский район": |  |  | X | X | X | X | X | 4 201,48 | 3 645,80 | 3 645,80 | 130 | 3 103 911,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 911,73 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Чернышевское": |  |  | X | X | X | X | X | 4 201,48 | 3 645,80 | 3 645,80 | 130 | 3 103 911,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 911,73 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Транспортная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 201,48 | 3 645,80 | 3 645,80 | 130 | 3 103 911,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 911,73 | 0,00 | 851,37 | 1 941,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Читинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 7 692,50 | 6 007,88 | 5 746,68 | 229 | 5 154 889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 889,90 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Атамановское": |  |  | X | X | X | X | X | 4 421,00 | 3 635,18 | 3 373,98 | 115 | 2 767 914,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 914,83 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 946,40 | 855,50 | 705,50 | 15 | 89 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 808,00 | 0,00 | 104,98 | 1 295,00 | 12.2018 |
| 2 | пгт. Атамановка, ул. Матюгина, д. 129 | общий счет регионального оператора | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 474,60 | 2 779,68 | 2 668,48 | 100 | 2 678 106,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 106,83 | 0,00 | 963,46 | 2 650,97 | 12.2018 |
| в том числе по сельскому поселению "Засопкинское": |  | X | X | X | X | X | X | 1 674,00 | 1 506,60 | 1 506,60 | 72 | 1 792 729,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 729,43 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Засопка, кв-л Центральный, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 374,00 | 336,60 | 336,60 | 20 | 395 933,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 933,03 | 0,00 | 1 176,27 | 986,00 | 12.2018 |
| 2 | с. Засопка, кв-л Центральный, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 614,00 | 552,60 | 552,60 | 21 | 458 145,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 145,64 | 0,00 | 829,07 | 986,00 | 12.2018 |
| 3 | с. Засопка, ул. Пионерская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 320,00 | 288,00 | 288,00 | 15 | 429 463,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 463,21 | 0,00 | 1 491,19 | 986,00 | 12.2018 |
| 4 | с. Засопка, ул. Пионерская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 366,00 | 329,40 | 329,40 | 16 | 509 187,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 187,55 | 0,00 | 1 545,80 | 1 805,00 | 12.2018 |
| в том числе по городскому поселению "Новокручининское" |  | X | X | X | X | X | X | 1 597,50 | 866,10 | 866,10 | 42 | 594 245,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 245,64 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 597,50 | 866,10 | 866,10 | 42 | 594 245,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 245,64 | 0,00 | 686,12 | 1 805,00 | 12.2018 |
| #### Итого муниципальному району "Шелопугинский район": |  | X | X | X | X | X | X | 1 156,40 | 745,40 | 674,30 | 23 | 143 578,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 578,71 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Шелопугинское": |  | X | X | X | X | X | X | 1 156,40 | 745,40 | 674,30 | 23 | 143 578,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 578,71 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Шелопугино, ул. Лазо, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 156,40 | 745,40 | 674,30 | 23 | 143 578,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 578,71 | 0,00 | 192,62 | 1 805,00 | 12.2018 |
| #### Итого по муниципальному району "Шилкинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 14 018,70 | 12 812,80 | 12 457,60 | 533 | 7 549 937,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 549 937,91 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Первомайское": |  | X | X | X | X | X | X | 10 172,00 | 9 242,00 | 9 072,60 | 400 | 5 210 149,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 149,75 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Первомайский, ул. Белинского, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 562,90 | 517,90 | 517,90 | 23 | 603 860,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 860,25 | 0,00 | 1 165,98 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 2 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 663,40 | 613,40 | 584,00 | 21 | 1 029 012,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 012,46 | 0,00 | 1 677,56 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 567,90 | 522,90 | 522,90 | 21 | 609 005,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 005,08 | 0,00 | 1 164,67 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 4 | пгт. Первомайский, ул. Ингодинская, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 565,90 | 520,90 | 520,90 | 24 | 650 649,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 649,56 | 0,00 | 1 249,09 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 5 | пгт. Первомайский, ул. Космонавтов, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 077,30 | 2 772,30 | 2 772,30 | 112 | 219 249,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 249,24 | 0,00 | 79,09 | 980,80 | 12.2018 |
| 6 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 566,00 | 521,00 | 521,00 | 26 | 634 375,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 375,08 | 0,00 | 1 217,61 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 7 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 563,90 | 518,90 | 518,90 | 29 | 655 938,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 938,40 | 0,00 | 1 264,09 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 9 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 569,80 | 524,80 | 524,80 | 11 | 588 670,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 670,14 | 0,00 | 1 121,70 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 10 | пгт. Первомайский, ул. Строительная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 034,90 | 2 729,90 | 2 589,90 | 133 | 219 389,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 389,54 | 0,00 | 80,37 | 980,80 | 12.2018 |
| в том числе по сельскому поселению "Размахнинское" |  | X | X | X | X | X | X | 206,00 | 195,40 | 140,20 | 12 | 270 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 533,50 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Размахнино, ул. Луговая, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1900 |  | Деревянные | 1 | 4 | 206,00 | 195,40 | 140,20 | 12 | 270 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 533,50 | 0,00 | 1 384,51 | 986,00 | 12.2018 |
| в том числе по городскому поселению "Шилкинское": |  | X | X | X | X | X | X | 3 640,70 | 3 375,40 | 3 244,80 | 121 | 2 069 254,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 254,66 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 131 | общий счет регионального оператора | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 935,40 | 869,40 | 869,40 | 32 | 188 727,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 727,63 | 0,00 | 217,08 | 1 805,00 | 12.2018 |
| 2 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 54 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 398,30 | 355,00 | 264,40 | 7 | 74 890,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 890,85 | 0,00 | 210,96 | 1 173,00 | 12.2018 |
| 3 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 78 | общий счет регионального оператора | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 480,80 | 444,80 | 404,80 | 13 | 660 270,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 270,98 | 0,00 | 1 484,42 | 986,00 | 12.2018 |
| 4 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 110 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 604,40 | 556,40 | 556,40 | 18 | 833 141,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 141,09 | 0,00 | 1 497,38 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 5 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 601,10 | 565,10 | 565,10 | 28 | 158 181,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 181,45 | 0,00 | 279,92 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 6 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 620,70 | 584,70 | 584,70 | 23 | 154 042,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 042,66 | 0,00 | 263,46 | 1 805,00 | 12.2018 |
|  | ### 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Итого по Забайкальскому краю |  |  | X | X | X | X | X | 987 780,46 | 948 521,11 | 923 622,62 | 35 845 | 948 734 561,97 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 948 334 561,97 | 0,00 | X | X | X |
| #### Итого по городскому округу "Город Петровск-Забайкальский": |  |  | X | X | X | X | X | 27 110,02 | 26 886,12 | 26 072,94 | 1 004 | 22 429 672,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 429 672,90 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, кв-л МЖК, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 344,20 | 2 344,20 | 2 344,20 | 99 | 2 669 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 007,00 | 0,00 | 1 138,56 | 1 561,00 | 12.2019 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 6 | 3 | 3 014,80 | 3 014,80 | 2 232,12 | 91 | 2 140 408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 408,50 | 0,00 | 709,97 | 709,97 | 12.2019 |
| 3 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | общий счет регионального оператора | 2002 | X | Панельные | 5 | 2 | 1 623,30 | 1 623,30 | 1 623,30 | 65 | 1 152 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 494,30 | 0,00 | 709,97 | 709,97 | 12.2019 |
| 4 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1982 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 327,54 | 3 327,54 | 3 327,54 | 140 | 3 247 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 710,00 | 0,00 | 976,01 | 870,00 | 12.2019 |
| 5 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1935 | X | Деревянные | 2 | 2 | 494,60 | 494,60 | 494,60 | 26 | 39 736,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 736,16 | 0,00 | 80,34 | 117,54 | 12.2019 |
| 6 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1967 | 2017 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 498,00 | 274,10 | 243,60 | 17 | 354 959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 959,50 | 0,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 12.2018 |
| 7 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 951,50 | 951,50 | 951,50 | 35 | 675 536,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 536,46 | 0,00 | 709,97 | 986,00 | 12.2019 |
| 8 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1962 | X | Каменные, кирпичные | 6 | 4 | 2 532,40 | 2 532,40 | 2 532,40 | 91 | 1 765 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 186,60 | 0,00 | 697,04 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 9 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 а | общий счет регионального оператора | 1963 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 300,39 | 1 300,39 | 1 300,39 | 67 | 1 948 862,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 862,10 | 0,00 | 1 498,68 | 1 561,00 | 12.2019 |
| 10 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 558,95 | 558,95 | 558,95 | 16 | 945 476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 476,70 | 0,00 | 1 691,52 | 2 791,00 | 12.2019 |
| 11 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | общий счет регионального оператора | 1992 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 829,75 | 1 829,75 | 1 829,75 | 59 | 1 931 665,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 665,80 | 0,00 | 1 055,70 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 12 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32 г | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 741,09 | 741,09 | 741,09 | 28 | 307 663,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 663,50 | 0,00 | 415,15 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 13 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1957 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 134,50 | 1 134,50 | 1 134,50 | 44 | 1 469 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 177,50 | 0,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 12.2019 |
| 14 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1954 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 835,70 | 835,70 | 835,70 | 21 | 197 317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 317,30 | 0,00 | 236,11 | 2 100,50 | 12.2019 |
| 15 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 677,70 | 677,70 | 677,70 | 22 | 170 814,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 814,20 | 0,00 | 252,05 | 2 100,50 | 12.2019 |
| 16 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1954 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678,20 | 678,20 | 678,20 | 23 | 170 940,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 940,30 | 0,00 | 252,05 | 2 100,50 | 12.2019 |
| 17 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Каменные, кирпичные | 6 | 6 | 4 567,40 | 4 567,40 | 4 567,40 | 160 | 3 242 716,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 716,98 | 0,00 | 709,97 | 709,97 | 12.2019 |
| #### Итого по городскому округу "Город Чита": |  |  | X | X | X | X | X | 720 075,28 | 690 883,24 | 670 190,04 | 25 923 | 718 515 695,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 515 695,36 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Чита, б-р Украинский, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Панельные | 5 | 4 | 3 831,00 | 3 831,00 | 3 831,00 | 128 | 2 719 824,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 824,07 | 0,00 | 709,95 | 46,48 | 12.2019 |
| 2 | г. Чита, б-р Украинский, д. 16 а | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Панельные | 5 | 3 | 2 559,80 | 2 559,80 | 2 559,80 | 117 | 1 817 381,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 381,21 | 0,00 | 709,97 | 46,48 | 12.2019 |
| 3 | г. Чита, б-р Украинский, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Панельные | 5 | 3 | 2 566,00 | 2 566,00 | 2 566,00 | 188 | 1 821 783,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 783,02 | 0,00 | 709,97 | 46,48 | 12.2019 |
| 4 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Панельные | 5 | 4 | 2 911,20 | 2 911,20 | 2 911,20 | 114 | 3 138 835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 835,20 | 0,00 | 1 078,19 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 5 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1986 | X | Панельные | 5 | 4 | 2 935,10 | 2 935,10 | 2 935,10 | 107 | 2 878 746,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 746,15 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 6 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 19 а | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Панельные | 5 | 4 | 7 529,90 | 7 529,90 | 7 529,90 | 175 | 6 315 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 315 193,20 | 0,00 | 838,68 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 7 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Панельные | 5 | 4 | 2 975,30 | 2 975,30 | 2 975,30 | 121 | 2 220 691,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 691,20 | 0,00 | 746,38 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 8 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 4 | 2 989,50 | 2 989,50 | 2 989,50 | 126 | 5 622 726,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 726,03 | 0,00 | 1 880,82 | 2 920,80 | 12.2019 |
| 9 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Панельные | 5 | 4 | 3 004,04 | 3 004,04 | 3 004,04 | 117 | 1 924 433,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 433,90 | 0,00 | 640,62 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 10 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 29 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 5 | 4383,50 | 3829,50 | 3829,50 | 126 | 3 790 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 792,00 | 0,00 | 900,46 | 980,80 | 12.2019 |
| 11 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 3 | 2582,60 | 2249,60 | 2249,60 | 99 | 2 216 313,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 313,76 | 0,00 | 900,46 | 980,80 | 12.2019 |
| 12 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 35 | общий счет регионального оператора | 1990 |  | Панельные | 5 | 2 | 2 864,00 | 2 864,00 | 828,60 | 149 | 2 578 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 917,40 | 0,00 | 900,46 | 980,80 | 12.2019 |
| 13 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1990 | X | Панельные | 5 | 4 | 3384,400 | 3000,300 | 0,000 | 124 | 2 942 792,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 792,32 | 0,00 | 980,83 | 980,80 | 12.2019 |
| 14 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Панельные | 10 | 5 | 9 618,20 | 9 618,20 | 9 618,20 | 411 | 10 834 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 834 150,00 | 0,00 | 1 126,42 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 15 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1990 | X | Панельные | 10 | 2 | 3 098,20 | 3 098,20 | 3 098,20 | 106 | 3 038 714,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 714,55 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 16 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 43 | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Панельные | 9 | 4 | 11 648,90 | 11 648,90 | 11 648,90 | 183 | 4 333 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 333 660,00 | 0,00 | 372,02 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 17 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1990 | X | Панельные | 10 | 2 | 3 074,50 | 3 074,50 | 3 074,50 | 106 | 3 015 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 469,60 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 18 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 5 | 3 810,16 | 3 810,16 | 3 810,16 | 135 | 6 705 989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 705 989,60 | 0,00 | 1 760,03 | 2 920,80 | 12.2019 |
| 19 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 5 | 6 | 4 635,20 | 4 635,20 | 4 635,20 | 202 | 4 058 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 058 811,00 | 0,00 | 875,65 | 980,80 | 12.2019 |
| 20 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Панельные | 5 | 6 | 4 598,90 | 4 598,90 | 4 598,90 | 218 | 4 237 741,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237 741,20 | 0,00 | 921,47 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 21 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 12 в | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Панельные | 5 | 6 | 5 112,80 | 5 112,80 | 5 112,80 | 267 | 5 003 450,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003 450,40 | 0,00 | 978,61 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 22 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Панельные | 5 | 6 | 4 345,80 | 4 345,80 | 4 345,80 | 206 | 4 327 682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327 682,40 | 0,00 | 995,83 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 23 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 20 а | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Панельные | 5 | 6 | 3 591,30 | 3 591,30 | 3 591,30 | 190 | 6 535 308,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 535 308,05 | 0,00 | 1 819,76 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 24 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Панельные | 5 | 6 | 4 326,50 | 4 326,50 | 4 326,50 | 210 | 3 071 685,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 685,21 | 0,00 | 709,97 | 709,97 | 12.2019 |
| 25 | г. Чита, мкр. 5-й, д. 33 | общий счет регионального оператора | 1981 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 11 031,70 | 11 031,70 | 11 031,70 | 366 | 10 819 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 819 891,40 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 26 | г. Чита, мкр. 6-й, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Панельные | 5 | 6 | 4 486,90 | 4 486,90 | 4 486,90 | 220 | 2 899 166,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 166,89 | 0,00 | 646,14 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 27 | г. Чита, мкр. 6-й, д. 19 а | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 5 | 4 | 3 105,20 | 3 105,20 | 3 105,20 | 150 | 3 045 580,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045 580,16 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 28 | г. Чита, мкр. 6-й, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1990 | X | Панельные | 5 | 12 | 12 649,60 | 12 649,60 | 12 649,60 | 425 | 12 406 727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 406 727,60 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 29 | г. Чита, мкр. 9-й, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1986 | X | Панельные | 9 | 4 | 7 074,30 | 7 074,30 | 7 074,30 | 321 | 8 667 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 667 320,00 | 0,00 | 1 225,18 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 30 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1996 | X | Панельные | 5 | 2 | 2 357,30 | 2 357,30 | 2 357,30 | 89 | 2 312 039,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 039,86 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 31 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 7 | общий счет регионального оператора | 2000 | X | Панельные | 5 | 4 | 5 141,10 | 5 141,10 | 5 141,10 | 197 | 5 042 390,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 042 390,90 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 32 | г. Чита, мкр. Гвардейский, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 4 | 2 982,50 | 2 982,50 | 2 982,50 | 157 | 5 360 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 718,00 | 0,00 | 1 797,39 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 33 | г. Чита, мкр. Северный, д. 59 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Панельные | 9 | 4 | 11 706,00 | 11 706,00 | 11 706,00 | 270 | 20 148 564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 148 564,84 | 0,00 | 1 721,22 | 2 167 810,80 | 12.2019 |
| 34 | г. Чита, мкр. Северный, д. 60 | общий счет регионального оператора | 1994 |  | Панельные | 10 | 6 | 18 644,40 | 18 644,40 | 18 644,40 | 605 | 3 509 612,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 612,75 | 0,00 | 188,24 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 35 | г. Чита, мкр. Северный, д. 71 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3 518,40 | 3 518,40 | 3 518,40 | 75 | 7 398 227,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 398 227,32 | 0,00 | 2 102,72 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 36 | г. Чита, пер. Железобетонный, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1981 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 196,90 | 2 196,90 | 2 196,90 | 109 | 2 154 719,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 719,55 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 37 | г. Чита, проезд Новодевичий, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1991 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 002,00 | 568,10 | 568,10 | 33 | 735 689,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 689,50 | 0,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 12.2019 |
| 38 | г. Чита, пр-кт Советов, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3 335,40 | 3 335,40 | 3 107,00 | 121 | 2 871 185,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 185,22 | 0,00 | 860,82 | 980,80 | 12.2019 |
| 39 | г. Чита, пр-кт Советов, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 956,70 | 2 956,70 | 2 956,70 | 99 | 2 166 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 830,00 | 0,00 | 732,85 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 40 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 9 | 5 | 9 117,60 | 9 117,60 | 9 117,60 | 404 | 8 942 542,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 942 542,10 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 41 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 10 | 5 | 10 238,90 | 10 238,90 | 10 238,90 | 459 | 27 415 370,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 415 370,10 | 0,00 | 2 677,57 | 2 169 751,80 | 12.2019 |
| 42 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1986 | X | Панельные | 9 | 8 | 14 611,20 | 14 611,20 | 14 611,20 | 686 | 17 334 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 334 640,00 | 0,00 | 1 186,39 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 43 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 37 | общий счет регионального оператора | 1991 |  | Панельные | 10 | 2 | 6 393,20 | 4 938,60 | 4 938,60 | 195 | 3 509 612,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 612,75 | 0,00 | 710,65 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 44 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 41 | общий счет регионального оператора | 1990 | X | Панельные | 10 | 3 | 7 229,80 | 7 229,80 | 7 229,80 | 303 | 6 500 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 490,00 | 0,00 | 899,12 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 45 | г. Чита, ул. 2-я Малая, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1959 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 276,20 | 276,20 | 276,20 | 12 | 31 888,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 888,60 | 0,00 | 115,45 | 117,54 | 12.2019 |
| 46 | г. Чита, ул. 2-я Шубзаводская, д. 33 | общий счет регионального оператора | 1994 | X | Каменные, кирпичные | 7 | 3 | 4 557,40 | 4 557,40 | 4 557,40 | 201 | 3 964 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 938,00 | 0,00 | 870,00 | 980,80 | 12.2019 |
| 47 | г. Чита, ул. 2-я Верхневокзальная, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1957 | X | Деревянные | 2 | 2 | 512,10 | 447,30 | 394,20 | 15 | 105 417,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 417,53 | 0,00 | 235,68 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 48 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1958 | 2016 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 278,70 | 258,50 | 258,50 | 11 | 421 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 062,00 | 0,00 | 1 628,87 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 49 | г. Чита, ул. 40 лет Октября, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1963 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 620,50 | 620,50 | 620,50 | 22 | 1 120 745,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 745,54 | 0,00 | 1 806,20 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 50 | г. Чита, ул. Автогенная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Панельные | 5 | 4 | 4 054,10 | 4 054,10 | 4 054,10 | 169 | 6 787 860,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 787 860,10 | 0,00 | 1 674,32 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 51 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 111 | общий счет регионального оператора | 1958 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 36 | 138 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 586,50 | 0,00 | 80,34 | 80,34 | 12.2019 |
| 52 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 23 | общий счет регионального оператора | 1964 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 901,24 | 2 084,10 | 2 084,10 | 76 | 1 513 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 167,00 | 0,00 | 726,05 | 80,34 | 12.2019 |
| 53 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 48 а | общий счет регионального оператора | 1959 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1 193,94 | 1 193,94 | 1 193,94 | 27 | 546 667,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 667,93 | 0,00 | 457,87 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 54 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 57 | общий счет регионального оператора | 1938 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 984,30 | 2 172,60 | 2 172,60 | 72 | 1 590 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 162,00 | 0,00 | 731,92 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 55 | г. Чита, ул. Ангарская, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3 381,10 | 2 291,10 | 1 871,80 | 56 | 1 933 306,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 306,10 | 0,00 | 843,83 | 2 100,50 | 12.2019 |
| 56 | г. Чита, ул. Ангарская, д. 70 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 909,52 | 3 909,52 | 3 909,52 | 113 | 4 866 576,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 866 576,11 | 0,00 | 1 244,80 | 1 027,28 | 12.2019 |
| 57 | г. Чита, ул. Анохина, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5 765,80 | 5 765,80 | 5 765,80 | 235 | 9 348 264,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 348 264,58 | 0,00 | 1 621,33 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 58 | г. Чита, ул. Анохина, д. 43 | общий счет регионального оператора | 1965 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 679,40 | 1 511,46 | 1 203,86 | 51 | 1 307 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 519,00 | 0,00 | 865,07 | 1 660,31 | 12.2019 |
| 59 | г. Чита, ул. Анохина, д. 65 | общий счет регионального оператора | 1958 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 5 213,20 | 3 387,70 | 2 754,80 | 88 | 9 359 841,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 359 841,32 | 0,00 | 2 762,89 | 2 000 080,34 | 12.2019 |
| 60 | г. Чита, ул. Анохина, д. 94 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 026,10 | 4 026,10 | 4 026,10 | 123 | 43 579,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 579,60 | 0,00 | 10,82 | 46,48 | 12.2019 |
| 61 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 203,70 | 2 203,70 | 2 203,70 | 84 | 1 724 850,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 850,24 | 0,00 | 782,71 | 980,80 | 12.2019 |
| 62 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | кирпичные | 5 | 6 | 5373,10 | 4976,10 | 4976,10 | 173 | 4 815 924,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 815 924,16 | 0,00 | 900,46 | 980,80 | 12.2019 |
| 63 | г. Чита, ул. Балябина, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1981 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 236,60 | 3 849,20 | 3 753,60 | 161 | 1 208 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 790,00 | 0,00 | 314,04 | 232,92 | 12.2019 |
| 64 | г. Чита, ул. Бекетова, д. 23 | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 301,60 | 3 301,60 | 3 301,60 | 141 | 7 275 504,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275 504,10 | 0,00 | 2 203,63 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 65 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 44 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Панельные | 2 | 3 | 3 517,28 | 3 517,28 | 3 517,28 | 168 | 5 878 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 878 452,00 | 0,00 | 1 671,31 | 2 100,50 | 12.2019 |
| 66 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 48 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Панельные | 5 | 5 | 4 626,60 | 4 626,60 | 4 626,60 | 205 | 4 579 917,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 579 917,59 | 0,00 | 989,91 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 67 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 75 | общий счет регионального оператора | 1970 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 807,70 | 5 807,70 | 5 807,70 | 231 | 10 337 548,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 337 548,60 | 0,00 | 1 779,97 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 68 | г. Чита, ул. Бориса Кларка, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 755,30 | 755,30 | 755,30 | 104 | 533 540,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 540,20 | 0,00 | 706,40 | 980,80 | 12.2019 |
| 69 | г. Чита, ул. Бутина, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1948 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 873,90 | 589,30 | 589,30 | 13 | 763 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 143,50 | 0,00 | 1 295,00 | 1 018,47 | 12.2019 |
| 70 | г. Чита, ул. Бутина, д. 44 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 7 | 4 239,60 | 3 460,00 | 2 174,60 | 68 | 3 523 912,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 912,90 | 0,00 | 1 018,47 | 1 018,47 | 12.2019 |
| 71 | г. Чита, ул. Бутина, д. 59 | общий счет регионального оператора | 1949 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 899,30 | 853,50 | 393,80 | 24 | 855 282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 282,50 | 0,00 | 1 002,09 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 72 | г. Чита, ул. Бутина, д. 69 | общий счет регионального оператора | 1965 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 865,90 | 2 407,90 | 2 407,90 | 59 | 1 594 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 873,00 | 0,00 | 662,35 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 73 | г. Чита, ул. Бутина, д. 75 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8 067,10 | 8 067,10 | 8 067,10 | 236 | 18 971 395,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 971 395,25 | 0,00 | 2 351,70 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 74 | г. Чита, ул. Весенняя, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Панельные | 9 | 1 | 4 231,90 | 4 231,90 | 4 231,90 | 219 | 2 166 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 830,00 | 0,00 | 512,02 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 75 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Панельные | 5 | 6 | 5 825,50 | 5 825,50 | 5 825,50 | 286 | 269 402,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 402,70 | 0,00 | 46,25 | 46,48 | 12.2019 |
| 76 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Панельные | 5 | 5 | 4 417,70 | 4 417,70 | 4 417,70 | 182 | 205 334,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 334,69 | 0,00 | 46,48 | 46,48 | 12.2019 |
| 77 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Панельные | 5 | 6 | 5 819,00 | 5 819,00 | 5 819,00 | 265 | 7 202 107,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 202 107,68 | 0,00 | 1 237,69 | 46,48 | 12.2019 |
| 78 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Кирпичные | 5 | 6 | 5 821,70 | 5 821,70 | 5 821,70 | 248 | 4 133 232,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 232,35 | 0,00 | 709,97 | 1 987,48 | 12.2019 |
| 79 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Панельные | 5 | 6 | 5 795,50 | 5 795,50 | 5 795,50 | 255 | 5 061 385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 061 385,20 | 0,00 | 873,33 | 46,48 | 12.2019 |
| 80 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Панельные | 5 | 6 | 5 752,90 | 5 752,90 | 5 752,90 | 243 | 267 394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 394,80 | 0,00 | 46,48 | 46,48 | 12.2019 |
| 81 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Панельные | 5 | 6 | 5 767,50 | 5 767,50 | 5 767,50 | 229 | 5 709 206,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 709 206,93 | 0,00 | 989,89 | 46,48 | 12.2019 |
| 82 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Панельные | 5 | 4 | 3 829,50 | 3 829,50 | 3 829,50 | 171 | 177 590,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 590,80 | 0,00 | 46,37 | 46,48 | 12.2019 |
| 83 | г. Чита, ул. Горького, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1958 | X | Панельные | 5 | 2 | 1 543,90 | 1 543,90 | 1 543,90 | 69 | 1 514 257,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 257,12 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 84 | г. Чита, ул. Горького, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3 255,70 | 3 255,70 | 3 255,70 | 89 | 3 344 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 515,50 | 0,00 | 1 027,28 | 1 027,28 | 12.2019 |
| 85 | г. Чита, ул. Горького, д. 55 | общий счет регионального оператора | 1969 | 2015 | Панельные | 5 | 4 | 4 322,60 | 3 342,50 | 3 163,10 | 135 | 3 300 598,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 598,38 | 0,00 | 987,46 | 980,80 | 12.2019 |
| 86 | г. Чита, ул. Горького, д. 67 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 234,70 | 2 234,70 | 2 234,70 | 76 | 2 166 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 830,00 | 0,00 | 969,63 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 87 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 633,60 | 3 633,60 | 3 633,60 | 104 | 3 612 090,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612 090,24 | 0,00 | 994,08 | 980,80 | 12.2019 |
| 88 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 30 а | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 850,90 | 2 850,90 | 2 850,90 | 104 | 2 796 162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 162,70 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 89 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 44 | общий счет регионального оператора | 1990 | X | Панельные | 5 | 3 | 3 034,20 | 2 199,30 | 2 199,30 | 73 | 4 334 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334 182,50 | 0,00 | 1 970,71 | 80,34 | 12.2019 |
| 90 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1992 | X | Панельные | 5 | 3 | 3 332,20 | 3 332,20 | 3 332,20 | 145 | 4 261 929,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 929,20 | 0,00 | 1 279,01 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 91 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Панельные | 5 | 2 | 2 447,00 | 2 447,00 | 2 447,00 | 101 | 5 328 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 328 036,40 | 0,00 | 2 177,37 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 92 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 360,20 | 3 360,20 | 3 360,20 | 126 | 7 337 697,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 337 697,20 | 0,00 | 2 183,71 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 93 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 6 а | общий счет регионального оператора | 1971 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 287,10 | 3 287,10 | 3 287,10 | 155 | 3 079 352,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 352,46 | 0,00 | 936,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 94 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 47 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 186,90 | 3 186,90 | 3 186,90 | 89 | 147 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 448,50 | 0,00 | 46,27 | 46,48 | 12.2019 |
| 95 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 68 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 678,50 | 4 678,50 | 4 678,50 | 148 | 3 835 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 206,40 | 0,00 | 819,75 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 96 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1990 | X | Панельные | 9 | 3 | 8 379,80 | 7 397,90 | 7 397,90 | 298 | 5 190 687,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190 687,26 | 0,00 | 701,64 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 97 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1990 | X | Панельные | 5 | 6 | 4 930,90 | 4 930,90 | 4 930,90 | 213 | 4 836 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 836 078,80 | 0,00 | 980,77 | 980,80 | 12.2019 |
| 98 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1994 | X | Панельные | 10 | 1 | 2 419,00 | 2 419,00 | 2 419,00 | 95 | 4 988 036,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 988 036,20 | 0,00 | 2 062,02 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 99 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 45 | общий счет регионального оператора | 2007 | X | Каменные, кирпичные | 10 | 1 | 10 298,60 | 10 298,60 | 10 298,60 | 318 | 10 100 844,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 844,90 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 100 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 57 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 384,50 | 3 384,50 | 3 384,50 | 92 | 3 319 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 517,60 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 101 | г. Чита, ул. Звездная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 5 144,20 | 5 144,20 | 5 144,20 | 125 | 7 949 139,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 949 139,44 | 0,00 | 1 545,26 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 102 | г. Чита, ул. Ингодинская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 1 759,00 | 1 755,10 | 1 755,10 | 92 | 2 326 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 857,00 | 0,00 | 1 325,77 | 1 738,56 | 12.2019 |
| 103 | г. Чита, ул. Иркутская, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1963 | X | Панельные | 2 | 2 | 569,30 | 569,30 | 569,30 | 34 | 229 668,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 668,20 | 0,00 | 403,42 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 104 | г. Чита, ул. Июньская, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Панельные | 5 | 3 | 3 316,70 | 3 316,70 | 3 316,70 | 139 | 7 065 281,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 065 281,67 | 0,00 | 2 130,21 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 105 | г. Чита, ул. Июньская, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Панельные | 5 | 4 | 2 891,40 | 2 891,40 | 2 891,40 | 126 | 3 283 234,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 234,51 | 0,00 | 1 135,52 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 106 | г. Чита, ул. Казачья, д. 3г | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 2 948,40 | 2 948,40 | 2 948,40 | 120 | 3 940 919,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 919,04 | 0,00 | 1 336,63 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 107 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 711,70 | 4 711,70 | 4 711,70 | 177 | 218 939,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 939,40 | 0,00 | 46,47 | 46,48 | 12.2019 |
| 108 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 118,90 | 3 118,90 | 3 118,90 | 74 | 92 634,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 634,64 | 0,00 | 29,70 | 46,48 | 12.2019 |
| 109 | г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1970 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 726,80 | 3 407,19 | 3 407,19 | 116 | 4 904 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904 371,00 | 0,00 | 1 439,42 | 1 068,79 | 12.2019 |
| 110 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 3 | общий счет регионального оператора | 1962 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 299,40 | 3 299,40 | 3 299,40 | 83 | 3 236 051,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 051,52 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 111 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 4 | общий счет регионального оператора | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 662,10 | 3 662,10 | 3 164,10 | 127 | 4 646 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 202,00 | 0,00 | 1 268,73 | 1 738,56 | 12.2019 |
| 112 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 3 б | общий счет регионального оператора | 1964 | X | Панельные | 5 | 4 | 2 711,80 | 2 711,80 | 2 711,80 | 111 | 2 388 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 228,00 | 0,00 | 880,68 | 980,80 | 12.2019 |
| 113 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 6 | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5 048,00 | 5 048,00 | 5 048,00 | 206 | 9 575 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 575 969,50 | 0,00 | 1 896,98 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 114 | г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 341,50 | 3 341,50 | 3 341,50 | 104 | 3 415 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 636,00 | 0,00 | 1 022,19 | 980,80 | 12.2019 |
| 115 | г. Чита, ул. Красноярская, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 289,30 | 4 289,30 | 4 289,30 | 238 | 4 226 911,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 226 911,68 | 0,00 | 985,45 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 116 | г. Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 138 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 186,90 | 3 186,90 | 3 186,90 | 104 | 3 125 711,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 711,52 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 117 | г. Чита, ул. Курнатовского, д. 35 | общий счет регионального оператора | 1970 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6 333,60 | 6 333,60 | 6 333,60 | 269 | 10 444 882,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 444 882,81 | 0,00 | 1 649,12 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 118 | г. Чита, ул. Курнатовского, д. 37 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6 398,50 | 6 398,50 | 6 398,50 | 236 | 297 262,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 262,49 | 0,00 | 46,46 | 46,48 | 12.2019 |
| 119 | г. Чита, ул. Ленина, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1961 | 2016 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5 494,90 | 4 377,90 | 4 229,50 | 41 | 3 314 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 960,00 | 0,00 | 757,20 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 120 | г. Чита, ул. Ленина, д. 54 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 961,40 | 1 961,40 | 1 961,40 | 67 | 6 001 258,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 001 258,50 | 0,00 | 3 059,68 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 121 | г. Чита, ул. Ленина, д. 110 | общий счет регионального оператора | 1949 | 2015 | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 5 437,90 | 5 023,80 | 2 768,40 | 65 | 6 911 662,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 911 662,48 | 0,00 | 1 375,78 | 950,34 | 12.2019 |
| 122 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 961,40 | 1 961,40 | 1 961,40 | 67 | 3 196 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 768,10 | 0,00 | 1 629,84 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 123 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 45 | общий счет регионального оператора | 1936 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 6 | 2 973,90 | 2 635,30 | 2 560,80 | 78 | 2 598 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 405,80 | 0,00 | 986,00 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 124 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 54 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 089,80 | 2 089,80 | 2 089,80 | 72 | 97 133,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 133,90 | 0,00 | 46,48 | 46,48 | 12.2019 |
| 125 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 5 670,22 | 5 272,40 | 3 934,80 | 113 | 3 086 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 988,00 | 0,00 | 585,50 | 46,48 | 12.2019 |
| 126 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 75 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 201,00 | 1 080,90 | 979,40 | 36 | 1 670 289,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 289,90 | 0,00 | 1 545,28 | 2 218,04 | 12.2019 |
| 127 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 98 | общий счет регионального оператора | 1963 | 2013 | Панельные | 5 | 4 | 3 586,00 | 3 340,80 | 2 545,40 | 137 | 1 439 220,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 220,48 | 0,00 | 430,80 | 2 811,00 | 12.2019 |
| 128 | г. Чита, ул. Лермонтова, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1 713,36 | 1 295,60 | 0,00 | 24 | 1 352 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 763,00 | 0,00 | 1 044,12 | 870,00 | 12.2019 |
| 129 | г. Чита, ул. Магистральная, д. 3 а | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Панельные | 5 | 6 | 3 848,10 | 3 848,10 | 3 848,10 | 134 | 6 591 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 591 977,50 | 0,00 | 1 713,05 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 130 | г. Чита, ул. Майская, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1958 | X | Деревянные | 2 | 2 | 629,40 | 629,40 | 629,40 | 30 | 73 979,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 979,68 | 0,00 | 117,54 | 117,54 | 12.2019 |
| 131 | г. Чита, ул. Майская, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436,70 | 385,20 | 327,60 | 15 | 336 846,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 846,58 | 0,00 | 874,47 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 132 | г. Чита, ул. Майская, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1958 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 684,90 | 684,90 | 684,90 | 32 | 80 503,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 503,15 | 0,00 | 117,54 | 117,54 | 12.2019 |
| 133 | г. Чита, ул. Матвеева, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 267,50 | 267,50 | 199,20 | 10 | 604 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 260,00 | 0,00 | 2 258,92 | 1 295,00 | 12.2019 |
| 134 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1957 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 532,70 | 532,70 | 532,70 | 20 | 42 740,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 740,88 | 0,00 | 80,23 | 117,54 | 12.2019 |
| 135 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 | общий счет регионального оператора | 1958 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 877,50 | 877,50 | 877,50 | 27 | 70 498,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 498,35 | 0,00 | 80,34 | 117,54 | 12.2019 |
| 136 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 33 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 544,70 | 430,40 | 430,40 | 17 | 643 875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 875,60 | 0,00 | 1 495,99 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 137 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 35 | общий счет регионального оператора | 1958 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 634,10 | 634,10 | 634,10 | 24 | 51 289,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 289,06 | 0,00 | 80,88 | 117,54 | 12.2019 |
| 138 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 857,10 | 792,10 | 447,10 | 35 | 624 661,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 661,20 | 0,00 | 788,61 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 139 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 399,90 | 3 399,90 | 3 399,90 | 121 | 3 359 358,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359 358,62 | 0,00 | 988,08 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 140 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 624,00 | 4 624,00 | 4 624,00 | 153 | 4 474 125,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474 125,33 | 0,00 | 967,59 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 141 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1957 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 266,20 | 1 266,20 | 1 266,20 | 39 | 1 939 197,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 197,26 | 0,00 | 1 531,51 | 117,54 | 12.2019 |
| 142 | г. Чита, ул. Нечаева, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1954 | X | Деревянные | 2 | 1 | 399,20 | 399,20 | 399,20 | 12 | 697 477,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 477,10 | 0,00 | 1 747,19 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 143 | г. Чита, ул. Нечаева, д. 33 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 277,60 | 3 277,60 | 3 277,60 | 104 | 3 259 237,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 237,63 | 0,00 | 994,40 | 980,80 | 12.2019 |
| 144 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4 225,10 | 3 035,70 | 0,00 | 86 | 2 221 495,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 495,14 | 0,00 | 731,79 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 145 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1959 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4 095,50 | 3 074,20 | 3 074,20 | 67 | 1 979 672,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 672,32 | 0,00 | 643,96 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 146 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 115 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 331,40 | 3 331,40 | 3 331,40 | 129 | 6 227 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 087,10 | 0,00 | 1 869,21 | 1 987,48 | 12.2019 |
| 147 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 119 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4 008,50 | 4 008,50 | 4 008,50 | 171 | 182 206,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 206,20 | 0,00 | 45,45 | 46,48 | 12.2019 |
| 148 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 121 | общий счет регионального оператора | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3 977,72 | 2 890,60 | 2 605,80 | 113 | 6 171 432,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 171 432,74 | 0,00 | 2 135,00 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 149 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1964 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 868,10 | 2 868,10 | 2 868,10 | 63 | 1 995 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 247,00 | 0,00 | 695,67 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 150 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1963 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 7 | 6 440,86 | 4 225,90 | 4 157,30 | 164 | 2 676 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 533,00 | 0,00 | 633,36 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 151 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 90 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 10 | 3 | 7 546,50 | 7 546,50 | 7 546,50 | 283 | 12 592 294,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 592 294,46 | 0,00 | 1 668,63 | 980,80 | 12.2019 |
| 152 | г. Чита, ул. Онискевича, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3 157,00 | 3 157,00 | 3 157,00 | 154 | 3 096 384,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 384,60 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 153 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 10 | 4 | 10 545,06 | 8 316,35 | 8 316,35 | 164 | 12 559 309,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 559 309,70 | 0,00 | 1 510,19 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 154 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41а | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 552,10 | 509,50 | 509,50 | 15 | 281 445,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 445,23 | 0,00 | 552,39 | 1 295,00 | 12.2019 |
| 155 | г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2 086,70 | 2 086,70 | 2 086,70 | 116 | 4 292 372,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 372,47 | 0,00 | 2 057,01 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 156 | г. Чита, ул. Промышленная, д. 57 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 9 | 2 | 6 053,60 | 6 053,60 | 6 053,60 | 311 | 5 937 370,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 937 370,80 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 157 | г. Чита, ул. Селенгинская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1957 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 272,60 | 1 272,60 | 1 272,60 | 44 | 104 883,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 883,87 | 0,00 | 82,42 | 117,54 | 12.2019 |
| 158 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 49 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3 172,80 | 2 788,90 | 2 516,50 | 87 | 3 191 293,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 293,48 | 0,00 | 1 144,28 | 900,46 | 12.2019 |
| 159 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 51 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Смешанные | 4 | 3 | 3 169,60 | 2 852,60 | 2 581,80 | 148 | 2 608 321,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 321,56 | 0,00 | 914,37 | 900,46 | 12.2019 |
| 160 | г. Чита, ул. Строителей, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 627,50 | 2 627,50 | 2 627,50 | 135 | 119 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 811,50 | 0,00 | 45,60 | 46,48 | 12.2019 |
| 161 | г. Чита, ул. Текстильщиков, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1987 |  | Панельные | 9 | 8 | 14 116,10 | 14 116,10 | 14 116,10 | 633 | 13 548 154,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 548 154,45 | 0,00 | 959,77 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 162 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 27 б | общий счет регионального оператора | 1958 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 277,20 | 277,20 | 277,20 | 15 | 22 270,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 270,25 | 0,00 | 80,34 | 117,54 | 12.2019 |
| 163 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1992 | X | Панельные | 9 | 2 | 4 191,50 | 4 191,50 | 4 191,50 | 154 | 8 482 867,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 482 867,79 | 0,00 | 2 023,83 | 2 168 771,00 | 12.2019 |
| 164 | г. Чита, ул. Угданская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Панельные | 9 | 3 | 5 248,80 | 5 248,80 | 5 248,80 | 174 | 4 026 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 026 138,00 | 0,00 | 767,06 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 165 | г. Чита, ул. Угданская, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Панельные | 5 | 4 | 3 360,80 | 3 360,80 | 3 360,80 | 136 | 3 140 731,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 731,22 | 0,00 | 934,52 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 166 | г. Чита, ул. Угданская, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Панельные | 9 | 3 | 8 039,50 | 8 039,50 | 8 039,50 | 245 | 5 067 551,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 067 551,30 | 0,00 | 630,33 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 167 | г. Чита, ул. Фрунзе, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 395,60 | 3 395,60 | 3 395,60 | 142 | 3 330 044,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 044,30 | 0,00 | 980,69 | 980,80 | 12.2019 |
| 168 | г. Чита, ул. Хабаровская, д. 4 | специальный счет управляющей организации | 2003 | X | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5 906,00 | 3 576,80 | 3 576,80 | 96 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 | 0,00 | 161,60 | 790,31 | 12.2019 |
| 169 | г. Чита, ул. Чайковского, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 525,20 | 3 525,20 | 3 525,20 | 108 | 163 851,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 851,30 | 0,00 | 46,48 | 46,48 | 12.2019 |
| 170 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1982 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 757,90 | 2 713,50 | 2 713,50 | 108 | 2 661 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 400,80 | 0,00 | 980,80 | 980,80 | 12.2019 |
| 171 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 141 | общий счет регионального оператора | 1960 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 298,48 | 1 251,80 | 727,10 | 43 | 893 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 066,00 | 0,00 | 713,43 | 980,80 | 12.2019 |
| 172 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 46 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4 504,40 | 4 504,40 | 4 504,40 | 215 | 4 417 391,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 417 391,10 | 0,00 | 980,68 | 980,80 | 12.2019 |
| 173 | г. Чита, ул. Шилова, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 4 | 3 442,70 | 3 442,70 | 3 442,70 | 119 | 5 999 000,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999 000,90 | 0,00 | 1 742,53 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 174 | г. Чита, ул. Шилова, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3 057,30 | 3 057,30 | 3 057,30 | 134 | 2 166 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 830,00 | 0,00 | 708,74 | 2 166 830,00 | 12.2019 |
| 175 | г. Чита, ул. Шилова, д. 91 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Панельные | 9 | 3 | 5 201,60 | 5 201,60 | 5 201,60 | 220 | 9 953 212,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 953 212,81 | 0,00 | 1 913,49 | 980,80 | 12.2019 |
| 176 | г. Чита, ул. Энтузиастов, д. 95 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 179,40 | 3 179,40 | 3 179,40 | 149 | 5 154 856,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 856,58 | 0,00 | 1 621,33 | 2 921,80 | 12.2019 |
| 177 | г. Чита, ул. Ярославского, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1981 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 9 | 7 771,50 | 7 195,80 | 6 634,00 | 317 | 6 564 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 564 706,00 | 0,00 | 912,30 | 980,80 | 12.2019 |
| #### Итого по городскому округу "Поселок Агинское": |  |  | X | X | X | X | X | 2 478,06 | 2 419,29 | 2 353,59 | 107 | 1 467 403,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 403,25 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Агинское, ул. Калинина, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 562,33 | 562,33 | 562,33 | 23 | 233 451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 451,30 | 0,00 | 415,15 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Агинское, ул. Калинина, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 546,83 | 546,83 | 546,83 | 24 | 197 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 106,00 | 0,00 | 360,45 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 743,92 | 685,15 | 619,45 | 33 | 963 376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 376,40 | 0,00 | 1 406,08 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 4 | пгт. Агинское, ул. Комсомольская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1959 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 624,98 | 624,98 | 624,98 | 27 | 73 469,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 469,55 | 0,00 | 117,56 | 1 689,24 | 12.2019 |
| #### Итого по муниципальному району "Агинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 11 037,00 | 11 037,00 | 11 037,00 | 529 | 7 136 580,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 580,04 | 0,00 | X | X | X |
| #### Итого по городскому поселению "Новоорловск": |  |  | X | X | X | X | X | 11 037,00 | 11 037,00 | 11 037,00 | 529 | 7 136 580,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 580,04 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Новоорловск, ул. ДОС, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 6 | 4 423,00 | 4 423,00 | 4 423,00 | 201 | 3 140 197,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 197,31 | 0,00 | 709,97 | 709,97 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Новоорловск, ул. ДОС, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 5 | 4 | 3 092,00 | 3 092,00 | 3 092,00 | 165 | 2 155 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 937,50 | 0,00 | 697,26 | 709,97 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Новоорловск, ул. ДОС, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1976 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 522,00 | 3 522,00 | 3 522,00 | 163 | 1 840 445,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 445,23 | 0,00 | 522,56 | 870,00 | 12.2019 |
| #### Итого по муниципальному району "Балейский район": |  |  | X | X | X | X | X | 7 602,20 | 7 364,27 | 7 227,11 | 265 | 8 967 500,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 967 500,82 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Город Балей": |  |  | X | X | X | X | X | 7 602,20 | 7 364,27 | 7 227,11 | 265 | 8 967 500,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 967 500,82 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Балей, кв-л А, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 551,97 | 1 551,97 | 1 551,97 | 52 | 2 622 667,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 667,20 | 0,00 | 1 689,90 | 2 891,00 | 12.2019 |
| 2 | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1954 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 467,70 | 467,70 | 467,70 | 13 | 117 682,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 682,39 | 0,00 | 251,62 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 3 | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1959 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 513,00 | 368,84 | 368,84 | 11 | 1 094 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 742,00 | 0,00 | 2 968,07 | 2 791,00 | 12.2019 |
| 4 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 005,65 | 1 005,65 | 868,49 | 46 | 991 570,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 570,90 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 12.2019 |
| 5 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 143,12 | 1 077,25 | 1 077,25 | 40 | 1 062 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 168,50 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 12.2019 |
| 6 | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1981 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 957,80 | 957,80 | 957,80 | 28 | 944 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 390,80 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 12.2019 |
| 7 | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 734,02 | 734,02 | 734,02 | 34 | 570 609,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 609,98 | 0,00 | 777,38 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 8 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 730,48 | 730,48 | 730,48 | 30 | 1 023 512,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 512,05 | 0,00 | 1 401,15 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 9 | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | общий счет регионального оператора | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 498,46 | 470,56 | 470,56 | 11 | 540 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 157,00 | 0,00 | 1 147,90 | 1 922,54 | 12.2019 |
| #### Итого по муниципальному району "Борзинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 41 269,10 | 41 074,20 | 40 991,40 | 1 736 | 37 600 443,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 600 443,37 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Борзинское": |  |  | X | X | X | X | X | 19 522,40 | 19 378,70 | 19 378,70 | 751 | 16 572 646,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 572 646,05 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1994 | X | Панельные | 5 | 4 | 4 388,80 | 4 388,80 | 4 388,80 | 218 | 3 706 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 706 026,00 | 0,00 | 844,43 | 870,00 | 12.2019 |
| 2 | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 670,20 | 631,00 | 631,00 | 18 | 1 049 765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 765,15 | 0,00 | 1 663,65 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 3 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1970 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 32 | 1 101 490,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 490,42 | 0,00 | 1 486,49 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 4 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 677,90 | 637,70 | 637,70 | 28 | 523 864,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 864,18 | 0,00 | 821,49 | 117,54 | 12.2019 |
| 5 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1970 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 068,90 | 1 068,90 | 1 068,90 | 44 | 1 053 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 935,40 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 12.2019 |
| 6 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 963,90 | 963,90 | 963,90 | 27 | 753 098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 098,35 | 0,00 | 781,30 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 7 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1956 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 820,60 | 820,60 | 820,60 | 28 | 793 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 940,00 | 0,00 | 967,51 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 8 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 896,00 | 831,70 | 831,70 | 25 | 885 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 230,00 | 0,00 | 1 064,36 | 1 922,54 | 12.2019 |
| 9 | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1994 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 232,60 | 2 232,60 | 2 232,60 | 98 | 1 518 587,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 587,23 | 0,00 | 680,19 | 2 431,00 | 12.2019 |
| 10 | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5 458,70 | 5 458,70 | 5 458,70 | 172 | 3 875 513,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 513,24 | 0,00 | 709,97 | 709,97 | 12.2019 |
| 11 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1963 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 638,40 | 638,40 | 638,40 | 23 | 655 583,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 583,22 | 0,00 | 1 026,92 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 12 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 б | общий счет регионального оператора | 1961 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 668,20 | 668,20 | 668,20 | 26 | 439 687,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 687,93 | 0,00 | 658,02 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 13 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 в | общий счет регионального оператора | 1961 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 297,20 | 297,20 | 297,20 | 12 | 215 924,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 924,93 | 0,00 | 726,53 | 1 805,00 | X |
| в том числе по городскому поселению "Шерловогорское": |  |  | X | X | X | X | X | 21 746,70 | 21 695,50 | 21 612,70 | 985 | 21 027 797,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 027 797,32 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1997 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6 082,20 | 6 082,20 | 6 082,20 | 263 | 7 569 434,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 569 434,10 | 0,00 | 1 244,52 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1992 | X | Панельные | 5 | 3 | 4 448,70 | 4 448,70 | 4 448,70 | 172 | 1 024 242,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 242,41 | 0,00 | 230,23 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1994 | X | Панельные | 5 | 3 | 3 237,80 | 3 237,80 | 3 237,80 | 160 | 6 793 535,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 793 535,46 | 0,00 | 2 098,19 | 2 811,00 | 12.2019 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 095,80 | 2 095,80 | 2 095,80 | 77 | 93 201,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 201,70 | 0,00 | 44,47 | 46,48 | 12.2019 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667,10 | 615,90 | 533,10 | 28 | 301 747,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 747,54 | 0,00 | 489,93 | 2 100,50 | 12.2019 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 074,70 | 1 074,70 | 1 074,70 | 60 | 1 059 654,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 654,20 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 12.2019 |
| 7 | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 346,40 | 3 346,40 | 3 346,40 | 191 | 3 308 389,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 389,91 | 0,00 | 988,64 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 8 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1959 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 462,80 | 462,80 | 462,80 | 12 | 279 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 776,00 | 0,00 | 604,53 | 2 218,04 | 12.2019 |
| 9 | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11 а | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 331,20 | 331,20 | 331,20 | 22 | 597 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 816,00 | 0,00 | 1 805,00 | 3 086,50 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Газимуро-Заводский район": |  |  | X | X | X | X | X | 439,00 | 405,00 | 405,00 | 20 | 572 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 410,63 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Новоширокинское": |  |  | X | X | X | X | X | 439,00 | 405,00 | 405,00 | 20 | 572 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 410,63 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1953 |  | Смешанные | 2 | 1 | 439,00 | 405,00 | 405,00 | 20 | 572 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 410,63 | 0,00 | 1 413,36 | 1 295,00 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  |  | X | X | X | X | X | 11 904,40 | 11 750,24 | 11 272,94 | 357 | 11 355 847,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 355 847,40 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  |  | X | X | X | X | X | 11 904,40 | 11 750,24 | 11 272,94 | 357 | 11 355 847,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 355 847,40 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1953 |  | Смешанные | 2 | 1 | 439,00 | 405,00 | 405,00 | 20 | 523 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 439,00 | 0,00 | 1 292,44 | 1 295,00 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 455,00 | 428,84 | 379,94 | 17 | 422 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 796,80 | 0,00 | 985,91 | 1 295,00 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428,00 | 381,00 | 166,80 | 22 | 502 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 768,00 | 0,00 | 1 319,60 | 1 319,60 | 12.2019 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428,00 | 381,00 | 166,80 | 25 | 517 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 223,00 | 0,00 | 1 357,54 | 2 866,70 | 12.2019 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1956 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 397,40 | 397,40 | 397,40 | 22 | 514 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 633,00 | 0,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 12.2019 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | общий счет регионального оператора | 1999 | X | Каменные, кирпичные | 7 | 2 | 6 209,00 | 6 209,00 | 6 209,00 | 107 | 6 356 014,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 356 014,10 | 0,00 | 1 023,68 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1994 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3 548,00 | 3 548,00 | 3 548,00 | 144 | 2 518 973,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 973,50 | 0,00 | 709,97 | 709,97 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Каларский район": |  |  | X | X | X | X | X | 7 729,90 | 6 922,60 | 6 922,60 | 176 | 4 434 132,98 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 4 034 132,98 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Новая Чара": |  |  | X | X | X | X | X | 7 729,90 | 6 922,60 | 6 922,60 | 176 | 4 434 132,98 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 4 034 132,98 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 486,00 | 4 486,00 | 4 486,00 | 120 | 2 873 417,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 417,58 | 0,00 | 640,53 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 а | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3 243,90 | 2 436,60 | 2 436,60 | 56 | 1 560 715,40 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 160 715,40 | 0,00 | 640,53 | 1 941,00 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Калганский район": |  |  | X | X | X | X | X | 694,62 | 694,62 | 694,62 | 38 | 684 895,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 895,32 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Калганское": |  |  | X | X | X | X | X | 694,62 | 694,62 | 694,62 | 38 | 684 895,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 895,32 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 694,62 | 694,62 | 694,62 | 38 | 684 895,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 895,32 | 0,00 | 986,00 | 1 805,00 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Карымский район": |  |  | X | X | X | X | X | 26 976,54 | 23 213,78 | 21 103,31 | 888 | 19 166 067,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 166 067,52 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Дарасунское": |  |  | X | X | X | X | X | 17 704,51 | 13 941,75 | 11 831,28 | 515 | 11 464 934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 464 934,56 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Дарасун, ул. Молодежная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 6 | 3 | 3 483,96 | 2 961,26 | 2 250,24 | 89 | 2 074 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 134,75 | 0,00 | 700,42 | 1 987,48 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Дарасун, ул. Молодежная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1981 | X | Каменные, кирпичные | 6 | 4 | 4 794,25 | 3 299,53 | 3 091,25 | 133 | 2 342 567,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 567,31 | 0,00 | 709,97 | 709,97 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Дарасун, ул. Почтовая, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 6 | 2 | 5 074,00 | 4 238,01 | 3 046,84 | 156 | 2 714 572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714 572,50 | 0,00 | 640,53 | 2 650,97 | 12.2019 |
| 4 | пгт. Дарасун, ул. Почтовая, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 9 | 2 | 4 352,30 | 3 442,95 | 3 442,95 | 137 | 4 333 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 333 660,00 | 0,00 | 1 258,71 | 2 166 830,00 | X |
| в том числе по городскому поселению "Карымское": |  |  | X | X | X | X | X | 6 473,83 | 6 473,83 | 6 473,83 | 231 | 7 049 376,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 049 376,26 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 969,10 | 969,10 | 969,10 | 50 | 1 737 216,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 216,26 | 0,00 | 1 792,61 | 2 811,00 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 44 | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 875,66 | 875,66 | 875,66 | 46 | 1 470 082,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 082,30 | 0,00 | 1 678,83 | 3 086,50 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Панельные | 2 | 2 | 645,25 | 645,25 | 645,25 | 24 | 157 262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 262,80 | 0,00 | 243,72 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 4 | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Панельные | 5 | 4 | 3 983,82 | 3 983,82 | 3 983,82 | 111 | 3 684 814,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684 814,90 | 0,00 | 924,95 | 1 941,00 | X |
| в том числе по городскому поселению "Курорт-Дарасунское": |  |  | X | X | X | X | X | 2 798,20 | 2 798,20 | 2 798,20 | 142 | 651 756,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 756,70 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Курорт-Дарасун, ул. Верхняя, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1971 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 798,20 | 2 798,20 | 2 798,20 | 142 | 651 756,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 756,70 | 0,00 | 232,92 | 1 941,00 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Красночикойский": |  |  | X | X | X | X | X | 1 545,21 | 1 545,21 | 1 545,21 | 48 | 2 040 894,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 894,10 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Красночикойское": |  |  | X | X | X | X | X | 1 545,21 | 1 545,21 | 1 545,21 | 48 | 2 040 894,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 894,10 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 823,53 | 823,53 | 823,53 | 20 | 1 106 318,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 318,50 | 0,00 | 1 343,39 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 2 | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 721,68 | 721,68 | 721,68 | 28 | 934 575,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 575,60 | 0,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Кыринский район": |  |  | X | X | X | X | X | 1 681,70 | 931,30 | 931,30 | 40 | 371 681,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 681,33 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Кыринское": |  |  | X | X | X | X | X | 1 681,70 | 931,30 | 931,30 | 40 | 371 681,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 681,33 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1984 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 681,70 | 931,30 | 931,30 | 40 | 371 681,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 681,33 | 0,00 | 399,10 | 1 805,00 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Могойтуйский район": |  |  | X | X | X | X | X | 1 710,18 | 1 532,75 | 1 461,36 | 41 | 452 511,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 511,26 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Могойтуйское": |  |  | X | X | X | X | X | 1 710,18 | 1 532,75 | 1 461,36 | 41 | 452 511,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 511,26 | 0,00 | X | X | 12.2018 |
| 1 | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 939,30 | 761,87 | 690,48 | 41 | 186 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 625,00 | 0,00 | 244,96 | 1 173,00 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 а | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 770,88 | 770,88 | 770,88 | 38 | 265 886,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 886,26 | 0,00 | 344,91 | 1 173,00 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Могочинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 25 162,50 | 25 162,50 | 25 162,50 | 930 | 20 423 660,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 423 660,32 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Могочинское": |  |  | X | X | X | X | X | 22 416,00 | 22 416,00 | 22 416,00 | 822 | 18 072 311,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 072 311,32 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 1 а | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3 699,40 | 3 699,40 | 3 699,40 | 142 | 2 581 876,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581 876,90 | 0,00 | 697,92 | 709,97 | 12.2019 |
| 2 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 926,50 | 2 926,50 | 2 926,50 | 103 | 2 826 391,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826 391,04 | 0,00 | 965,79 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 3 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1963 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 282,10 | 1 282,10 | 1 282,10 | 60 | 902 584,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 584,86 | 0,00 | 703,99 | 709,97 | 12.2019 |
| 4 | г. Могоча, ул. Дроздова, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1992 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 564,50 | 1 564,50 | 1 564,50 | 50 | 3 823 346,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 346,86 | 0,00 | 2 443,81 | 3 395,50 | 12.2019 |
| 5 | г. Могоча, ул. Дроздова, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 533,90 | 1 533,90 | 1 533,90 | 54 | 2 477 615,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 615,34 | 0,00 | 1 615,24 | 3 086,50 | 12.2019 |
| 6 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 150,20 | 3 150,20 | 3 150,20 | 132 | 5 129 038,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129 038,14 | 0,00 | 1 628,16 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 7 | г. Могоча, ул. Клубная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 169,80 | 5 169,80 | 5 169,80 | 167 | 187 853,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 853,57 | 0,00 | 36,34 | 46,48 | 12.2019 |
| 8 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 9 | общий счет регионального оператора | X | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 089,60 | 3 089,60 | 3 089,60 | 114 | 143 604,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 604,61 | 0,00 | 46,48 | 46,48 | X |
| в том числе по городскому поселению "Амазарское": |  |  | X | X | X | X | X | 2 746,50 | 2 746,50 | 2 746,50 | 108 | 2 351 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 349,00 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Амазар, ул. Вокзальная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1992 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 746,50 | 2 746,50 | 2 746,50 | 108 | 2 351 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 349,00 | 0,00 | 856,13 | 870,00 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Нерчинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 20 944,19 | 20 083,70 | 19 756,70 | 763 | 14 214 559,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 214 559,45 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Нерчинское": |  |  | X | X | X | X | X | 20 944,19 | 20 083,70 | 19 756,70 | 763 | 14 214 559,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 214 559,45 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | г. Нерчинск, ул. 294 Минометного Полка, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1970 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 710,28 | 710,28 | 710,28 | 30 | 500 001,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 001,61 | 0,00 | 703,95 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 18 а | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 737,85 | 737,85 | 737,85 | 34 | 562 437,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 437,10 | 0,00 | 762,26 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 3 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 78 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Панельные | 4 | 4 | 3 072,99 | 3 072,99 | 3 072,99 | 130 | 2 800 832,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 832,77 | 0,00 | 911,44 | 916,48 | 12.2019 |
| 4 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 80 | общий счет регионального оператора | 1970 | X | Панельные | 4 | 4 | 3 909,39 | 3 091,80 | 3 091,80 | 138 | 2 265 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 329,00 | 0,00 | 732,69 | 916,48 | 12.2019 |
| 5 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 82 | общий счет регионального оператора | 1973 | X | Панельные | 5 | 4 | 4 381,24 | 4 381,24 | 4 381,24 | 122 | 350 497,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 497,71 | 0,00 | 80,00 | 709,97 | 12.2019 |
| 6 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 86 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Панельные | 5 | 3 | 2 659,70 | 2 659,70 | 2 659,70 | 119 | 212 926,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 926,71 | 0,00 | 80,06 | 709,97 | 12.2019 |
| 7 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 95 | общий счет регионального оператора | 1992 | X | Панельные | 3 | 1 | 844,80 | 844,80 | 844,80 | 37 | 1 984 335,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 335,52 | 0,00 | 2 348,88 | 3 100,00 | 12.2019 |
| 8 | г. Нерчинск, ул. Ленская, д. 53 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 746,59 | 746,59 | 746,59 | 35 | 1 250 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 331,60 | 0,00 | 1 674,72 | 986,00 | 12.2019 |
| 9 | г. Нерчинск, ул. Первомайская, д. 80 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 534,95 | 534,95 | 534,95 | 18 | 1 109 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 156,00 | 0,00 | 2 073,38 | 986,00 | 12.2019 |
| 10 | г. Нерчинск, ул. Сибирская, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1981 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 715,92 | 715,92 | 715,92 | 19 | 283 402,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 402,15 | 0,00 | 395,86 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 11 | г. Нерчинск, ул. Студгородок, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 537,20 | 1 537,20 | 1 537,20 | 39 | 1 627 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 781,00 | 0,00 | 1 058,93 | 3 100,00 | 12.2019 |
| 12 | г. Нерчинск, ул. Шилкинская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1966 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 406,75 | 363,85 | 36,85 | 18 | 602 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 491,00 | 0,00 | 1 655,88 | 986,00 | 12.2019 |
| 13 | г. Нерчинск, ул. Шилкинская, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1965 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 686,53 | 686,53 | 686,53 | 24 | 665 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 037,28 | 0,00 | 968,69 | 986,00 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Оловяннинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 11 955,29 | 11 581,59 | 11 581,59 | 467 | 10 126 311,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 126 311,08 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  |  | X | X | X | X | X | 1 566,72 | 1 193,02 | 1 193,02 | 76 | 1 567 301,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 301,73 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 576,00 | 369,50 | 369,50 | 24 | 364 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 327,00 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 514,62 | 514,62 | 514,62 | 29 | 745 910,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 910,69 | 0,00 | 1 449,44 | 2 159,00 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Оловянная, ул. Московская, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 476,10 | 308,90 | 308,90 | 23 | 457 064,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 064,04 | 0,00 | 1 479,65 | 1 571,70 | X |
| в том числе по городскому поселению "Ясногорское": |  |  | X | X | X | X | X | 10 388,57 | 10 388,57 | 10 388,57 | 391 | 8 559 009,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 559 009,35 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Ясногорск, мкр. Луговой, д. 5 | общий счет регионального оператора | 2003 | X | Панельные | 3 | 1 | 731,07 | 731,07 | 731,07 | 26 | 506 726,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 726,85 | 0,00 | 693,13 | 2 100,50 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Ясногорск, мкр. Луговой, д. 6 | общий счет регионального оператора | 2003 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 536,60 | 536,60 | 536,60 | 15 | 371 511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 511,36 | 0,00 | 692,34 | 2 100,50 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Ясногорск, ул. Ленина, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1986 | X | Панельные | 5 | 6 | 5 144,40 | 5 144,40 | 5 144,40 | 206 | 3 298 520,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298 520,62 | 0,00 | 641,19 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 4 | пгт. Ясногорск, ул. Молодежная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1986 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3 976,50 | 3 976,50 | 3 976,50 | 144 | 2 668 940,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 668 940,52 | 0,00 | 671,18 | 709,97 | 12.2018 |
| 5 | пгт. Ясногорск, ул. Строителей, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1982 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 358,60 | 3 531,30 | 3 324,30 | 133 | 1 713 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 310,00 | 0,00 | 485,18 | 900,46 | X |
| #### Итого муниципальному району "Ононский район": |  |  | X | X | X | X | X | 721,40 | 721,40 | 721,40 | 35 | 176 232,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 232,98 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Нижний Цасучей": |  |  | X | X | X | X | X | 721,40 | 721,40 | 721,40 | 35 | 176 232,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 232,98 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | с. Нижний Цасучей, ул. Комсомольская, д. 37 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 721,40 | 721,40 | 721,40 | 35 | 176 232,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 232,98 | 0,00 | 244,29 | 1 805,00 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Приаргунский район": |  |  | X | X | X | X | X | 3 511,08 | 3 482,00 | 3 361,71 | 161 | 3 542 663,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 663,96 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Приаргунское": |  |  | X | X | X | X | X | 3 511,08 | 3 482,00 | 3 361,71 | 161 | 3 542 663,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 663,96 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 29 | 1 072 418,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 418,70 | 0,00 | 1 536,42 | 3 086,50 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Приаргунск, ул. Декабристов, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 508,58 | 479,50 | 359,21 | 16 | 471 998,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 998,20 | 0,00 | 984,35 | 986,00 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13а | общий счет регионального оператора | 1992 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 40 | 1 316 145,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 145,14 | 0,00 | 1 318,78 | 2 100,50 | 12.2019 |
| 4 | пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1965 | X | Блочные | 2 | 2 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 49 | 665 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 550,00 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 12.2019 |
| 5 | пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 631,50 | 631,50 | 631,50 | 27 | 16 551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 551,92 | 0,00 | 26,21 | 26,37 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Сретенский район": |  |  | X | X | X | X | X | 1 098,80 | 1 098,80 | 1 098,80 | 54 | 1 090 415,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 415,07 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Кокуйское" |  |  | X | X | X | X | X | 507,40 | 507,40 | 507,40 | 23 | 150 806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 806,40 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Кокуй, ул. Набережная 2-я, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1948 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 507,40 | 507,40 | 507,40 | 23 | 150 806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 806,40 | 0,00 | 297,21 | 1 805,00 | X |
| в том числе по сельскому поселению "Дунаевское" |  |  | X | X | X | X | X | 591,40 | 591,40 | 591,40 | 31 | 939 608,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 608,67 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | с. Дунаево, ул. Нагорная, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1992 | X | Панельные | 2 | 2 | 591,40 | 591,40 | 591,40 | 31 | 939 608,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 608,67 | 0,00 | 1 588,79 | 1 805,00 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": |  |  | X | X | X | X | X | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 22 | 454 077,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 077,60 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" |  |  | X | X | X | X | X | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 22 | 454 077,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 077,60 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1970 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 22 | 454 077,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 077,60 | 0,00 | 837,78 | 1 805,00 | X |
| #### Итого муниципальному району "Улетовский район": |  |  | X | X | X | X | X | 2 534,20 | 2 534,20 | 2 534,20 | 45 | 1 799 205,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 205,97 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Дровянинское": |  |  | X | X | X | X | X | 2 534,20 | 2 534,20 | 2 534,20 | 45 | 1 799 205,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 205,97 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 5 | 2 | 2 534,20 | 2 534,20 | 2 534,20 | 45 | 1 799 205,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 205,97 | 0,00 | 709,97 | 709,97 | X |
| #### Итого по муниципальному району "Хилокский район": |  |  | X | X | X | X | X | 5 425,70 | 5 425,70 | 5 425,70 | 226 | 6 365 558,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 558,56 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Хилокское": |  |  | X | X | X | X | X | 5 425,70 | 5 425,70 | 5 425,70 | 226 | 6 365 558,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 558,56 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1895 | X | Деревянные | 1 | 2 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 10 | 70 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 726,04 | 0,00 | 343,00 | 1 173,00 | 12.2019 |
| 2 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 26 а | общий счет регионального оператора | 1939 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 264,40 | 264,40 | 264,40 | 10 | 31 077,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 077,05 | 0,00 | 117,54 | 117,54 | 12.2019 |
| 3 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1954 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451,00 | 451,00 | 451,00 | 25 | 173 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 233,33 | 0,00 | 384,11 | 1 173,00 | 12.2019 |
| 4 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1953 | X | Деревянные | 2 | 2 | 451,00 | 451,00 | 451,00 | 25 | 170 106,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 106,11 | 0,00 | 377,18 | 1 173,00 | 12.2019 |
| 5 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 34 | общий счет регионального оператора | 1953 | X | Деревянные | 2 | 2 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 23 | 404 950,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 950,20 | 0,00 | 985,28 | 986,00 | 12.2019 |
| 6 | г. Хилок, ул. Коммунальная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 642,10 | 3 642,10 | 3 642,10 | 133 | 5 515 465,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 465,83 | 0,00 | 1 514,36 | 2 811,00 | X |
| #### Итого муниципальному району "Чернышевский район": |  |  | X | X | X | X | X | 5 920,48 | 5 364,80 | 5 364,80 | 213 | 5 342 266,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 342 266,06 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Чернышевское": |  |  | X | X | X | X | X | 5 920,48 | 5 364,80 | 5 364,80 | 213 | 5 342 266,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 342 266,06 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 61 | общий счет регионального оператора | 1960 | X | Блочные | 2 | 2 | 630,70 | 630,70 | 630,70 | 21 | 648 792,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 792,81 | 0,00 | 1 028,69 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Северная, д. 2 г | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 701,80 | 701,80 | 701,80 | 36 | 1 229 269,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 269,63 | 0,00 | 1 751,60 | 2 791,00 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Чернышевск, ул. Транспортная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 201,48 | 3 645,80 | 3 645,80 | 130 | 3 083 114,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083 114,62 | 0,00 | 845,66 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 4 | пгт. Чернышевск, ул. Чернышевская, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1957 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 26 | 381 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 089,00 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | X |
| #### Итого муниципальному району "Читинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 14 892,36 | 13 395,55 | 13 395,55 | 569 | 11 585 840,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 585 840,71 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Атамановское": |  |  | X | X | X | X | X | 10 083,02 | 8 627,59 | 8 627,59 | 354 | 8 189 839,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 189 839,72 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 7 277,13 | 5 821,70 | 5 821,70 | 248 | 3 560 107,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 107,84 | 0,00 | 611,52 | 900,46 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1956 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 855,50 | 855,50 | 855,50 | 15 | 2 097 441,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 441,09 | 0,00 | 2 451,71 | 3 086,50 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Атамановка, ул. Матюгина, д. 154 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 191,96 | 1 191,96 | 1 191,96 | 48 | 878 479,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 479,69 | 0,00 | 737,00 | 1 987,48 | 12.2019 |
| 4 | пгт. Атамановка, ул. Советская, д. 20 а | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Деревянные | 2 | 3 | 758,43 | 758,43 | 758,43 | 43 | 1 653 811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 811,10 | 0,00 | 2 180,57 | 3 100,00 | X |
| в том числе по сельскому поселению "Верх-Читинское": |  |  | X | X | X | X | X | 413,80 | 372,42 | 372,42 | 18 | 935 130,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 130,10 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | с. Верх-Чита, ул. Центральная, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 413,80 | 372,42 | 372,42 | 18 | 935 130,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 130,10 | 0,00 | 2 510,96 | 2 100,50 | X |
| в том числе по сельскому поселению "Ингодинское": |  |  | X | X | X | X | X | 2 329,14 | 2 329,14 | 2 329,14 | 69 | 1 651 135,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 135,25 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | п/ст. Ингода, ул. Нагорная, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 526,74 | 526,74 | 526,74 | 18 | 13 121,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 121,71 | 0,00 | 24,91 | 26,37 | 12.2019 |
| 2 | п/ст. Ингода, ул. Нагорная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1980 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 802,40 | 1 802,40 | 1 802,40 | 51 | 1 638 013,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 013,54 | 0,00 | 908,80 | 3 086,50 | X |
| в том числе по городскому поселению "Новокручининское": |  |  | X | X | X | X | X | 2 066,40 | 2 066,40 | 2 066,40 | 128 | 809 735,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 735,64 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 855,20 | 855,20 | 855,20 | 57 | 350 760,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 760,24 | 0,00 | 410,15 | 1 173,00 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1980 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 875,30 | 875,30 | 875,30 | 54 | 361 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 180,50 | 0,00 | 412,64 | 1 173,00 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Новокручининский, ул. Площадка 2, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1971 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 335,90 | 335,90 | 335,90 | 17 | 97 794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 794,90 | 0,00 | 291,14 | 1 173,00 | X |
| #### Итого муниципальному району "Шелопугинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 14 | 133 124,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 124,94 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по сельскому поселению "Шелопугинское": |  |  | X | X | X | X | X | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 14 | 133 124,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 124,94 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | с. Шелопугино, ул. Юбилейная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Комбинированные | 2 | 2 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 14 | 133 124,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 124,94 | 0,00 | 364,73 | 1 173,00 | X |
| #### Итого муниципальному району "Шилкинский район": |  |  | X | X | X | X | X | 32 454,25 | 32 104,25 | 32 104,25 | 1 174 | 38 284 908,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 284 908,99 | 0,00 | X | X | X |
| в том числе по городскому поселению "Первомайское": |  |  | X | X | X | X | X | 22 370,00 | 22 020,00 | 22 020,00 | 860 | 24 995 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 995 474,00 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | пгт. Первомайский, мкр. Восточный, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 144,80 | 4 144,80 | 4 144,80 | 161 | 5 554 471,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554 471,45 | 0,00 | 1 340,11 | 2 650,97 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Первомайский, мкр. Восточный, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 119,50 | 4 119,50 | 4 119,50 | 147 | 5 571 622,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 571 622,80 | 0,00 | 1 352,50 | 2 650,97 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4 021,20 | 4 021,20 | 4 021,20 | 132 | 4 447 466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 447 466,60 | 0,00 | 1 106,00 | 2 650,97 | 12.2019 |
| 4 | пгт. Первомайский, ул. Космонавтов, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 077,30 | 2 772,30 | 2 772,30 | 112 | 3 425 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 874,00 | 0,00 | 1 235,75 | 980,80 | 12.2019 |
| 5 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1959 | X | Деревянные | 2 | 1 | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 26 | 42 001,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 001,75 | 0,00 | 80,62 | 117,54 | 12.2019 |
| 6 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1958 | X | Деревянные | 2 | 1 | 517,00 | 517,00 | 517,00 | 17 | 41 535,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 535,78 | 0,00 | 80,34 | 117,54 | 12.2019 |
| 7 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 560,00 | 515,00 | 515,00 | 17 | 561 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 822,00 | 0,00 | 1 090,92 | 986,00 | 12.2019 |
| 8 | пгт. Первомайский, ул. Строительная, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 679,30 | 2 679,30 | 2 679,30 | 115 | 1 902 222,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 222,62 | 0,00 | 709,97 | 709,97 | 12.2019 |
| 9 | пгт. Первомайский, ул. Строительная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 729,90 | 2 729,90 | 2 729,90 | 133 | 3 448 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 457,00 | 0,00 | 1 263,22 | 1 941,00 | X |
| в том числе по городскому поселению "Шилкинское": |  |  | X | X | X | X | X | 10 084,25 | 10 084,25 | 10 084,25 | 314 | 13 289 434,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 289 434,99 | 0,00 | X | X | 12.2019 |
| 1 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 963,30 | 963,30 | 963,30 | 34 | 667 730,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 730,66 | 0,00 | 693,17 | 3 086,50 | 12.2019 |
| 2 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 993,90 | 993,90 | 993,90 | 31 | 2 267 085,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 085,90 | 0,00 | 2 281,00 | 2 281,00 | 12.2019 |
| 3 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1992 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 995,25 | 995,25 | 995,25 | 37 | 2 605 058,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 058,15 | 0,00 | 2 617,49 | 3 395,50 | 12.2019 |
| 4 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 150 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731,10 | 731,10 | 731,10 | 32 | 567 443,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 443,27 | 0,00 | 776,15 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 5 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 67 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 939,30 | 2 939,30 | 2 939,30 | 73 | 3 059 664,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 664,29 | 0,00 | 1 040,95 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 6 | г. Шилка, ул. Лазо, д. 54 | общий счет регионального оператора | 1987 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 919,60 | 919,60 | 919,60 | 33 | 906 725,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 725,60 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 12.2019 |
| 7 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 52 | общий счет регионального оператора | 1960 | X | Каменные, кирпичные | 1 | 1 | 265,70 | 265,70 | 265,70 | 8 | 66 969,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 969,69 | 0,00 | 252,05 | 2 100,50 | 12.2019 |
| 8 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 88 | общий счет регионального оператора | 1965 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 745,50 | 745,50 | 745,50 | 15 | 578 619,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 619,83 | 0,00 | 776,15 | 1 805,00 | 12.2019 |
| 9 | г. Шилка, ул. Партизанская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 530,60 | 1 530,60 | 1 530,60 | 51 | 2 570 137,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 137,60 | 0,00 | 1 679,17 | 2 791,00 |  |

## Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Регионального

краткосрочного плана реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории Забайкальского края,

на 2016 год и период 2017 - 2019 годов

| N п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ### Итого по Забайкальскому краю за 2016 год | 228 332,49 | 6 555 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 669 449,68 | 81 669 449,68 |
| 1 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | 4 546,40 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 767,00 | 2 143 767,00 |
| 2 | Городской округ "Город Чита" | 123 750,90 | 3 355 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 471 729,00 | 55 471 729,00 |
|  | Муниципальный район "Балейский район", в том числе: | 1 768,72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 878,00 | 1 452 878,00 |
| 3 | городское поселение "Город Балей" | 1 768,72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 878,00 | 1 452 878,00 |
|  | Муниципальный район "Борзинский район", в том числе: | 2 643,60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 678,00 | 2 275 678,00 |
| 4 | городское поселение "Борзинское" | 2 252,20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 811,00 | 1 897 811,00 |
| 5 | городское поселение "Шерловогорское" | 391,40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 867,00 | 377 867,00 |
|  | Муниципальный район "Карымский район", в том числе: | 538,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 153,00 | 885 153,00 |
| 6 | городское поселение "Карымское" | 538,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 153,00 | 885 153,00 |
|  | Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район", в том числе: | 76 792,05 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 583 539,48 | 8 583 539,48 |
| 7 | городское поселение "Город Краснокаменск" | 76 792,05 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 583 539,48 | 8 583 539,48 |
|  | Муниципальный район "Кыринский район", в том числе: | 1 245,50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 912,00 | 222 912,00 |
| 8 | сельское поселение "Кыринское" | 1 245,50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 912,00 | 222 912,00 |
|  | Муниципальный район "Нерчинский район", в том числе: | 4 355,94 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 151,00 | 2 486 151,00 |
| 9 | городское поселение "Нерчинское" | 4 355,94 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 151,00 | 2 486 151,00 |
|  | Муниципальный район "Приаргунский район", в том числе: | 497,64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 582,00 | 254 582,00 |
| 10 | городское поселение "Приаргунское" | 497,64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 582,00 | 254 582,00 |
|  | Муниципальный район "Сретенский район", в том числе: | 3 972,70 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 661,20 | 2 119 661,20 |
| 11 | городское поселение "Кокуйское" | 3 972,70 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 661,20 | 2 119 661,20 |
|  | Муниципальный район "Тунгокоченский район", в том числе: | 4 088,64 | 187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 527,00 | 1 086 527,00 |
| 12 | городское поселение "Вершино-Дарасунское" | 4 088,64 | 187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 527,00 | 1 086 527,00 |
|  | Муниципальный район "Хилокский район", в том числе: | 1 630,70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 475,00 | 1 353 475,00 |
| 13 | городское поселение "Хилокское" | 1 630,70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 475,00 | 1 353 475,00 |
|  | Муниципальный район "Шилкинский район", в том числе: | 2 501,70 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 397,00 | 3 333 397,00 |
| 14 | городское поселение "Шилкинское" | 2 501,70 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 397,00 | 3 333 397,00 |
|  | ### Итого по Забайкальскому краю за 2017 год | 541 450,59 | 15 849 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 205 866,22 | 156 205 866,22 |
| 1 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | 6 688,56 | 201 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 614 248,46 | 7 614 248,46 |
| 2 | Городской округ "Город Чита" | 147 507,46 | 4 536 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 884 895,44 | 82 884 895,44 |
|  | Муниципальный район "Агинский район", в том числе: | 4 059,00 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 644,79 | 4 160 644,79 |
| 3 | городское поселение "Новоорловск" | 4 059,00 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 644,79 | 4 160 644,79 |
|  | Муниципальный район "Балейский район", в том числе: | 886,38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 645,08 | 165 645,08 |
| 4 | городское поселение "Город Балей" | 886,38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 645,08 | 165 645,08 |
|  | Муниципальный район "Борзинский район", в том числе: | 4 226,90 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198 414,00 | 4 198 414,00 |
| 5 | городское поселение "Шерловогорское" | 4 226,90 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198 414,00 | 4 198 414,00 |
|  | Муниципальный район "Калганский район", в том числе: | 951,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 837,84 | 285 837,84 |
| 6 | сельское поселение "Калганское" | 951,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 837,84 | 285 837,84 |
|  | Муниципальный район "Карымский район", в том числе: | 7 846,10 | 227 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 196 679,43 | 6 196 679,43 |
| 7 | городское поселение "Дарасунское" | 7 403,60 | 207 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 401,41 | 5 763 401,41 |
| 8 | городское поселение "Карымское" | 442,50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 278,02 | 433 278,02 |
|  | Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район", в том числе: | 315 662,87 | 8 583 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 607 031,54 | 23 607 031,54 |
| 9 | городское поселение "Город Краснокаменск" | 315 662,87 | 8 583 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 607 031,54 | 23 607 031,54 |
|  | Муниципальный район "Могочинский район", в том числе: | 4 552,30 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 820,00 | 1 671 820,00 |
| 10 | городское поселение "Могочинское" | 4 552,30 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 820,00 | 1 671 820,00 |
|  | Муниципальный район "Нерчинский район", в том числе: | 4 472,58 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 242,16 | 4 274 242,16 |
| 11 | городское поселение "Нерчинское" | 4 472,58 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 242,16 | 4 274 242,16 |
|  | Муниципальный район "Оловяннинский район", в том числе: | 536,60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 125,05 | 665 125,05 |
| 12 | городское поселение "Оловяннинское" | 536,60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 125,05 | 665 125,05 |
|  | Муниципальный район "Приаргунский район", в том числе: | 3 368,24 | 157 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156 708,20 | 3 156 708,20 |
| 13 | городское поселение "Приаргунское" | 3 368,24 | 157 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156 708,20 | 3 156 708,20 |
|  | Муниципальный район "Сретенский район", в том числе: | 15 565,64 | 505 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 068,53 | 2 769 068,53 |
| 14 | городское поселение "Кокуйское" | 15 565,64 | 505 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 068,53 | 2 769 068,53 |
|  | Муниципальный район "Тунгокоченский район", в том числе: | 567,90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 287,75 | 684 287,75 |
| 15 | городское поселение "Вершино-Дарасунское" | 567,90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 287,75 | 684 287,75 |
|  | Муниципальный район "Улетовский район", в том числе: | 1 668,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 221,00 | 1 231 221,00 |
| 16 | городское поселение "Дровянинское" | 1 668,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 221,00 | 1 231 221,00 |
|  | Муниципальный район "Хилокский район", в том числе: | 4 439,40 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 830,36 | 1 195 830,36 |
| 17 | городское поселение "Хилокское" | 4 439,40 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 830,36 | 1 195 830,36 |
|  | Муниципальный район "Чернышевский район", в том числе: | 2 128,86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 113,83 | 2 025 113,83 |
| 18 | городское поселение "Чернышевское" | 2 128,86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 113,83 | 2 025 113,83 |
|  | Муниципальный район "Читинский район", в том числе: | 4 725,90 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 276,81 | 2 505 276,81 |
| 19 | сельское поселение "Верх-Читинское" | 787,60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 895,31 | 979 895,31 |
| 20 | сельское поселение "Засопкинское" | 614,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 806,00 | 771 806,00 |
| 21 | сельское поселение "Ингодинское" | 789,60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 240,89 | 251 240,89 |
| 22 | сельское поселение "Маккавеевское" | 2 534,70 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 334,61 | 502 334,61 |
|  | Муниципальный район "Шилкинский район", в том числе: | 11 596,90 | 433 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 913 775,95 | 6 913 775,95 |
| 23 | городское поселение "Первомайское" | 9 066,20 | 322 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458 342,66 | 5 458 342,66 |
| 24 | городское поселение "Холбонское" | 1 222,50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 288,25 | 336 288,25 |
| 25 | городское поселение "Шилкинское" | 1 308,20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 145,04 | 1 119 145,04 |
|  | ### Итого по Забайкальскому краю за 2018 год | 906 115,31 | 28 020 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 193 410,35 | 347 193 410,35 |
| 1 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | 17 374,77 | 502 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 682 046,90 | 8 682 046,90 |
| 2 | Городской округ "Город Чита" | 455 758,13 | 14 509 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 987 191,33 | 223 987 191,33 |
| 3 | Городской округ "Поселок Агинское" | 6 872,50 | 257 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 225,42 | 2 893 225,42 |
|  | Муниципальный район "Агинский район", в том числе: | 5 773,21 | 258 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714 648,52 | 2 714 648,52 |
| 4 | сельское поселение "Амитхаша" | 1 714,21 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 126,52 | 902 126,52 |
| 5 | городское поселение "Новоорловск" | 4 059,00 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 522,00 | 1 812 522,00 |
|  | Муниципальный район "Балейский район", в том числе: | 5 013,28 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 841,60 | 4 890 841,60 |
| 6 | городское поселение "Город Балей" | 5 013,28 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 841,60 | 4 890 841,60 |
|  | Муниципальный район "Борзинский район", в том числе: | 14 652,70 | 547 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 251 161,18 | 12 251 161,18 |
| 7 | городское поселение "Борзинское" | 9 401,20 | 331 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 175 563,24 | 7 175 563,24 |
| 8 | городское поселение "Шерловогорское" | 5 251,50 | 216 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 597,94 | 5 075 597,94 |
|  | Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе: | 3 302,20 | 151 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 681,24 | 1 672 681,24 |
| 10 | городское поселение "Забайкальское" | 3 302,20 | 151 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 681,24 | 1 672 681,24 |
|  | Муниципальный район "Каларский район", в том числе: | 6 099,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 304,46 | 5 629 304,46 |
| 11 | городское поселение "Новочарское" | 6 099,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 304,46 | 5 629 304,46 |
|  | Муниципальный район "Калганский район", в том числе: | 1 189,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 330,32 | 164 330,32 |
| 12 | сельское поселение "Калганское" | 1 189,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 330,32 | 164 330,32 |
|  | Муниципальный район "Карымский район", в том числе: | 17 151,11 | 544 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 818 536,60 | 9 818 536,60 |
| 13 | городское поселение "Дарасунское" | 8 830,59 | 252 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 376,45 | 4 681 376,45 |
| 14 | городское поселение "Карымское" | 3 693,32 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 525,77 | 3 581 525,77 |
| 15 | городское поселение "Курорт-Дарасунское" | 3 744,20 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 321,98 | 811 321,98 |
| 16 | сельское поселение "Урульгинское" | 883,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 312,40 | 744 312,40 |
|  | Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район", в том числе: | 303 738,67 | 8 598 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 989 844,10 | 32 989 844,10 |
| 17 | городское поселение "Город Краснокаменск" | 303 738,67 | 8 598 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 989 844,10 | 32 989 844,10 |
|  | Муниципальный район "Красночикойский район", в том числе: | 899,23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 590,84 | 1 076 590,84 |
| 18 | сельское поселение "Красночикойское" | 899,23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 590,84 | 1 076 590,84 |
|  | Муниципальный район "Кыринский район", в том числе: | 5 534,40 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 635,58 | 1 016 635,58 |
| 19 | сельское поселение "Кыринское" | 5 534,40 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 635,58 | 1 016 635,58 |
|  | Муниципальный район "Могойтуйский район", в том числе: | 939,30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 458,14 | 128 458,14 |
| 20 | городское поселение "Могойтуй" | 939,30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 458,14 | 128 458,14 |
|  | Муниципальный район "Могочинский район", в том числе: | 9 663,50 | 381 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686 287,82 | 8 686 287,82 |
| 21 | городское поселение "Могочинское" | 9 663,50 | 381 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686 287,82 | 8 686 287,82 |
|  | Муниципальный район "Нерчинский район", в том числе: | 3 992,91 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 282,75 | 1 529 282,75 |
| 22 | городское поселение "Нерчинское" | 3 992,91 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 282,75 | 1 529 282,75 |
|  | Муниципальный район "Оловяннинский район", в том числе: | 8 601,60 | 303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 793,67 | 4 787 793,67 |
| 23 | городское поселение "Оловяннинское" | 286,60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 760,70 | 313 760,70 |
| 24 | городское поселение "Ясногорское" | 8 315,00 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474 032,97 | 4 474 032,97 |
|  | Муниципальный район "Приаргунский район", в том числе: | 1 466,28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 319,82 | 1 288 319,82 |
| 25 | сельское поселение "Досатуйское" | 957,70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 666,28 | 1 207 666,28 |
| 26 | городское поселение "Приаргунское" | 508,58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 653,54 | 80 653,54 |
|  | Муниципальный район "Сретенский район", в том числе: | 3 810,90 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 896,06 | 3 158 896,06 |
| 27 | сельское поселение "Дунаевское" | 780,50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 870,92 | 639 870,92 |
| 28 | городское поселение "Сретенское" | 3 030,40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 025,14 | 2 519 025,14 |
|  | Муниципальный район "Тунгокоченский район", в том числе: | 3 534,74 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 635,70 | 736 635,70 |
| 29 | городское поселение "Вершино-Дарасунское" | 3 534,74 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 635,70 | 736 635,70 |
|  | Муниципальный район "Улетовский район", в том числе: | 1 668,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 543,74 | 1 283 543,74 |
| 30 | городское поселение "Дровянинское" | 1 668,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 543,74 | 1 283 543,74 |
|  | Муниципальный район "Хилокский район", в том числе: | 2 010,80 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 836,31 | 1 854 836,31 |
| 31 | городское поселение "Хилокское" | 2 010,80 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 836,31 | 1 854 836,31 |
|  | Муниципальный район "Чернышевский район", в том числе: | 4 201,48 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 911,73 | 3 103 911,73 |
| 32 | городское поселение "Чернышевское" | 4 201,48 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 911,73 | 3 103 911,73 |
|  | Муниципальный район "Читинский район", в том числе: | 7 692,50 | 229 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 889,90 | 5 154 889,90 |
| 33 | городское поселение "Атамановское" | 4 421,00 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 914,83 | 2 767 914,83 |
| 34 | сельское поселение "Засопкинское" | 1 674,00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 729,43 | 1 792 729,43 |
| 35 | городское поселение "Новокручининское" | 1 597,50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 245,64 | 594 245,64 |
|  | Муниципальный район "Шелопугинский район", в том числе: | 1 156,40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 578,71 | 143 578,71 |
| 36 | сельское поселение "Шелопугинское" | 1 156,40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 578,71 | 143 578,71 |
|  | Муниципальный район "Шилкинский район", в том числе: | 14 018,70 | 533 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 549 937,91 | 7 549 937,91 |
| 37 | городское поселение "Первомайское" | 10 172,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 149,75 | 5 210 149,75 |
| 38 | сельское поселение "Размахнинское" | 206,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 533,50 | 270 533,50 |
| 39 | городское поселение "Шилкинское" | 3 640,70 | 121 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 254,66 | 2 069 254,66 |
|  | ### Итого по Забайкальскому краю за 2019 год | 987 780,46 | 35 845 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 734 561,97 | 948 734 561,97 |
| 1 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | 27 110,02 | 1 004 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 429 672,90 | 22 429 672,90 |
| 2 | Городской округ "Город Чита" | 720 075,28 | 25 923 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 515 695,36 | 718 515 695,36 |
| 3 | Городской округ "Поселок Агинское" | 2 478,06 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 403,25 | 1 467 403,25 |
|  | Муниципальный район "Агинский район", в том числе: | 11 037,00 | 529 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 580,04 | 7 136 580,04 |
| 4 | городское поселение "Новоорловск" | 11 037,00 | 529 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 580,04 | 7 136 580,04 |
|  | Муниципальный район "Балейский район", в том числе: | 7 602,20 | 265 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 967 500,82 | 8 967 500,82 |
| 5 | городское поселение "Город Балей" | 7 602,20 | 265 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 967 500,82 | 8 967 500,82 |
|  | Муниципальный район "Борзинский район", в том числе: | 41 269,10 | 1 736 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 600 443,37 | 37 600 443,37 |
| 6 | городское поселение "Борзинское" | 19 522,40 | 751 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 572 646,05 | 16 572 646,05 |
| 7 | городское поселение "Шерловогорское" | 21 746,70 | 985 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 027 797,32 | 21 027 797,32 |
|  | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район", в том числе: | 439,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 410,63 | 572 410,63 |
| 8 | сельское поселение "Новоширокинское" | 439,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 410,63 | 572 410,63 |
|  | Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе: | 11 904,40 | 357 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 355 847,40 | 11 355 847,40 |
| 9 | городское поселение "Забайкальское" | 11 904,40 | 357 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 355 847,40 | 11 355 847,40 |
|  | Муниципальный район "Каларский район", в том числе: | 7 729,90 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 434 132,98 | 4 434 132,98 |
| 10 | городское поселение "Новочарское" | 7 729,90 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 434 132,98 | 4 434 132,98 |
|  | Муниципальный район "Калганский район", в том числе: | 694,62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 895,32 | 684 895,32 |
| 11 | сельское поселение "Калганское" | 694,62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 895,32 | 684 895,32 |
|  | Муниципальный район "Карымский район", в том числе: | 26 976,54 | 888 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 166 067,52 | 19 166 067,52 |
| 12 | городское поселение "Дарасунское" | 17 704,51 | 515 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 464 934,56 | 11 464 934,56 |
| 13 | городское поселение "Карымское" | 6 473,83 | 231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 049 376,26 | 7 049 376,26 |
| 14 | городское поселение "Курорт-Дарасунское" | 2 798,20 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 756,70 | 651 756,70 |
|  | Муниципальный район "Красночикойский район", в том числе: | 1 545,21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 894,10 | 2 040 894,10 |
| 15 | сельское поселение "Красночикойское" | 1 545,21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 894,10 | 2 040 894,10 |
|  | Муниципальный район "Кыринский район", в том числе: | 1 681,70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 681,33 | 371 681,33 |
| 16 | сельское поселение "Кыринское" | 1 681,70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 681,33 | 371 681,33 |
|  | Муниципальный район "Могойтуйский район", в том числе: | 1 710,18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 511,26 | 452 511,26 |
| 17 | городское поселение "Могойтуй" | 1 710,18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 511,26 | 452 511,26 |
|  | Муниципальный район "Могочинский район", в том числе: | 25 162,50 | 930 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 423 660,32 | 20 423 660,32 |
| 18 | городское поселение "Могочинское" | 22 416,00 | 822 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 072 311,32 | 18 072 311,32 |
| 19 | городское поселение "Амазарское" | 2 746,50 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 349,00 | 2 351 349,00 |
|  | Муниципальный район "Нерчинский район", в том числе: | 20 944,19 | 763 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 214 559,45 | 14 214 559,45 |
| 20 | городское поселение "Нерчинское" | 20 944,19 | 763 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 214 559,45 | 14 214 559,45 |
|  | Муниципальный район "Оловяннинский район", в том числе: | 11 955,29 | 467 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 126 311,08 | 10 126 311,08 |
| 21 | городское поселение "Оловяннинское" | 1 566,72 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 301,73 | 1 567 301,73 |
| 22 | городское поселение "Ясногорское" | 10 388,57 | 391 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 559 009,35 | 8 559 009,35 |
|  | Муниципальный район "Ононский район", в том числе: | 721,40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 232,98 | 176 232,98 |
| 23 | сельское поселение "Нижнецасучейское" | 721,40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 232,98 | 176 232,98 |
|  | Муниципальный район "Приаргунский район", в том числе: | 3 511,08 | 161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 663,96 | 3 542 663,96 |
| 24 | городское поселение "Приаргунское" | 3 511,08 | 161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 663,96 | 3 542 663,96 |
|  | Муниципальный район "Сретенский район", в том числе: | 1 098,80 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 415,07 | 1 090 415,07 |
| 25 | городское поселение "Кокуйское" | 507,40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 806,40 | 150 806,40 |
| 26 | сельское поселение "Дунаевское" | 591,40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 608,67 | 939 608,67 |
|  | Муниципальный район "Тунгокоченский район", в том числе: | 542,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 077,60 | 454 077,60 |
| 27 | городское поселение "Верх-Усуглинское" | 542,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 077,60 | 454 077,60 |
|  | Муниципальный район "Улетовский район", в том числе: | 2 534,20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 205,97 | 1 799 205,97 |
| 28 | городское поселение "Дровянинское" | 2 534,20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 205,97 | 1 799 205,97 |
|  | Муниципальный район "Хилокский район", в том числе: | 5 425,70 | 226 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 558,56 | 6 365 558,56 |
| 29 | городское поселение "Хилокское" | 5 425,70 | 226 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 558,56 | 6 365 558,56 |
|  | Муниципальный район "Чернышевский район", в том числе: | 5 920,48 | 213 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 342 266,06 | 5 342 266,06 |
| 30 | городское поселение "Чернышевское" | 5 920,48 | 213 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 342 266,06 | 5 342 266,06 |
|  | Муниципальный район "Читинский район", в том числе: | 14 892,36 | 569 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 585 840,71 | 11 585 840,71 |
| 31 | городское поселение "Атамановское" | 10 083,02 | 354 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 189 839,72 | 8 189 839,72 |
| 32 | сельское поселение "Верх-Читинское" | 413,80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 130,10 | 935 130,10 |
| 33 | сельское поселение "Ингодинское" | 2 329,14 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 135,25 | 1 651 135,25 |
| 34 | городское поселение "Новокручининское" | 2 066,40 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 735,64 | 809 735,64 |
|  | Муниципальный район "Шелопугинский район", в том числе: | 365,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 124,94 | 133 124,94 |
| 35 | сельское поселение "Шелопугинское" | 365,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 124,94 | 133 124,94 |
|  | Муниципальный район "Шилкинский район", в том числе: | 32 454,25 | 1 174 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 284 908,99 | 38 284 908,99 |
| 36 | городское поселение "Первомайское" | 22 370,00 | 860 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 995 474,00 | 24 995 474,00 |
| 37 | городское поселение "Шилкинское" | 10 084,25 | 314 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 289 434,99 | 13 289 434,99 |

## Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов,

расположенных на территории Забайкальского края, в отношении

которых в 2016 году и на период 2017 - 2019 годов

планируется проведение капитального ремонта общего

имущества, по видам работ по капитальному ремонту

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | услуги и (или) работы по установке узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз | осуществление строительного контроля |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | ### 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Итого по Забайкальскому краю: |  | 81 669 449,68 | 20 038 856,00 | 9 | 16 200 000,00 | 27 221,07 | 44 240 175,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по городскому округу "Город Петровск-Забайкальский": |  | 2 143 767,00 | 93 038,00 | 0 | 0,00 | 1 217,00 | 2 050 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | 2 050 729,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 217,00 | 2 050 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | 93 038,00 | 93 038,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по городскому округу "Город Чита": |  | 55 471 729,00 | 15 143 386,00 | 9 | 16 200 000,00 | 11 455,95 | 22 937 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Чита, мкр. Северный, д. 42 | 4 113 215,00 | 1 029 229,00 | 0 | 0,00 | 1 146,46 | 3 083 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 5 | 70 127,00 | 70 127,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Чита, ул. Александро-Заводская, д. 24а | 53 356,00 | 53 356,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 82 | 999 848,00 | 999 848,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Чита, ул. Балябина, д. 17 | 4 986 558,00 | 4 986 558,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 16 | 297 622,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 47 | 1 347 460,00 | 1 347 460,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 61 | 1 046 768,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 396,63 | 1 046 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Чита, ул. Кирова, д. 3 | 1 953 761,00 | 490 415,00 | 0 | 0,00 | 686,58 | 1 463 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Чита, ул. Ленина, д. 25 | 1 678 566,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 624,00 | 1 678 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Чита, ул. Ленина, д. 42 | 1 854 141,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 689,27 | 1 854 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 47а | 771 108,00 | 771 108,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 56 | 3 231 308,00 | 1 132 592,00 | 0 | 0,00 | 1 166,10 | 2 098 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 58 | 922 686,00 | 922 686,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 78 | 1 674 820,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 082,00 | 1 674 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Чита, ул. Лермонтова, д. 14 | 960 790,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 496,30 | 960 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Чита, ул. Матвеева, д. 21 | 405 093,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 177,65 | 405 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 7 | 688 751,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,90 | 688 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 11 | 704 115,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 499,20 | 704 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 13 | 699 406,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,00 | 699 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 21 | 1 190 551,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 413,45 | 1 190 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66а | 616 310,00 | 616 310,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 6 | 800 040,00 | 800 040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 27 | 1 767 842,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 347,00 | 1 767 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 129 | 1 240 741,00 | 1 240 741,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Чита, ул. Петровская, д. 40 | 292 251,00 | 292 251,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 49 | 335 882,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 51 | 315 183,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 27б | 390 665,00 | 390 665,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Чита, ул. Угданская, д. 40 | 241 731,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Чита, ул. Чайковского, д. 40 | 1 335 209,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,71 | 1 335 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 143 | 1 169 512,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 591,90 | 1 169 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 145 | 1 116 313,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 591,80 | 1 116 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Чита, мкр. Северный, д. 37 | 3 600 000,00 | 0,00 | 2 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Чита, мкр. Северный, д. 38 | 3 600 000,00 | 0,00 | 2 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Чита, мкр. Северный, д. 39 | 3 600 000,00 | 0,00 | 2 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Чита, ул. Шилова, д. 93 | 5 400 000,00 | 0,00 | 3 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Балейский район": |  | 1 452 878,00 | 490 944,00 | 0 | 0,00 | 576,15 | 961 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Город Балей": |  | 1 452 878,00 | 490 944,00 | 0 | 0,00 | 576,15 | 961 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | 490 944,00 | 490 944,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | 961 934,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,15 | 961 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Борзинский район": |  | 2 275 678,00 | 1 259 761,00 | 0 | 0,00 | 981,43 | 1 015 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Борзинское": |  | 1 897 811,00 | 1 259 761,00 | 0 | 0,00 | 670,43 | 638 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | 127 215,00 | 127 215,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | 638 050,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,43 | 638 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | 1 132 546,00 | 1 132 546,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Шерловогорское": |  | 377 867,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 311,00 | 377 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | 377 867,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 311,00 | 377 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Карымский район": |  | 885 153,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 349,70 | 885 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Карымское": |  | 885 153,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 349,70 | 885 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | 885 153,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 349,70 | 885 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район": |  | 8 583 539,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 042,40 | 8 583 539,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по городскому поселению "Город Краснокаменск": |  | 8 583 539,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 042,40 | 8 583 539,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Краснокаменск, д. 114 | 380 057,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 380 057,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Краснокаменск, д. 303 | 1 212 611,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 412,00 | 1 212 611,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Краснокаменск, д. 304 | 1 131 562,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 665,50 | 1 131 562,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Краснокаменск, д. 305 | 1 289 610,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 331,00 | 1 289 610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Краснокаменск, д. 313 | 590 198,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 652,00 | 590 198,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Краснокаменск, д. 314 | 590 198,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 652,00 | 590 198,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Краснокаменск, д. 514 | 1 028 788,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 217,00 | 1 028 788,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Краснокаменск, д. 701 | 422 127,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 710,00 | 422 127,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Краснокаменск, д. 711 | 1 938 383,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 922,90 | 1 938 383,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Кыринский район": |  | 222 912,00 | 222 912,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Кыринское": |  | 222 912,00 | 222 912,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | 222 912,00 | 222 912,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Нерчинский район": |  | 2 486 151,00 | 304 759,00 | 0 | 0,00 | 996,25 | 2 181 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Нерчинское": |  | 2 486 151,00 | 304 759,00 | 0 | 0,00 | 996,25 | 2 181 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 78 | 2 181 392,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 996,25 | 2 181 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Строительная, д. 2 | 304 759,00 | 304 759,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Приаргунский район": |  | 254 582,00 | 254 582,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Приаргунское": |  | 254 582,00 | 254 582,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 9а | 254 582,00 | 254 582,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Сретенский район": |  | 2 119 661,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 729,60 | 2 119 661,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Кокуйское": |  | 2 119 661,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 729,60 | 2 119 661,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Кокуй, ул. 2-я Набережная, д. 7 | 623 583,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 616,40 | 623 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Кокуй, ул. 2-я Набережная, д. 11 | 1 496 078,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 113,20 | 1 496 078,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": |  | 1 086 527,00 | 1 086 527,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Вершино-Дарасунское": |  | 1 086 527,00 | 1 086 527,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 1 | 137 495,00 | 137 495,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Трудовая, д. 3 | 137 846,00 | 137 846,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 | 137 503,00 | 137 503,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5 | 400 170,00 | 400 170,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 а | 273 513,00 | 273 513,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Хилокский район": |  | 1 353 475,00 | 224 699,00 | 0 | 0,00 | 688,32 | 1 128 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Хилокское": |  | 1 353 475,00 | 224 699,00 | 0 | 0,00 | 688,32 | 1 128 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 26 | 661 305,00 | 71 596,00 | 0 | 0,00 | 322,52 | 589 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 49 | 613 501,00 | 74 434,00 | 0 | 0,00 | 365,80 | 539 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 78 669,00 | 78 669,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Шилкинский район": |  | 3 333 397,00 | 958 248,00 | 0 | 0,00 | 1 184,27 | 2 375 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Шилкинское": |  | 3 333 397,00 | 958 248,00 | 0 | 0,00 | 1 184,27 | 2 375 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 118 | 646 346,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 345,01 | 646 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 123 | 958 248,00 | 958 248,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 4 | 788 964,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 435,80 | 788 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 6 | 939 839,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 403,46 | 939 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ### 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Итого по Забайкальскому краю: |  | 156 205 866,22 | 96 326 975,82 | 2 | 919 381,48 | 12 587,67 | 22 909 842,31 | 0,00 | 0,00 | 4 468,34 | 15 337 470,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 712 195,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по городскому округу "Город Петровск-Забайкальский": |  | 7 614 248,46 | 7 614 248,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | 88 377,42 | 88 377,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | 1 100 745,22 | 1 100 745,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | 968 995,94 | 968 995,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | 856 503,90 | 856 503,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | 1 588 366,20 | 1 588 366,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | 972 628,05 | 972 628,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | 976 224,04 | 976 224,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | 1 062 407,69 | 1 062 407,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по городскому округу "Город Чита": |  | 82 884 895,44 | 51 295 753,99 | 0 | 0,00 | 5 212,70 | 10 876 945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 712 195,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Чита, ул. Каларская, д. 25а | 558 943,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 255,00 | 558 943,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Чита, п. Антипиха, ДОС, д. 265 | 568 580,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253,00 | 568 580,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Чита, п. Антипиха, ДОС, д. 273 | 540 827,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 253,30 | 540 827,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 24 | 597 543,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,10 | 597 543,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Чита, мкр. Жилой Городок, д. 8 | 578 057,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384,00 | 578 057,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Чита, ул. 1-я Московская, д. 41 | 870 000,00 |  | 0 | 0,00 |  | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Чита, ул. 1-я Московская, д. 43 | 117 137,32 | 117 137,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Чита, ул. 9 Января, д. 20 | 491 554,62 | 491 554,62 | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 111 | 1 280 871,14 | 1 280 871,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Чита, ул. Баранского, д. 83 | 142 256,00 | 142 256,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Чита, ул. Баргузинская, д. 5 | 1 861 285,98 | 1 861 285,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 22 | 733 362,59 | 733 362,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 49 | 1 540 150,57 | 1 540 150,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Чита, ул. Бутина, д. 59 | 696 188,00 | 696 188,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 16 | 5 372 058,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 372 058,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 47 | 1 853 116,70 | 1 853 116,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 61 | 1 390 656,57 | 1 390 656,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Чита, ул. Звездная, д. 5 | 149 822,24 | 149 822,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Чита, ул. Иркутская, д. 1 | 677 980,76 | 677 980,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Чита, ул. Космонавтов, д. 4 | 3 158 137,84 | 3 158 137,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Чита, ул. Краснодонская, д. 8 | 523 228,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 291,12 | 523 228,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Чита, ул. Лазо, д. 24 в | 564 994,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,95 | 564 994,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Чита, ул. Ленина, д. 25 | 1 502 461,00 | 1 502 461,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Чита, ул. Ленина, д. 41 | 1 360 318,16 | 1 360 318,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Чита, ул. Ленина, д. 53 | 552 744,00 | 552 744,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Чита, ул. Ленина, д. 122 | 780 415,42 | 780 415,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Чита, ул. Ленина, д. 125 | 2 257 073,32 | 2 257 073,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 58 | 1 886 456,00 | 1 886 456,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 75 | 276 906,00 | 276 906,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 78 | 1 787 788,00 | 1 787 788,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Чита, ул. Майская, д. 28 | 89 746,30 | 89 746,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Чита, ул. Матвеева, д. 19 | 68 046,00 | 68 046,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Чита, ул. Мира, д. 2 | 94 497,11 | 94 497,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Чита, ул. Молодежная, д. 30 | 93 355,84 | 93 355,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Чита, ул. Молодежная, д. 32 | 90 408,06 | 90 408,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 11 | 118 325,00 | 118 325,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Чита, ул. Набережная, д. 56 | 226 527,70 | 226 527,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Чита, ул. Набережная, д. 64 | 301 202,08 | 301 202,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 | 117 661,26 | 117 661,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 а | 148 336,97 | 148 336,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 16 | 153 319,00 | 153 319,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 25 | 105 959,28 | 105 959,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 2 а | 561 743,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 264,80 | 561 743,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 6 а | 533 417,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 245,70 | 533 417,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 20 | 2 931 484,62 | 2 931 484,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 27 | 2 621 170,98 | 2 621 170,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42 а | 1 380 778,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 795,00 | 1 380 778,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 123 | 1 116 388,56 | 1 116 388,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 129 | 390 126,83 | 390 126,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Чита, ул. Петровская, д. 40 | 139 563,32 | 139 563,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41 а | 664 270,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 358,00 | 664 270,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41 б | 762 125,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 382,40 | 762 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41 в | 1 230 415,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 347,33 | 1 230 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 38 | 1 857 350,00 | 1 857 350,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Чита, ул. Пушкина, д. 5 | 397 551,44 | 397 551,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 49 | 3 607 982,01 | 3 607 982,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 51 | 2 973 894,72 | 2 973 894,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 17 | 1 053 082,60 | 1 053 082,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 23 б | 942 019,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 942 019,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Чита, ул. Угданская, д. 40 | 15 340 137,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 340 137,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Чита, ул. Угольщиков, д. 1 | 478 725,84 | 478 725,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Чита, ул. Чайковского, д. 37 | 2 995 962,18 | 2 995 962,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Чита, ул. Чайковского, д. 40 | 1 022 363,00 | 1 022 363,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 143 | 1 451 414,16 | 1 451 414,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 145 | 911 685,70 | 911 685,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Чита, ул. Шилова, д. 4 | 1 242 941,20 | 1 242 941,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итог по муниципальному району "Агинский район": |  | 4 160 644,79 | 4 160 644,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению"Новоорловск": |  | 4 160 644,79 | 4 160 644,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Новоорловск, ул. ДОС, д. 5 | 4 160 644,79 | 4 160 644,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Балейский район": |  | 165 645,08 | 165 645,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Город Балей": |  | 165 645,08 | 165 645,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | 165 645,08 | 165 645,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Борзинский район": |  | 4 198 414,00 | 4 198 414,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Шерловогорское": |  | 4 198 414,00 | 4 198 414,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | 243 050,00 | 243 050,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | 568 139,00 | 568 139,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | 585 909,00 | 585 909,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | 1 264 012,00 | 1 264 012,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | 580 453,00 | 580 453,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 20 | 956 851,00 | 956 851,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итог по муниципальному району "Калганский район": |  | 285 837,84 | 285 837,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Калганское": |  | 285 837,84 | 285 837,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 45 | 285 837,84 | 285 837,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Карымский район": |  | 6 196 679,43 | 4 675 408,37 | 0 | 0,00 | 650,90 | 1 521 271,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Дарасунское": |  | 5 763 401,41 | 4 675 408,37 | 0 | 0,00 | 438,00 | 1 087 993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Дарасун, ул. Советская, д. 2 | 817 975,95 | 817 975,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Дарасун, ул. Советская, д. 4 | 825 155,75 | 825 155,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 4 | 1 087 993,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 438,00 | 1 087 993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 8 | 80 208,40 | 80 208,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 12 | 2 043 573,80 | 2 043 573,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Дарасун, ул. Почтовая, д. 3 | 908 494,47 | 908 494,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Карымское": |  | 433 278,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 212,90 | 433 278,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 94 | 433 278,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 212,90 | 433 278,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район": |  | 23 607 031,54 | 6 396 531,98 | 2 | 919 381,48 | 1 961,00 | 1 808 673,32 | 0,00 | 0,00 | 1 442,64 | 14 482 444,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Город Краснокаменск": |  | 23 607 031,54 | 6 396 531,98 | 2 | 919 381,48 | 1 961,00 | 1 808 673,32 | 0,00 | 0,00 | 1 442,64 | 14 482 444,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Краснокаменск, д. 3 ц | 455 708,70 | 0,00 | 1 | 455 708,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Краснокаменск, д. 4 ц | 463 672,78 | 0,00 | 1 | 463 672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Краснокаменск, д. 102 | 1 808 673,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 961,00 | 1 808 673,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Краснокаменск, д. 119 | 501 762,68 | 501 762,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Краснокаменск, д. 201 | 708 150,75 | 708 150,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Краснокаменск, д. 210 | 442 589,66 | 442 589,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Краснокаменск, д. 250 | 753 205,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 753 205,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Краснокаменск, д. 251 | 613 989,28 | 613 989,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Краснокаменск, д. 312 | 576 211,21 | 576 211,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Краснокаменск, д. 322 | 456 919,11 | 456 919,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Краснокаменск, д. 323 | 457 997,86 | 457 997,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Краснокаменск, д. 324 | 403 297,89 | 403 297,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Краснокаменск, д. 403 | 459 159,68 | 459 159,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Краснокаменск, д. 409 | 1 195 956,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 1 195 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Краснокаменск, д. 433 | 1 216 103,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 1 216 103,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Краснокаменск, д. 435 | 616 055,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 616 055,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Краснокаменск, д. 436 | 616 221,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 616 221,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Краснокаменск, д. 442 | 457 566,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 457 566,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Краснокаменск, д. 443 | 457 252,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 457 252,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Краснокаменск, д. 444 | 966 085,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 966 085,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Краснокаменск, д. 513 | 553 098,34 | 553 098,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Краснокаменск, д. 607 | 709 145,14 | 709 145,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Краснокаменск, д. 617 | 705 348,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30 | 705 348,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Краснокаменск, д. 627 | 514 210,38 | 514 210,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Краснокаменск, д. 801 | 1 618 341,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 1 618 341,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Краснокаменск, д. 802 | 1 619 002,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,40 | 1 619 002,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Краснокаменск, д. 803 | 1 621 791,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 1 621 791,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Краснокаменск, д. 804 | 2 639 513,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,14 | 2 639 513,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Могочинский район": |  | 1 671 820,00 | 1 671 820,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Могочинское": |  | 1 671 820,00 | 1 671 820,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Могоча, ул. Майская, д. 2 | 85 578,00 | 85 578,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Могоча, ул. Шулешко, д. 3 | 1 586 242,00 | 1 586 242,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Нерчинский район": |  | 4 274 242,16 | 1 502 430,28 | 0 | 0,00 | 1 769,54 | 2 771 811,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Нерчинское": |  | 4 274 242,16 | 1 502 430,28 | 0 | 0,00 | 1 769,54 | 2 771 811,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Декабристов, д. 1 | 169 128,22 | 169 128,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Декабристов, д. 3 | 1 278 967,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 746,10 | 1 278 967,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Нерчинск, ул. Сибирская, д. 12 | 787 327,86 | 787 327,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Нерчинск, ул. Шилкинская, д. 5 | 148 648,14 | 148 648,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Нерчинск, ул. Шилкинская, д. 9 | 593 218,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 278,29 | 593 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Нерчинск, ул. 294 Минометного полка, д. 36 | 899 626,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 745,15 | 899 626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Нерчинск, ул. 294 Минометного полка, д. 40 | 397 326,06 | 397 326,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Оловяннинский район": |  | 665 125,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261,02 | 665 125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  | 665 125,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261,02 | 665 125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Оловянная, ул. Советская, д. 42 | 665 125,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 261,02 | 665 125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Приаргунский район": |  | 3 156 708,20 | 2 160 881,52 | 0 | 0,00 | 651,29 | 995 826,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Приаргунское": |  | 3 156 708,20 | 2 160 881,52 | 0 | 0,00 | 651,29 | 995 826,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, д. 1 | 453 173,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 297,29 | 453 173,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 9 а | 345 145,56 | 345 145,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13 | 373 411,77 | 373 411,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Приаргунск, ул. Первомайская, д. 4 | 542 653,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 354,00 | 542 653,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Приаргунск, ул. Строительная, д. 10 | 341 297,30 | 341 297,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Приаргунск, ул. Строительная, д. 12 | 353 924,00 | 353 924,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, д. 10 | 376 381,19 | 376 381,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, д. 14 | 370 721,70 | 370 721,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Сретенский район": |  | 2 769 068,53 | 1 914 042,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025,70 | 855 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Кокуйское" |  | 2 769 068,53 | 1 914 042,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025,70 | 855 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 18 | 503 219,23 | 503 219,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 5 | 961 151,30 | 961 151,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Кокуй, ул. Ленина, д. 3 | 301 372,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047,20 | 301 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Кокуй, ул. 1-я Набережная, д. 14 | 553 654,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978,50 | 553 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Кокуй, ул. 2-я Набережная, д. 11 | 449 672,00 | 449 672,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": |  | 684 287,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 407,80 | 684 287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Вершино-Дарасунское": |  | 684 287,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 407,80 | 684 287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 | 684 287,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 407,80 | 684 287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Улетовский район": |  | 1 231 221,00 | 1 231 221,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Дровянинское": |  | 1 231 221,00 | 1 231 221,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д. 2 | 1 231 221,00 | 1 231 221,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Хилокский район": |  | 1 195 830,36 | 1 195 830,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Хилокское": |  | 1 195 830,36 | 1 195 830,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 28 | 148 945,08 | 148 945,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 40 | 117 636,56 | 117 636,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 45 | 166 051,33 | 166 051,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Хилок, ул. Первомайская, д. 14 | 109 160,57 | 109 160,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Хилок, ул. Щербакова, д. 1 | 129 829,05 | 129 829,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Хилок, ул. Щербакова, д. 2 | 139 126,72 | 139 126,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Хилок, ул. Щербакова, д. 3 | 151 063,45 | 151 063,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Хилок, ул. Щербакова, д. 11 | 117 008,80 | 117 008,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Хилок, ул. Щербакова, д. 14 | 117 008,80 | 117 008,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Чернышевский район": |  | 2 025 113,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 785,97 | 2 025 113,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Чернышевское": |  | 2 025 113,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 785,97 | 2 025 113,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Партизанская, д. 37 | 663 557,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,07 | 663 557,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Чернышевская, д. 15 | 644 038,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 251,00 | 644 038,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Чернышевск, ул. Центральная, д. 5 а | 717 518,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,90 | 717 518,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Читинский район": |  | 2 505 276,81 | 1 964 801,50 | 0 | 0,00 | 215,20 | 540 475,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Верх-Читинское": |  | 979 895,31 | 439 420,00 | 0 | 0,00 | 215,20 | 540 475,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Верх-Чита, ул. Школьная, д. 6 | 540 475,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 215,20 | 540 475,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Верх-Чита, ул. Школьная, д. 8 | 439 420,00 | 439 420,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Засопкинское": |  | 771 806,00 | 771 806,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Засопка, кв-л Центральный, д. 3 | 771 806,00 | 771 806,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Ингодинское" |  | 251 240,89 | 251 240,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п/ст. Ингода, ул. Нагорная, д. 13 | 251 240,89 | 251 240,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Маккавеевское": |  | 502 334,61 | 502 334,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Маккавеево, ул. Бутина, д. 57 | 201 567,68 | 201 567,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Маккавеево, ул. Бутина, д. 61 | 300 766,93 | 300 766,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Шилкинский район": |  | 6 913 775,95 | 5 893 464,12 | 0 | 0,00 | 672,25 | 1 020 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Первомайское": |  | 5 458 342,66 | 5 458 342,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Первомайский, ул. Белинского, д. 24 | 87 248,02 | 87 248,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 10 | 189 520,18 | 189 520,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 14 | 1 170 424,66 | 1 170 424,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 18 | 557 513,00 | 557 513,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 24 | 81 156,60 | 81 156,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 26 | 670 715,55 | 670 715,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 29 | 129 798,16 | 129 798,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 5 | 81 783,25 | 81 783,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 11 | 80 506,68 | 80 506,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 12 | 603 266,00 | 603 266,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 13 | 80 127,90 | 80 127,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 27 | 774 493,14 | 774 493,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 4 | 92 299,05 | 92 299,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 20 | 93 558,66 | 93 558,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | пгт. Первомайский, ул. Чернышевского, д. 20 | 58 333,00 | 58 333,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пгт. Первомайский, ул. Чернышевского, д. 23 | 707 598,81 | 707 598,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Холбонское": |  | 336 288,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 401,35 | 336 288,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Холбон, ул. Просвещенская, д. 15 | 336 288,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 401,35 | 336 288,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Шилкинское": |  | 1 119 145,04 | 435 121,46 | 0 | 0,00 | 270,90 | 684 023,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 52 | 318 821,84 | 318 821,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 118 | 116 299,62 | 116 299,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 120 | 684 023,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,90 | 684 023,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ### 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Итого по Забайкальскому краю: |  | 347 193 410,35 | 148 842 664,75 | 23 | 47 019 543,27 | 62 094,82 | 72 895 835,08 | 0,00 | 0,00 | 13 401,31 | 13 613 117,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 733 036,66 | 9 089 213,32 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по городскому округу "Город Петровск-Забайкальский": |  | 8 682 046,90 | 828 960,43 | 0,00 | 0,00 | 6 120,62 | 7 853 086,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | 1 879 659,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 940,00 | 1 879 659,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | 581 152,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 587,34 | 581 152,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | 157 832,62 | 157 832,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | 654 739,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 440,20 | 654 739,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | 781 678,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 426,08 | 781 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | 1 007 583,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 609,00 | 1 007 583,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | 736 594,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 609,00 | 736 594,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | 125 267,81 | 125 267,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | 933 533,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980,00 | 933 533,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | 411 083,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 541,00 | 411 083,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | 540 500,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,00 | 540 500,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | 326 560,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 353,00 | 326 560,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58 а | 545 860,00 | 545 860,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по городскому округу "Город Чита": |  | 223 987 191,33 | 115 611 897,94 | 23 | 47 019 543,27 | 4 684,35 | 8 202 958,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 577 526,70 | 7 375 264,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Чита, ул. Ундугунская, д. 3 | 157 115,82 | 157 115,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Чита, ул. Каларская, д. 35 | 198 761,56 | 198 761,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Чита, п. Каштак, мкр. Геофизический, д. 1 | 1 135 696,05 | 598 198,64 | 0 | 0,00 | 641,90 | 537 497,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Чита, мкр. Гвардейский, д. 5 <1> | 3 131 143,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 365,28 | 214 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 9 <1> | 3 542 195,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315 561,64 | 226 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 11 <1> | 2 774 641,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 944,76 | 209 696,42 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 21 <1> | 2 831 370,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 947,02 | 209 423,56 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 28 <1> | 2 853 746,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 433,30 | 205 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 35 <1> | 199 927,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Чита, мкр. 5-й, д. 28 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Чита, мкр. 9-й, д. 2 | 279 342,00 | 0,00 | 1 | 279 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Чита, мкр. Северный, д. 42 | 1 364 436,36 | 1 364 436,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Чита, мкр. Северный, д. 60 | 45 135,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 135,81 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Чита, мкр. Северный, д. 71 | 22 567,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 567,95 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Чита, пер. 1-й Некрасовский, д. 3 | 83 531,12 | 83 531,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Чита, пер. Броневой, д. 22 | 121 315,80 | 121 315,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Чита, пер. Парковый, д. 26 | 84 722,82 | 84 722,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Чита, пер. Промышленный, д. 3 | 75 791,53 | 75 791,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Чита, пр-кт Советов, д. 5 <1> | 307 905,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 905,62 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 12 | 10 929 525,70 | 0,00 | 5 | 10 713 154,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 371,58 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 37 | 45 135,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 135,81 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Чита, ул. 1-я Московская, д. 33 | 128 041,80 | 128 041,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Чита, ул. 1-я Московская, д. 43 | 231 422,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 366,75 | 231 422,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Чита, ул. 1-я Первомайская, д. 19 | 738 226,75 | 137 531,36 | 0 | 0,00 | 436,20 | 600 695,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Чита, ул. 2-я Верхневокзальная, д. 11 | 680 421,18 | 680 421,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Чита, ул. 2-я Шубзаводская, д. 33 | 4 018 613,47 | 0,00 | 2 | 3 931 898,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 714,60 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Чита, ул. 9 Января, д. 53 | 5 950 467,42 | 5 950 467,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Чита, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 154 712,16 | 154 712,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Чита, ул. Александро-Заводская, д. 24а | 266 250,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 182,20 | 266 250,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 48а | 980 353,44 | 980 353,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Чита, ул. Ангарская, д. 30 | 1 104 681,78 | 1 104 681,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Чита, ул. Ангарская, д. 46 | 312 684,00 | 312 684,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Чита, ул. Анохина, д. 43 <2> | 1 443 198,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 595,90 | 1 297 257,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Чита, ул. Анохина, д. 94 | 3 899 508,12 | 3 899 508,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 32 | 1 773 977,78 | 1 773 977,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Чита, ул. Баргузинская, д. 5 | 3 605 438,08 | 3 605 438,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 4 | 1 296 331,36 | 1 296 331,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 22 | 79 762,10 | 79 762,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 48 <1> | 4 338 240,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 105 126,78 | 233 113,48 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 12 | 1 177 491,32 | 1 177 491,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 22 | 3 978 146,26 | 3 978 146,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 49 | 7 623 794,88 | 7 623 794,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 53 <1> | 5 148 140,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 743 238,92 | 404 901,32 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Чита, ул. Бутина, д. 75 | 144 023,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 144 023,25 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Чита, ул. Бутина, д. 93 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Чита, ул. Горького, д. 55 <1> | 265 445,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 445,72 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Чита, ул. Горького, д. 65 | 1 957 850,49 | 1 957 850,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 16 <1> | 3 028 697,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 325,96 | 214 371,75 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 18 <1> | 3 068 660,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 130,66 | 207 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 16 | 8 731 545,25 | 0,00 | 4 | 8 558 682,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 862,29 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 47 | 1 853 116,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 167,00 | 1 853 116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 4 | 108 017,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 017,44 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 36 | 42 486,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 486,86 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Чита, ул. Звездная, д. 5 | 1 238 089,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 487,00 | 1 238 089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Чита, ул. Звездная, д. 14 <1> | 243 550,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 550,13 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Чита, ул. Ингодинская, д. 15 <1> | 201 842,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 842,42 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Чита, ул. Июньская, д. 28 <1> | 224 341,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 341,74 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 10 | 6 289 928,64 | 6 289 928,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 3 | 3 127 274,94 | 3 127 274,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 4 <1> | 1 927 096,94 | 1 733 826,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 270,24 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Чита, ул. Кирова, д. 3 | 362 605,74 | 362 605,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Чита, ул. Кислородная, д. 13 | 84 063,00 | 84 063,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Чита, ул. Космонавтов, д. 11 | 3 765 571,54 | 3 765 571,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 20 <1> | 4 819 216,28 | 442 061,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 898,24 | 229 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Чита, ул. Лазо, д. 24б | 599 711,53 | 167 918,64 | 0 | 0,00 | 226,00 | 431 792,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Чита, ул. Ленина, д. 25 | 2 045 420,26 | 2 045 420,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Чита, ул. Ленина, д. 27 | 752 016,93 | 752 016,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Чита, ул. Ленина, д. 41 | 3 391 084,00 | 3 391 084,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Чита, ул. Ленина, д. 42 <4> | 115 079,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 079,96 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Чита, ул. Ленина, д. 43 | 387 188,00 | 387 188,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Чита, ул. Ленина, д. 53 | 3 259 023,12 | 3 259 023,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Чита, ул. Ленина, д. 105 | 2 401 885,28 | 2 401 885,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Чита, ул. Ленина, д. 110 <2> | 153 903,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 903,47 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Чита, ул. Ленина, д. 122 | 2 159 316,22 | 2 159 316,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 56 | 2 608 438,38 | 2 608 438,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 58 | 922 686,00 | 922 686,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 75 <4> | 73 339,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 339,14 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 76 | 2 727 041,36 | 2 727 041,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 98 | 747 350,64 | 747 350,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Чита, ул. Майская, д. 18 | 842 096,38 | 842 096,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Чита, ул. Матвеева, д. 19 | 250 492,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 214,40 | 250 492,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Чита, ул. Мира, д. 2 | 360 000,30 | 360 000,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 7 | 327 162,08 | 327 162,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 13 | 432 895,98 | 432 895,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 21 | 711 786,62 | 711 786,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Чита, ул. Мысовская, д. 36 <1> | 2 945 190,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 256,02 | 160 934,38 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Чита, ул. Набережная, д. 46 | 886 003,00 | 886 003,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 | 705 418,00 | 705 418,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Чита, ул. Нагорная, д. 19а | 118 283,20 | 118 283,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 16 | 519 043,06 | 519 043,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 33 | 90 690,08 | 90 690,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 6 <2> | 98 524,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 10 | 392 606,06 | 392 606,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 6 | 1 321 667,26 | 1 321 667,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 20 | 3 630 462,34 | 3 630 462,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 28 | 4 711 909,92 | 4 711 909,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 90 <7> | 108 017,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 017,44 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 123 | 1 979 080,57 | 1 979 080,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 131 | 4 396 090,59 | 4 396 090,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Чита, ул. Петровская, д. 40 | 645 056,44 | 645 056,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д. 50 | 748 798,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 748 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 5 <7> | 8 707 566,61 | 0,00 | 4 | 8 534 704,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 172 862,29 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41в | 652 729,98 | 652 729,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Чита, ул. Промышленная, д. 56 | 902 104,00 | 902 104,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Чита, ул. Промышленная, д. 57 | 923 416,00 | 923 416,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Чита, ул. Пушкина, д. 5 | 1 205 305,10 | 1 205 305,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 96 <1> | 3 201 719,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 858,82 | 219 860,18 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Чита, ул. Столярова, д. 65 | 3 301 153,84 | 3 301 153,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Чита, ул. Текстильщиков, д. 13 <7> | 180 543,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 543,27 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 17 | 1 468 316,48 | 1 468 316,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Чита, ул. Угданская, д. 8 <7> | 6 563 619,73 | 0,00 | 3 | 6 433 796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 822,95 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Чита, ул. Угданская, д. 9 | 4 097 052,05 | 4 097 052,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Чита, ул. Угданская, д. 10 <7> | 6 558 729,60 | 0,00 | 3 | 6 428 906,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 822,95 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Чита, ул. Угданская, д. 26 <1> | 3 336 325,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 416,78 | 215 909,20 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Чита, ул. Угданская, д. 28 <1> | 3 163 494,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 022,52 | 211 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Чита, ул. Чайковского, д. 37 | 2 642 324,44 | 2 642 324,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 144 | 387 188,00 | 387 188,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Чита, ул. Шахтерская, д. 7 | 747 545,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 367,00 | 747 545,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Чита, ул. Шилова, д. 4 | 1 712 288,56 | 1 712 288,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Чита, ул. Шилова, д. 18 <7> | 2 182 497,85 | 0,00 | 1 | 2 139 057,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 440,28 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Чита, ул. Шилова, д. 91 <7> | 108 017,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 017,44 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Чита, ул. Ярославского, д. 40 <1> | 233 157,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 157,62 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по городскому округу "Поселок Агинское": |  | 2 893 225,42 | 1 292 351,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826,27 | 1 600 873,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 61 | 43 529,02 | 43 529,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 69 | 138 307,80 | 138 307,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 71 | 507 733,58 | 137 441,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,84 | 370 291,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 73 | 111 906,78 | 111 906,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 131 | 165 633,06 | 165 633,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 14 | 140 690,22 | 140 690,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 16 | 741 078,94 | 131 461,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,66 | 609 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Агинское, ул. Партизанская, д. 55 | 132 877,44 | 132 877,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт. Агинское, ул. Ранжурова, д. 34 | 158 758,38 | 158 758,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт. Агинское, ул. Ранжурова, д. 38 | 752 710,20 | 131 745,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,77 | 620 964,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итог по муниципальному району "Агинский район": |  | 2 714 648,52 | 1 812 522,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067,14 | 902 126,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Амитхаша": |  | 902 126,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067,14 | 902 126,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 1 | 426 951,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,07 | 426 951,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 3 | 475 175,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,07 | 475 175,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению"Новоорловск": |  | 1 812 522,00 | 1 812 522,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Новоорловск, ул. ДОС, д. 3 | 1 812 522,00 | 1 812 522,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Балейский район": |  | 4 890 841,60 | 1 262 048,54 | 0 | 0,00 | 2 163,88 | 3 550 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 497,46 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Город Балей": |  | 4 890 841,60 | 1 262 048,54 | 0 | 0,00 | 2 163,88 | 3 550 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 497,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | 486 588,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 293,04 | 486 588,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | 579 000,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 269,40 | 579 000,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | 722 802,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 311,22 | 722 802,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | 1 040 947,22 | 1 040 947,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Балей, ул. Советская, д. 50 <4> | 299 598,78 | 221 101,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 497,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | 881 665,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 311,22 | 881 665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | 880 239,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 979,00 | 880 239,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Борзинский район": |  | 12 251 161,18 | 1 204 832,70 | 0,00 | 0,00 | 3 558,76 | 8 025 159,79 | 0,00 | 0,00 | 3 211,74 | 2 730 261,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 906,96 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Борзинское": |  | 7 175 563,24 | 372 826,10 | 0,00 | 0,00 | 2 001,59 | 4 310 032,54 | 0,00 | 0,00 | 2 657,74 | 2 270 832,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 872,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | 143 517,99 | 143 517,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | 886 962,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 444,23 | 886 962,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | 858 637,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 446,16 | 858 637,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 <4> | 92 537,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 537,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 <6> | 282 070,27 | 152 735,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 334,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | 793 759,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 283,60 | 793 759,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | 638 976,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 344,00 | 638 976,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | 1 131 696,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 483,60 | 1 131 696,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | 277 355,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,40 | 277 355,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | 589 609,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,65 | 589 609,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | 356 888,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,09 | 356 888,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | 76 572,56 | 76 572,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | 358 380,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,30 | 358 380,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | 335 630,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,60 | 335 630,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | 352 967,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,70 | 352 967,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Шерловогорское": |  | 5 075 597,94 | 832 006,60 | 0 | 0,00 | 1 557,17 | 3 715 127,25 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 459 429,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 034,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | 147 338,68 | 147 338,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | 424 645,38 | 424 645,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | 459 429,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 459 429,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 <5> | 69 034,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 034,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | 260 022,54 | 260 022,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | 992 411,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 394,68 | 992 411,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | 860 927,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 385,83 | 860 927,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | 929 629,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 391,95 | 929 629,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | 932 158,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384,71 | 932 158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итог по муниципальному району "Забайкальский район": |  | 1 672 681,24 | 520 938,11 | 0 | 0,00 | 615,00 | 956 240,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 502,94 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | 1 672 681,24 | 520 938,11 | 0 | 0,00 | 615,00 | 956 240,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 502,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | 423 512,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 295,00 | 423 512,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | 85 132,26 | 85 132,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | 338 139,61 | 338 139,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 <3> | 96 385,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 385,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | 532 728,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 532 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 <3> | 99 117,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 117,45 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | 97 666,24 | 97 666,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Каларский район": |  | 5 629 304,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 304,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Новочарское": |  | 5 629 304,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 304,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | 5 629 304,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 304,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итог по муниципальному району "Калганский район": |  | 164 330,32 | 164 330,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Калганское": |  | 164 330,32 | 164 330,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 47 | 164 330,32 | 164 330,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Карымский район": |  | 9 818 536,60 | 929 687,78 | 0 | 0,00 | 4 164,57 | 8 888 848,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Дарасунское": |  | 4 681 376,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 636,00 | 4 681 376,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 12 | 1 515 206,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 1 515 206,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 14 | 1 572 173,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 548,00 | 1 572 173,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 16 | 1 593 996,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 538,00 | 1 593 996,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Карымское": |  | 3 581 525,77 | 118 365,80 | 0 | 0,00 | 2 212,49 | 3 463 159,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 43 | 578 469,40 | 118 365,80 | 0 | 0,00 | 203,14 | 460 103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 45 | 479 276,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 210,23 | 479 276,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 120 | 442 946,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303,51 | 442 946,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 122 | 451 875,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 311,71 | 451 875,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 138 | 593 154,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 403,90 | 593 154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 93, корп. А | 1 035 803,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,00 | 1 035 803,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Курорт-Дарасунское": |  | 811 321,98 | 811 321,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Курорт-Дарасун, ул. Верхняя, д. 11 | 811 321,98 | 811 321,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Урульгинское": |  | 744 312,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 316,08 | 744 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Урульга, ул. Нагорная, д. 42 | 744 312,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 316,08 | 744 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район": |  | 32 989 844,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 051,10 | 26 756 747,70 | 0,00 | 0,00 | 5 888,30 | 6 233 096,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Город Краснокаменск": |  | 32 989 844,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 051,10 | 26 756 747,70 | 0,00 | 0,00 | 5 888,30 | 6 233 096,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Краснокаменск, д. 5в | 305 498,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 396,00 | 305 498,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Краснокаменск, д. 203 | 1 362 552,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 1 362 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Краснокаменск, д. 204 | 1 076 877,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 1 076 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Краснокаменск, д. 239 | 941 889,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 180,00 | 941 889,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Краснокаменск, д. 254 п. 1-5 | 1 439 274,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 820,00 | 1 439 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Краснокаменск, д. 402 п. 1 - 8 | 1 592 287,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 258,00 | 1 592 287,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Краснокаменск, д. 406 | 3 886 790,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 131,80 | 3 886 790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Краснокаменск, д. 407 п. 1 - 5 | 1 067 615,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 636,00 | 1 067 615,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Краснокаменск, д. 410 | 1 364 936,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346,00 | 1 364 936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Краснокаменск, д. 473 | 2 428 730,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316,30 | 2 428 730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Краснокаменск, д. 476 | 2 484 194,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 118,00 | 2 484 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Краснокаменск, д. 437 п. 8-10 | 816 778,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 060,00 | 816 778,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Краснокаменск, д. 445 | 2 043 997,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 685,00 | 2 043 997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Краснокаменск, д. 517 | 948 394,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 180,00 | 948 394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Краснокаменск, д. 606 | 1 201 034,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 217,00 | 1 201 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Краснокаменск, д. 625 | 1 209 253,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 217,00 | 1 209 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Краснокаменск, д. 630 | 1 222 034,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 217,00 | 1 222 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Краснокаменск, д. 632 | 1 211 544,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 217,00 | 1 211 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Краснокаменск, д. 704 | 4 372 968,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 121,50 | 4 372 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Краснокаменск, д. 805 | 999 772,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 264,00 | 999 772,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Краснокаменск, д. 808 п. 20 - 23 | 1 013 420,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 332,80 | 1 013 420,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Красночикойский район": |  | 1 076 590,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,86 | 946 758,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Красночикойское": |  | 1 076 590,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,86 | 946 758,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а <2> | 527 019,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,16 | 461 332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а <2> | 549 571,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,70 | 485 426,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Кыринский район": |  | 1 016 635,58 | 1 016 635,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Кыринское": |  | 1 016 635,58 | 1 016 635,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | 169 783,23 | 169 783,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | 430 941,15 | 430 941,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | 186 224,80 | 186 224,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | 229 686,40 | 229 686,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Могойтуйский район": |  | 128 458,14 | 128 458,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Могойтуй" |  | 128 458,14 | 128 458,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 4 | 128 458,14 | 128 458,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Могочинский район": |  | 8 686 287,82 | 8 686 287,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Могочинское": |  | 8 686 287,82 | 8 686 287,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 14 | 2 120 312,50 | 2 120 312,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 20 | 1 295 328,48 | 1 295 328,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Могоча, ул. Садовая, д. 2 | 2 269 777,20 | 2 269 777,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Могоча, ул. Шулешко, д. 3 | 3 000 869,64 | 3 000 869,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Нерчинский район": |  | 1 529 282,75 | 1 529 282,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Нерчинское": |  | 1 529 282,75 | 1 529 282,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 84 | 1 529 282,75 | 1 529 282,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Оловяннинский район": |  | 4 787 793,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 021,06 | 1 370 504,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 822,54 | 252 466,90 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  | 313 760,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,90 | 313 760,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 32 | 313 760,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,90 | 313 760,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Ясногорское": |  | 4 474 032,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,16 | 1 056 743,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 822,54 | 252 466,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Ясногорск, ул. Строителей, д. 7 | 1 056 743,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,16 | 1 056 743,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Ясногорск, ул. Энергетиков, д. 4 <1> | 3 417 289,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 822,54 | 252 466,90 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Приаргунский район": |  | 1 288 319,82 | 634 624,06 | 0 | 0,00 | 634,74 | 573 042,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 653,54 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Досатуйское": |  | 1 207 666,28 | 634 624,06 | 0 | 0,00 | 634,74 | 573 042,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Досатуй, ул. Привокзальная, д. 2в | 1 207 666,28 | 634 624,06 | 0 | 0,00 | 634,74 | 573 042,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Приаргунское": |  | 80 653,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 653,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Приаргунск, ул. Декабристов, д. 12 <1> | 80 653,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 653,54 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Сретенский район": |  | 3 158 896,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 555,77 | 639 870,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 382,96 | 157 642,18 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Дунаевское" |  | 639 870,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 555,77 | 639 870,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Дунаево, ул. Нагорная, д. 6 | 414 417,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 312,98 | 414 417,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Дунаево, ул. Привокзальная, д. 4 | 225 453,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 242,79 | 225 453,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Сретенское" |  | 2 519 025,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 382,96 | 157 642,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сретенск, мкр. Восточный, д. 25 <1> | 2 519 025,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 382,96 | 157 642,18 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": |  | 736 635,70 | 736 635,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Вершино-Дарасунское": |  | 736 635,70 | 736 635,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 10 | 323 960,70 | 323 960,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1а | 412 675,00 | 412 675,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Улетовский район": |  | 1 283 543,74 | 1 283 543,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Дровянинское": |  | 1 283 543,74 | 1 283 543,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Дровянная, мкр. 1-й, д. 2 | 1 283 543,74 | 1 283 543,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Хилокский район": |  | 1 854 836,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 056,60 | 1 854 836,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Хилокское": |  | 1 854 836,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 056,60 | 1 854 836,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 28 | 457 021,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 307,96 | 457 021,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Хилок, ул. Октябрьская, д. 34 | 539 005,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 279,25 | 539 005,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 589 329,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 289,52 | 589 329,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Хилок, ул. Пушкина, д. 14 | 269 480,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 179,87 | 269 480,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Чернышевский район": |  | 3 103 911,73 | 3 103 911,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Чернышевское": |  | 3 103 911,73 | 3 103 911,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Транспортная, д. 5 | 3 103 911,73 | 3 103 911,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Читинский район": |  | 5 154 889,90 | 1 771 642,41 | 0 | 0,00 | 2 025,16 | 3 293 439,49 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Атамановское": |  | 2 767 914,83 | 668 209,22 | 0 | 0,00 | 965,60 | 2 009 897,61 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 3 <2> | 89 808,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Атамановка, ул. Матюгина, д. 129 | 2 678 106,83 | 668 209,22 | 0 | 0,00 | 965,60 | 2 009 897,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Засопкинское": |  | 1 792 729,43 | 509 187,55 | 0 | 0,00 | 1 059,56 | 1 283 541,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Засопка, кв-л Центральный, д. 2 | 395 933,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 286,59 | 395 933,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Засопка, кв-л Центральный, д. 3 | 458 145,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,60 | 458 145,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Засопка, ул. Пионерская, д. 3 | 429 463,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,37 | 429 463,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Засопка, ул. Пионерская, д. 5 | 509 187,55 | 509 187,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Новокручининское" |  | 594 245,64 | 594 245,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 2 | 594 245,64 | 594 245,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Шелопугинский район": |  | 143 578,71 | 143 578,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Шелопугинское": |  | 143 578,71 | 143 578,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Шелопугино, ул. Лазо, д. 8 | 143 578,71 | 143 578,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Шилкинский район": |  | 7 549 937,91 | 6 180 494,65 | 0 | 0,00 | 443,21 | 930 804,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 638,78 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Первомайское": |  | 5 210 149,75 | 4 771 510,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 638,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Первомайский, ул. Белинского, д. 24 | 603 860,25 | 603 860,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 10 | 1 029 012,46 | 1 029 012,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 24 | 609 005,08 | 609 005,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Первомайский, ул. Ингодинская, д. 13 | 650 649,56 | 650 649,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Первомайский, ул. Космонавтов, д. 4 <1> | 219 249,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 249,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 11 | 634 375,08 | 634 375,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 13 | 655 938,40 | 655 938,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 20 | 588 670,14 | 588 670,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт. Первомайский, ул. Строительная, д. 16 <1> | 219 389,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 389,54 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Размахнинское" |  | 270 533,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127,30 | 270 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Размахнино, ул. Луговая, д. 1 | 270 533,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 127,30 | 270 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Шилкинское": |  | 2 069 254,66 | 1 408 983,68 | 0 | 0,00 | 315,91 | 660 270,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 131 | 188 727,63 | 188 727,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 54 | 74 890,85 | 74 890,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 78 | 660 270,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 315,91 | 660 270,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 110 | 833 141,09 | 833 141,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 4 | 158 181,45 | 158 181,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 6 | 154 042,66 | 154 042,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ### 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Итого по Забайкальскому краю: |  | 948 734 561,97 | 352 620 854,00 | 66 | 129 531 546,98 | 62 758,79 | 106 049 204,36 | 22 800,34 | 3 514 519,59 | 87 002,59 | 79 699 934,69 | 382,00 | 502 768,00 | 0,00 | 253 491 654,95 | 22 741 668,78 | 0,00 | 10 000,00 |
| #### Итого по городскому округу "Город Петровск-Забайкальский": |  | 22 429 672,90 | 9 555 809,50 | 0 | 0,00 | 4 122,25 | 7 762 280,24 | 0,00 | 0,00 | 5 137,53 | 5 071 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 736,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, кв-л МЖК, д. 4 | 2 669 007,00 | 2 669 007,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | 2 140 408,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 586,00 | 2 140 408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | 1 152 494,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 427,00 | 1 152 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | 3 247 710,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 733,00 | 3 247 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 <3> | 39 736,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 736,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | 354 959,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,10 | 354 959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | 675 536,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 987,00 | 675 536,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | 1 765 186,60 | 1 765 186,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 а | 1 948 862,10 | 1 948 862,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | 945 476,70 | 394 352,70 | 0 | 0,00 | 497,25 | 551 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | 1 931 665,80 | 1 931 665,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32 г | 307 663,50 | 307 663,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | 1 469 177,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,43 | 1 469 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | 197 317,30 | 197 317,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | 170 814,20 | 170 814,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | 170 940,30 | 170 940,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | 3 242 716,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 625,00 | 3 242 716,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по городскому округу "Город Чита": |  | 718 515 695,36 | 250 227 769,22 | 64 | 125 282 860,70 | 14 707,33 | 31 330 541,16 | 18 249,44 | 2 858 474,03 | 47 613,60 | 45 671 649,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 635 524,24 | 21 498 876,96 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1 | г. Чита, б-р Украинский, д. 10 | 2 719 824,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 709,97 | 2 719 824,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Чита, б-р Украинский, д. 16 а | 1 817 381,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 709,97 | 1 817 381,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Чита, б-р Украинский, д. 18 | 1 821 783,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 709,97 | 1 821 783,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 11 | 3 138 835,20 | 3 138 835,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 14 <1> | 2 878 746,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 940,15 | 235 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 19 а | 6 315 193,20 | 6 315 193,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 21 | 2 220 691,20 | 2 220 691,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 27 <1> | 5 622 726,03 | 2 690 624,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 925,20 | 240 176,43 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 28 | 1 924 433,90 | 1 924 433,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 29 <1> | 3 790 792,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 277,90 | 310 514,10 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 30 <1> | 2 216 313,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 769,46 | 181 544,30 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 35 | 2 578 917,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 36 <1> | 2 942 792,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 740,18 | 241 052,14 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 38 <7> | 10 834 150,00 | 0,00 | 5 | 10 621 715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 434,30 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 4 <1> | 3 038 714,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 805,17 | 248 909,38 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 43 <7> | 4 333 660,00 | 0,00 | 2 | 4 248 686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 973,72 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 5 <1> | 3 015 469,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 464,27 | 247 005,33 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 6 <1> | 6 705 989,60 | 2 968 984,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 896,70 | 306 108,30 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 7 | 4 058 811,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 4 058 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 11 | 4 237 741,20 | 4 237 741,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 12 в | 5 003 450,40 | 5 003 450,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 14 | 4 327 682,40 | 4 327 682,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 20 а | 6 535 308,05 | 2 771 253,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326,50 | 3 764 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 8 | 3 071 685,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 780,75 | 3 071 685,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Чита, мкр. 5-й, д. 33 <1> | 10 819 891,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 933 604,60 | 886 286,80 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Чита, мкр. 6-й, д. 15 | 2 899 166,89 | 2 899 166,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Чита, мкр. 6-й, д. 19 а <1> | 3 045 580,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 108,39 | 249 471,77 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Чита, мкр. 6-й, д. 20 <1> | 12 406 727,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 390 458,80 | 1 016 268,80 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Чита, мкр. 9-й, д. 1 <7> | 8 667 320,00 | 0,00 | 4 | 8 497 372,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 947,44 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 5 <1> | 2 312 039,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 654,36 | 189 385,50 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 7 <1> | 5 042 390,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 354,90 | 413 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Чита, мкр. Гвардейский, д. 12 <1> | 5 360 718,00 | 2 435 482,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 621,20 | 239 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Чита, мкр. Северный, д. 59 <1> <7> | 20 148 564,84 | 0,00 | 4 | 8 497 372,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540 784,80 | 1 110 407,48 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Чита, мкр. Северный, д. 60 | 3 509 612,75 | 0,00 | 2 | 3 509 612,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Чита, мкр. Северный, д. 71 <1> | 7 398 227,32 | 2 253 640,75 | 1 | 1 693 739,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 178,50 | 282 668,30 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Чита, пер. Железобетонный, д. 10 <1> | 2 154 719,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 220,60 | 176 498,95 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Чита, проезд Новодевичий, д. 14 | 735 689,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 735 689,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Чита, пр-кт Советов, д. 5 | 2 871 185,22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 698,36 | 42 486,86 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Чита, пр-кт Советов, д. 13 <7> | 2 166 830,00 | 0,00 | 1 | 2 124 343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 486,86 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 12 <1> | 8 942 542,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210 034,10 | 732 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 14 <1> <7> | 27 415 370,10 | 7 047 126,00 | 5 | 10 621 715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 219 719,90 | 526 808,50 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 16 <7> | 17 334 640,00 | 0,00 | 8 | 16 994 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 894,88 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 37 | 3 509 612,75 | 0,00 | 2 | 3 509 612,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 41 <7> | 6 500 490,00 | 0,00 | 3 | 6 373 029,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 460,58 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Чита, ул. 2-я Малая, д. 2 <3> | 31 888,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 888,60 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Чита, ул. 2-я Шубзаводская, д. 33 | 3 964 938,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 3 964 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Чита, ул. 2-я Верхневокзальная, д. 11 | 105 417,53 | 105 417,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 5 | 421 062,00 | 421 062,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Чита, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1 120 745,54 | 1 120 745,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Чита, ул. Автогенная, д. 5 <1> | 6 787 860,10 | 2 811 598,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 554,90 | 325 706,40 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 111 <3> | 138 586,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 586,50 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 23 | 1 513 167,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084,10 | 1 513 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 48 а | 546 667,93 | 546 667,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 57 | 1 590 162,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172,60 | 1 590 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Чита, ул. Ангарская, д. 42 | 1 933 306,10 | 1 933 306,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Чита, ул. Ангарская, д. 70 <1> | 4 866 576,11 | 1 205 430,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,20 | 277 189,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 767,09 | 277 189,07 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Чита, ул. Анохина, д. 4 <1> | 9 348 264,58 | 3 693 167,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 191 872,30 | 463 224,40 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Чита, ул. Анохина, д. 43 | 1 307 519,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 307 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Чита, ул. Анохина, д. 65 <1> | 9 359 841,32 | 4 095 829,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387,70 | 1 941 355,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 488,40 | 272 167,80 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Чита, ул. Анохина, д. 94 | 43 579,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052,00 | 43 579,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 11 | 1 724 850,24 | 1 724 850,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 53 | 4 815 924,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 438,69 | 394 485,47 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Чита, ул. Балябина, д. 17 | 1 208 790,00 | 1 208 790,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Чита, ул. Бекетова, д. 23 <1> | 7 275 504,10 | 4 037 294,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 958,70 | 265 250,60 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 44 | 5 878 452,00 | 5 878 452,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 48 | 4 579 917,59 | 4 579 917,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Чита, ул. Богомягкова, д. 75 | 10 337 548,60 | 10 337 548,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Чита, ул. Бориса Кларка, д. 12 | 533 540,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 533 540,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Чита, ул. Бутина, д. 18 | 763 143,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,30 | 763 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Чита, ул. Бутина, д. 44 <3> | 3 523 912,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 460,00 | 3 190 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 653,90 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Чита, ул. Бутина, д. 59 | 855 282,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,50 | 855 282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Чита, ул. Бутина, д. 69 | 1 594 873,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407,90 | 1 594 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Чита, ул. Бутина, д. 75 <1> | 18 971 395,25 | 4 157 422,82 | 4 | 6 901 760,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 264 100,90 | 648 110,80 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Чита, ул. Весенняя, д. 32 <7> | 2 166 830,00 | 0,00 | 1 | 2 124 343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 486,86 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 10 | 269 402,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,50 | 269 402,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 11 | 205 334,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390,00 | 205 334,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 13 | 7 202 107,68 | 7 202 107,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 14 | 4 133 232,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 709,97 | 4 133 232,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 15 | 5 061 385,20 | 5 061 385,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 16 | 267 394,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,00 | 267 394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 17 | 5 709 206,93 | 5 709 206,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 9 | 177 590,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,34 | 177 590,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Чита, ул. Горького, д. 30 <3> | 1 514 257,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 220,19 | 124 036,93 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Чита, ул. Горького, д. 53 <1> | 3 344 515,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,50 | 151 324,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 627,62 | 261 562,94 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Чита, ул. Горького, д. 55 | 3 300 598,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 598,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Чита, ул. Горького, д. 67 <7> | 2 166 830,00 | 0,00 | 1 | 2 124 343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 486,86 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 28 <1> | 3 612 090,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 214,09 | 295 876,15 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 30 а <1> | 2 796 162,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 121,40 | 229 041,30 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 44 <1> | 4 334 182,50 | 2 177 109,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 381,68 | 176 691,76 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 18 | 4 261 929,20 | 4 261 929,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 20 <1> | 5 328 036,40 | 2 928 017,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 425,60 | 196 592,90 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 22 <1> | 7 337 697,20 | 4 042 029,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 725,70 | 269 942,40 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 6 а | 3 079 352,46 | 3 079 352,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 47 | 147 448,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,70 | 147 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 68 | 3 835 206,40 | 3 835 206,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 4 | 5 190 687,26 | 0,00 | 3 | 5 190 687,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 13 <1> | 4 836 078,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 930,30 | 396 148,50 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 36 | 4 988 036,20 | 2 863 693,06 | 1 | 2 124 343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 45 <1> | 10 100 844,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 273 455,40 | 827 389,50 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 57 <1> | 3 319 517,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 606,87 | 271 910,73 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Чита, ул. Звездная, д. 14 | 7 949 139,44 | 3 325 119,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624 020,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Чита, ул. Ингодинская, д. 15 | 2 326 857,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Чита, ул. Иркутская, д. 1 | 229 668,20 | 229 668,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Чита, ул. Июньская, д. 28 | 7 065 281,67 | 4 179 720,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 561,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Чита, ул. Июньская, д. 8 | 3 283 234,51 | 3 283 234,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Чита, ул. Казачья, д. 3 г | 3 940 919,04 | 3 940 919,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 12 | 218 939,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315,80 | 218 939,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 4 | 92 634,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,20 | 92 634,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 14 | 4 904 371,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 891,40 | 2 388 853,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891,40 | 2 515 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 3 <1> | 3 236 051,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 977,72 | 265 073,80 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 4 | 4 646 202,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 3 б <1> | 2 388 228,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 362,00 | 217 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 6 <1> | 9 575 969,50 | 4 624 891,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545 522,00 | 405 556,30 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 24 <1> | 3 415 636,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 851,95 | 279 784,05 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Чита, ул. Красноярская, д. 11 | 4 226 911,68 | 4 226 911,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 138 <1> | 3 125 711,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 675,97 | 256 035,55 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Чита, ул. Курнатовского, д. 35 | 10 444 882,81 | 10 444 882,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Чита, ул. Курнатовского, д. 37 | 297 262,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,30 | 297 262,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Чита, ул. Ленина, д. 42 | 3 314 960,00 | 3 314 960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Чита, ул. Ленина, д. 54 | 6 001 258,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 391 192,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 065,80 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Чита, ул. Ленина, д. 110 | 6 911 662,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 432,80 | 6 911 662,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 27 | 3 196 768,10 | 3 196 768,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 45 | 2 598 405,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 635,30 | 2 598 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 124 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 54 | 97 133,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 97 133,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 58 | 3 086 988,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 272,40 | 3 086 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 75 | 1 670 289,90 | 1 670 289,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 98 | 1 439 220,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 439 220,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Чита, ул. Лермонтова, д. 14 | 1 352 763,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554,90 | 1 352 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Чита, ул. Магистральная, д. 3 а <4> | 6 591 977,50 | 6 282 411,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 566,08 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Чита, ул. Майская, д. 26 <3> | 73 979,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 979,68 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Чита, ул. Майская, д. 28 | 336 846,58 | 336 846,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Чита, ул. Майская, д. 32 <3> | 80 503,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 503,15 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Чита, ул. Матвеева, д. 19 | 604 260,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 11 <3> | 42 740,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 740,88 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 <3> | 70 498,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 498,35 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 33 | 643 875,60 | 643 875,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 35 <3> | 51 289,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 289,06 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 10 | 624 661,20 | 624 661,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 28 | 3 359 358,62 | 3 359 358,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 32 | 4 474 125,33 | 4 474 125,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 6 <3> | 1 939 197,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 | 1 825 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 247,26 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Чита, ул. Нечаева, д. 12 | 697 477,10 | 697 477,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Чита, ул. Нечаева, д. 33 <1> | 3 259 237,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 264,60 | 266 973,03 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 6 | 2 221 495,14 | 2 221 495,14 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 27 | 1 979 672,32 | 1 979 672,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 115 | 6 227 087,10 | 6 079 717,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,70 | 147 369,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 119 | 182 206,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,20 | 182 206,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 121 | 6 171 432,74 | 6 171 432,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 7 | 1 995 247,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868,10 | 1 995 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 9 | 2 676 533,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225,90 | 2 676 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 90 <1> | 12 592 294,46 | 0,00 | 3 | 5 190 687,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 795 321,40 | 606 285,80 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Чита, ул. Онискевича, д. 17 | 3 096 384,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 096 384,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 5 | 12 559 309,70 | 12 559 309,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41а | 281 445,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,70 | 281 445,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 14 <1> | 4 292 372,47 | 2 065 645,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 081,88 | 167 645,48 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Чита, ул. Промышленная, д. 57 <1> | 5 937 370,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 451 024,60 | 486 346,20 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Чита, ул. Селенгинская, д. 15 <3> | 104 883,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 883,87 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 49 | 3 191 293,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 293,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Чита, ул. Смоленская, д. 51 | 2 608 321,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 321,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Чита, ул. Строителей, д. 7 | 119 811,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 119 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Чита, ул. Текстильщиков, д. 13 | 13 548 154,45 | 0,00 | 8 | 13 548 154,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 27 б <3> | 22 270,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 270,25 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 4 <7> | 8 482 867,79 | 4 149 207,79 | 2 | 4 248 686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 973,72 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Чита, ул. Угданская, д. 10 | 4 026 138,00 | 4 026 138,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Чита, ул. Угданская, д. 28 | 3 140 731,22 | 3 140 731,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Чита, ул. Угданская, д. 8 | 5 067 551,30 | 5 067 551,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Чита, ул. Фрунзе, д. 26 <1> | 3 330 044,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057 241,80 | 272 802,50 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Чита, ул. Хабаровская, д. 4 | 578 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 100,00 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 170 | г. Чита, ул. Чайковского, д. 2 | 163 851,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,00 | 163 851,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 18 | 2 661 400,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 398,21 | 218 002,59 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 141 | 893 066,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251,80 | 893 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 46 <1> | 4 417 391,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 491,50 | 361 899,60 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Чита, ул. Шилова, д. 6 <1> | 5 999 000,90 | 2 622 400,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 013,60 | 276 586,50 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Чита, ул. Шилова, д. 8 <7> | 2 166 830,00 | 0,00 | 1 | 2 124 343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 486,86 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Чита, ул. Шилова, д. 91 <1> | 9 953 212,81 | 0,00 | 3 | 5 013 566,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521 749,90 | 417 896,50 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Чита, ул. Энтузиастов, д. 95 <1> | 5 154 856,58 | 2 036 501,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 922,50 | 255 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Чита, ул. Ярославского, д. 40 | 6 564 706,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 564 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по городскому округу "Поселок Агинское": |  | 1 467 403,25 | 430 557,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,92 | 963 376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 469,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Агинское, ул. Калинина, д. 7 | 233 451,30 | 233 451,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Агинское, ул. Калинина, д. 9 | 197 106,00 | 197 106,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 11 | 963 376,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,92 | 963 376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Агинское, ул. Комсомольская, д. 15 <3> | 73 469,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 469,55 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Агинский район": |  | 7 136 580,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 996,00 | 5 296 134,81 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 1 840 445,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Новоорловск": |  | 7 136 580,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 996,00 | 5 296 134,81 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 1 840 445,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Новоорловск, ул. ДОС, д. 10 | 3 140 197,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 157,00 | 3 140 197,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Новоорловск, ул. ДОС, д. 11 | 2 155 937,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 839,00 | 2 155 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Новоорловск, ул. ДОС, д. 3 | 1 840 445,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 1 840 445,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Балейский район": |  | 8 967 500,82 | 3 213 106,22 | 0 | 0,00 | 4 152,93 | 5 754 394,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Город Балей": |  | 8 967 500,82 | 3 213 106,22 | 0 | 0,00 | 4 152,93 | 5 754 394,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, кв-л А, д. 1 | 2 622 667,20 | 1 092 474,08 | 0 | 0,00 | 856,80 | 1 530 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | 117 682,39 | 117 682,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | 1 094 742,00 | 588 924,00 | 0 | 0,00 | 260,00 | 505 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | 991 570,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 005,65 | 991 570,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | 1 062 168,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 1 062 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | 944 390,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 944 390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | 570 609,98 | 570 609,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | 1 023 512,05 | 303 258,77 | 0 | 0,00 | 730,48 | 720 253,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | 540 157,00 | 540 157,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Борзинский район": |  | 37 600 443,37 | 24 913 050,57 | 0 | 0,00 | 3 100,91 | 5 989 102,84 | 683,90 | 93 201,70 | 7 505,90 | 6 530 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 955,26 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Борзинское": |  | 16 572 646,05 | 7 862 216,15 | 0 | 0,00 | 2 540,00 | 4 929 448,64 | 0,00 | 0,00 | 4 259,80 | 3 706 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 955,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | 3 706 026,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259,80 | 3 706 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | 1 049 765,15 | 1 049 765,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | 1 101 490,42 | 1 101 490,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 <4> | 523 864,18 | 448 908,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 955,26 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | 1 053 935,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 1 053 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | 753 098,35 | 753 098,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | 793 940,00 | 793 940,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | 885 230,00 | 885 230,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | 1 518 587,23 | 1 518 587,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | 3 875 513,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 940,00 | 3 875 513,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | 655 583,22 | 655 583,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 б | 439 687,93 | 439 687,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 в | 215 924,93 | 215 924,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Шерловогорское": |  | 21 027 797,32 | 17 050 834,42 | 0 | 0,00 | 560,91 | 1 059 654,20 | 683,90 | 93 201,70 | 3 246,10 | 2 824 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | 7 569 434,10 | 7 569 434,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | 1 024 242,41 | 1 024 242,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | 6 793 535,46 | 3 969 428,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246,10 | 2 824 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | 93 201,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,90 | 93 201,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | 301 747,54 | 301 747,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | 1 059 654,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 560,91 | 1 059 654,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | 3 308 389,91 | 3 308 389,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | 279 776,00 | 279 776,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11 а | 597 816,00 | 597 816,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Газимуро-Заводский район": |  | 572 410,63 | 572 410,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Новоширокинское": |  | 572 410,63 | 572 410,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 7 | 572 410,63 | 572 410,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Забайкальский район": |  | 11 355 847,40 | 6 356 014,10 | 0 | 0,00 | 1 832,80 | 2 941 770,30 | 0,00 | 0,00 | 803,60 | 1 555 295,00 | 382,00 | 502 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Забайкальское": |  | 11 355 847,40 | 6 356 014,10 | 0 | 0,00 | 1 832,80 | 2 941 770,30 | 0,00 | 0,00 | 803,60 | 1 555 295,00 | 382,00 | 502 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | 523 439,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,20 | 523 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | 422 796,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 428,80 | 422 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | 502 768,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 502 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | 517 223,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,40 | 517 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | 514 633,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | 6 356 014,10 | 6 356 014,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | 2 518 973,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 404,00 | 2 518 973,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Каларский район": |  | 4 434 132,98 | 4 434 132,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Новая Чара": |  | 4 434 132,98 | 4 434 132,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | 2 873 417,58 | 2 873 417,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 а | 1 560 715,40 | 1 560 715,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Калганский район": |  | 684 895,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 694,62 | 684 895,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Калганское": |  | 684 895,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 694,62 | 684 895,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19 | 684 895,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 694,62 | 684 895,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Карымский район": |  | 19 166 067,52 | 9 000 132,74 | 2 | 4 248 686,28 | 1 840,66 | 5 280 102,82 | 0,00 | 0,00 | 5 981,10 | 552 171,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 973,72 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Дарасунское": |  | 11 464 934,56 | 2 714 572,50 | 2 | 4 248 686,28 | 965,00 | 4 416 702,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 973,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Дарасун, ул. Молодежная, д. 2 | 2 074 134,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 074 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Дарасун, ул. Молодежная, д. 5 | 2 342 567,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 965,00 | 2 342 567,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Дарасун, ул. Почтовая, д. 4 | 2 714 572,50 | 2 714 572,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Дарасун, ул. Почтовая, д. 8 <7> | 4 333 660,00 | 0,00 | 2 | 4 248 686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 973,72 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Карымское": |  | 7 049 376,26 | 5 633 803,54 | 0 | 0,00 | 875,66 | 863 400,76 | 0,00 | 0,00 | 5 981,10 | 552 171,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | 1 737 216,26 | 1 185 044,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 981,10 | 552 171,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 44 | 1 470 082,30 | 606 681,54 | 0 | 0,00 | 875,66 | 863 400,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | 157 262,80 | 157 262,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | 3 684 814,90 | 3 684 814,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Курорт-Дарасунское": |  | 651 756,70 | 651 756,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Курорт-Дарасун, ул. Верхняя, д. 12 | 651 756,70 | 651 756,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Красночикойский": |  | 2 040 894,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,98 | 2 040 894,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Красночикойское": |  | 2 040 894,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,98 | 2 040 894,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | 1 106 318,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,30 | 1 106 318,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | 934 575,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,68 | 934 575,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Кыринский район": |  | 371 681,33 | 371 681,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Кыринское": |  | 371 681,33 | 371 681,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | 371 681,33 | 371 681,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Могойтуйский район": |  | 452 511,26 | 452 511,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Могойтуйское": |  | 452 511,26 | 452 511,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 | 186 625,00 | 186 625,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Могойтуй, ул. Заводская, д. 12 а | 265 886,26 | 265 886,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Могочинский район": |  | 20 423 660,32 | 10 914 733,38 | 0 | 0,00 | 2 943,25 | 4 939 304,76 | 1 703,00 | 331 458,18 | 4 159,70 | 4 238 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Могочинское": |  | 18 072 311,32 | 10 914 733,38 | 0 | 0,00 | 2 943,25 | 4 939 304,76 | 1 703,00 | 331 458,18 | 1 457,00 | 1 886 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 1 а | 2 581 876,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 447,00 | 2 581 876,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 3 | 2 826 391,04 | 2 826 391,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 20 | 902 584,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 561,00 | 902 584,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Могоча, ул. Дроздова, д. 16 | 3 823 346,86 | 1 936 531,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,00 | 1 886 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Могоча, ул. Дроздова, д. 25 | 2 477 615,34 | 1 022 772,34 | 0 | 0,00 | 935,25 | 1 454 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 10 | 5 129 038,14 | 5 129 038,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Могоча, ул. Клубная, д. 2 | 187 853,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,00 | 187 853,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 9 | 143 604,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,00 | 143 604,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Амазарское": |  | 2 351 349,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702,70 | 2 351 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Амазар, ул. Вокзальная, д. 14 | 2 351 349,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702,70 | 2 351 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Нерчинский район": |  | 14 214 559,45 | 2 224 375,88 | 0 | 0,00 | 6 415,35 | 7 520 125,88 | 837,00 | 142 278,07 | 3 909,71 | 3 764 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 424,42 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Нерчинское": |  | 14 214 559,45 | 2 224 375,88 | 0 | 0,00 | 6 415,35 | 7 520 125,88 | 837,00 | 142 278,07 | 3 909,71 | 3 764 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 424,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Нерчинск, ул. 294 Минометного Полка, д. 40 | 500 001,61 | 500 001,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 18 а | 562 437,10 | 562 437,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 78 | 2 800 832,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00 | 142 278,07 | 3 055,81 | 2 658 554,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 80 | 2 265 329,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 091,80 | 2 265 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 82 | 350 497,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 497,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 86 | 212 926,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 926,71 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 95 | 1 984 335,52 | 878 535,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,90 | 1 105 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Нерчинск, ул. Ленская, д. 53 | 1 250 331,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 881,00 | 1 250 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Нерчинск, ул. Первомайская, д. 80 | 1 109 156,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 657,55 | 1 109 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Нерчинск, ул. Сибирская, д. 12 | 283 402,15 | 283 402,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Нерчинск, ул. Студгородок, д. 4 | 1 627 781,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 986,00 | 1 627 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Нерчинск, ул. Шилкинская, д. 5 | 602 491,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,00 | 602 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Нерчинск, ул. Шилкинская, д. 7 | 665 037,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 545,00 | 665 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Оловяннинский район": |  | 10 126 311,08 | 1 573 797,62 | 0 | 0,00 | 6 567,60 | 6 839 203,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Оловяннинское": |  | 1 567 301,73 | 695 559,41 | 0 | 0,00 | 832,20 | 871 742,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 3 | 364 327,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 417,60 | 364 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 4 | 745 910,69 | 238 495,37 | 0 | 0,00 | 414,60 | 507 415,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Оловянная, ул. Московская, д. 38 | 457 064,04 | 457 064,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Ясногорское": |  | 8 559 009,35 | 878 238,21 | 0 | 0,00 | 5 735,40 | 5 967 461,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Ясногорск, мкр. Луговой, д. 5 | 506 726,85 | 506 726,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Ясногорск, мкр. Луговой, д. 6 | 371 511,36 | 371 511,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Ясногорск, ул. Ленина, д. 1 | 3 298 520,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 758,90 | 3 298 520,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Ясногорск, ул. Молодежная, д. 5 | 2 668 940,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 976,50 | 2 668 940,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Ясногорск, ул. Строителей, д. 4 | 1 713 310,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Ононский район": |  | 176 232,98 | 176 232,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Нижнецасучейское": |  | 176 232,98 | 176 232,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Нижний Цасучей, ул. Комсомольская, д. 37 | 176 232,98 | 176 232,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Приаргунский район": |  | 3 542 663,96 | 1 800 275,84 | 0 | 0,00 | 1 740,70 | 1 725 836,20 | 437,70 | 16 551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Приаргунское": |  | 3 542 663,96 | 1 800 275,84 | 0 | 0,00 | 1 740,70 | 1 725 836,20 | 437,70 | 16 551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 2а | 1 072 418,70 | 484 130,70 | 0 | 0,00 | 587,00 | 588 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Приаргунск, ул. Декабристов, д. 12 | 471 998,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 478,70 | 471 998,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 13 а | 1 316 145,14 | 1 316 145,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, д. 2 | 665 550,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 675,00 | 665 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, д. 6 | 16 551,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,70 | 16 551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Сретенский район": |  | 1 090 415,07 | 304 220,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,10 | 786 194,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Кокуйское": |  | 150 806,40 | 150 806,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Кокуй, ул. Набережная 2-я, д. 7 | 150 806,40 | 150 806,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Дунаевское" |  | 939 608,67 | 153 414,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,10 | 786 194,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Дунаево, ул. Нагорная, д. 8 | 939 608,67 | 153 414,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,10 | 786 194,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого по муниципальному району "Тунгокоченский район": |  | 454 077,60 | 454 077,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Верх-Усуглинское" |  | 454 077,60 | 454 077,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 12 | 454 077,60 | 454 077,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Улетовский район": |  | 1 799 205,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 830,10 | 1 799 205,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Дровянинское": |  | 1 799 205,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 830,10 | 1 799 205,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д. 5 | 1 799 205,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 830,10 | 1 799 205,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Хилокский район": |  | 6 365 558,56 | 2 758 990,31 | 0 | 0,00 | 232,60 | 404 950,20 | 0,00 | 0,00 | 3 644,30 | 3 170 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 077,05 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Хилокское": |  | 6 365 558,56 | 2 758 990,31 | 0 | 0,00 | 232,60 | 404 950,20 | 0,00 | 0,00 | 3 644,30 | 3 170 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 077,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 19 | 70 726,04 | 70 726,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 26 а <3> | 31 077,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 077,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 30 | 173 233,33 | 173 233,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 32 | 170 106,11 | 170 106,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Хилок, ул. Калинина, д. 34 | 404 950,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 232,60 | 404 950,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Хилок, ул. Коммунальная, д. 14 | 5 515 465,83 | 2 344 924,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644,30 | 3 170 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Чернышевский район": |  | 5 342 266,06 | 4 243 960,66 | 0 | 0,00 | 1 148,00 | 1 098 305,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Чернышевское": |  | 5 342 266,06 | 4 243 960,66 | 0 | 0,00 | 1 148,00 | 1 098 305,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 61 | 648 792,81 | 648 792,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Северная, д. 2 г | 1 229 269,63 | 512 053,23 | 0 | 0,00 | 713,00 | 717 216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Чернышевск, ул. Транспортная, д. 5 | 3 083 114,62 | 3 083 114,62 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Чернышевск, ул. Чернышевская, д. 17 | 381 089,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 435,00 | 381 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Читинский район": |  | 11 585 840,71 | 4 378 296,05 | 0 | 0,00 | 2 440,90 | 2 635 962,14 | 889,30 | 72 555,69 | 1 031,00 | 938 918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 489,71 | 291 618,13 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Атамановское": |  | 8 189 839,72 | 2 296 168,90 | 0 | 0,00 | 1 697,90 | 1 674 129,00 | 747,40 | 59 433,98 | 580,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 489,71 | 291 618,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 14 | 3 560 107,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 489,71 | 291 618,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 3 | 2 097 441,09 | 648 594,09 | 0 | 0,00 | 860,90 | 848 847,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Атамановка, ул. Матюгина, д. 154 | 878 479,69 | 819 045,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,40 | 59 433,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Атамановка, ул. Советская, д. 20 а | 1 653 811,10 | 828 529,10 | 0 | 0,00 | 837,00 | 825 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Верх-Читинское": |  | 935 130,10 | 596 211,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 338 918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Верх-Чита, ул. Центральная, д. 7 | 935 130,10 | 596 211,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 338 918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Ингодинское": |  | 1 651 135,25 | 676 180,40 | 0 | 0,00 | 743,00 | 961 833,14 | 141,90 | 13 121,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п/ст. Ингода, ул. Нагорная, д. 13 | 13 121,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 13 121,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п/ст. Ингода, ул. Нагорная, д. 14 | 1 638 013,54 | 676 180,40 | 0 | 0,00 | 743,00 | 961 833,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Новокручининское": |  | 809 735,64 | 809 735,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 3 | 350 760,24 | 350 760,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 4 | 361 180,50 | 361 180,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Новокручининский, ул. Площадка 2, д. 4 | 97 794,90 | 97 794,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Шелопугинский район": |  | 133 124,94 | 133 124,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Шелопугинское": |  | 133 124,94 | 133 124,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Шелопугино, ул. Юбилейная, д. 2 | 133 124,94 | 133 124,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Итого муниципальному району "Шилкинский район": |  | 38 284 908,99 | 14 704 002,95 | 0 | 0,00 | 7 992,79 | 14 047 088,26 | 0,00 | 0,00 | 1 989,15 | 2 575 949,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 874 331,00 | 83 537,53 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Первомайское": |  | 24 995 474,00 | 7 386 399,81 | 0 | 0,00 | 5 820,00 | 10 651 205,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 874 331,00 | 83 537,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Первомайский, мкр. Восточный, д. 1 | 5 554 471,45 | 2 634 435,84 | 0 | 0,00 | 1 800,00 | 2 920 035,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Первомайский, мкр. Восточный, д. 2 | 5 571 622,80 | 2 642 570,57 | 0 | 0,00 | 1 800,00 | 2 929 052,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 18 | 4 447 466,60 | 2 109 393,40 | 0 | 0,00 | 1 064,00 | 2 338 073,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Первомайский, ул. Космонавтов, д. 4 | 3 425 874,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 11 <3> | 42 001,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 001,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 12 <3> | 41 535,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 535,78 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 12 | 561 822,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 561 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Первомайский, ул. Строительная, д. 10 | 1 902 222,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 876,00 | 1 902 222,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт. Первомайский, ул. Строительная, д. 16 | 3 448 457,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Шилкинское": |  | 13 289 434,99 | 7 317 603,14 | 0 | 0,00 | 2 172,79 | 3 395 882,60 | 0,00 | 0,00 | 1 989,15 | 2 575 949,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 3 | 667 730,66 | 667 730,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 4 | 2 267 085,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 762,70 | 979 985,40 | 0,00 | 0,00 | 993,90 | 1 287 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 6 | 2 605 058,15 | 1 316 209,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,25 | 1 288 848,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 150 | 567 443,27 | 567 443,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 67 | 3 059 664,29 | 3 059 664,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Шилка, ул. Лазо, д. 54 | 906 725,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 702,02 | 906 725,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 52 | 66 969,69 | 66 969,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Шилка, ул. Ленина, д. 88 | 578 619,83 | 578 619,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Шилка, ул. Партизанская, д. 5 | 2 570 137,60 | 1 060 966,00 | 0 | 0,00 | 708,07 | 1 509 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

<1> - разработка проектной документации на ремонт крыши;

<2> - разработка проектной документации на ремонт фасада;

<3> - разработка проектной документации на ремонт фундамента;

<4> - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения;

<5> - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения;

<6> - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и холодного водоснабжения;

<7> - разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.